B类

昆明市东川区水务局文件

东水复〔2017〕4号              签发人：李雪遥

关于对昆明市东川区第五届人民代表大会

第一次会议第61号建议的答复

倪炳良代表：

您们在昆明市东川区第五届人民代表大会第一次会议上提出的请求解决乌龙镇土城、元子、马店、瓦房四村的农业灌溉用水的建议，已交我局办理，现答复如下：

一、基本情况

乌龙镇土城、园子、马店、瓦房四个村属于半山区，人口5222人，四个村属建档立卡贫困村。因没有水源，农业基础设施薄弱，农户靠天吃饭，区域内种植核桃、樱桃、杨梅等经济林果上万亩，但灌溉水没有保障，严重制约4个村的经济发展。

二、建议办理情况

轿子山水库工程建设任务是解决集镇供水、农业灌溉用水和工业园区用水，属中型水库工程，库容2033万m3。工程主要由大坝、溢洪道、泄洪隧洞、和输水干渠等建筑物组成。输水干渠由南干渠和北干渠组成，其中，南干渠长14.865km，渠首设计流量1.61m3/秒，北干渠长10.891km，渠首设计流量0.74m3/秒。轿子山水库初步设计报告经过专家评审，由云南省水利厅和云南省发展和改革委员会联合批复，其工程规模和主要建设内容是不能随意更改的。

2017年计划实施乌龙镇五小水利工程项目包括园子、马店、土城三个村，其中：

1．园子村委会项目涉及老转地、园子组、郑家坟、龙潭、田边、马鞍山和马碳山7个村民小组，共新建蓄水池23个；其中：老转地新建50m3蓄水池6个、园子组新建50m3蓄水池3个、郑家坟新建50m3蓄水池3个、龙潭新建50m3蓄水池6个、田边新建50m3蓄水池3个、马鞍山和马碳山各新建50m3蓄水池1个。水池均采用圆形钢筋混凝土结构，水池内径为4.5m，池深3.7m。

2．马店村委会项目涉及东方箐和小深箐2个村民小组，新建蓄水池4个；其中：东方箐新建100m3蓄水池1个、小深箐新建20m3蓄水池3个。水池均采用圆形钢筋混凝土结构，100m3水池内径为6.5m，池深3.6m；20m3水池内径为3.3m，池深2.6m。

3．土城村委会项目涉及马家田、小乌龙、大园子、二土城、菜籽地、白泥塘、小坡头、山林果地、李家梁子、刘家梁子和麻栗坪11个村民小组，共新建20m3蓄水池31个；其中：马家田、二土城、白泥塘、小坡头、李家梁子各新建20m3蓄水池2个；小乌龙、大园子、山林果地、麻栗坪各新建20m3蓄水池3个；刘家梁子新建20m3蓄水池4个、菜籽地新建20m3蓄水池5个。水池均采用圆形钢筋混凝土结构，内径为3.3m，池深2.6m。

2017年重点县乌龙镇项目涉及瓦房村，瓦房村设计灌溉面积636亩，位于谷厂小组片区，采用高效节水灌溉，布置取水低坝一座，小教场老沟防渗衬砌3500m，布置调节水池1座200m3、1座100m3、4座50m3。地间管道DN100镀锌管长1350m，DN80镀锌管长560m，DN50镀锌管长285m，Φ40PE管长1685m，Φ25PE管长10610m，定型站桩220个。

三、下一步工作

1.2017年重点县乌龙镇项目涉及瓦房村，现已开工建设；2017年计划实施乌龙镇五小水利工程项目包括园子、马店、土城三个村，将修建管道、小水池等水利设施，收集利用现有水源，可有效解决4个村的灌溉用水问题，实施方案已组织专家评审并批复，待资金到位后立即组织实施。

2.待南干渠建设完成后，可解决南干渠以下土地的灌溉用水，以上部分土地灌溉用水，争取另外的项目解决。

如有不妥，请给予批评指正，衷心感谢您们对我们工作的支持。

联系人及联系电话：顾 萍 0871-62122456

附件：区人大代表建议办理情况征询意见表

昆明市东川区水务局

2017年7月14日

抄送：区人大常委会人事工委 、区政府办。

东川区水务局办公室                      2017年7月14日印发