昆明市东川区人民政府文件

东政发〔2019〕79号

昆明市东川区人民政府

关于印发2019年财政涉农资金统筹整合使用补充方案的通知

各乡（镇）人民政府、铜都街道办事处，区属各办、局：

《昆明市东川区2019年财政涉农资金统筹整合使用补充方案》已经区政府研究通过，现印发你们，请认真遵照执行。

昆明市东川区人民政府

2019年12月15日

昆明市东川区2019年财政涉农资金

统筹整合使用补充方案

根据《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）和《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（云财农〔2019〕54号）精神，结合我区实际，制定本补充方案。

一、补充调整背景

2019年8月，东川区完成2019年财政涉农资金统筹整合使用方案的调整工作，对整合资金规模和项目计划作出相应的调整，但截至12月10日，可统筹整合使用的财政涉农资金和部分项目计划在8月份调整规模的基础上有所增加和变动，因此，需对2019年统筹整合财政涉农资金的规模和项目计划进行补充调整。

二、调整资金规模

2019年计划整合财政涉农资金规模补充调整为65,721.69万元，较8月份调整规模62,051.69万元增加3,670万元，其中:中央资金38,056.88万元，省级资金16,138.66万元，市级资金10,230.9万元，区级资金1,295.25万元。按资金来源级次明细如下：

中央资金38,056.88万元。其中：中央财政专项扶贫资金14,825万元、水利发展资金117万元、农业生产发展资金1,132万元、林业改革发展资金412.1万元、农田建设补助资金2,157.95万元、农村综合改革转移支付资金378万元、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）2,292万元、农村危房改造补助资金16,640.83万元、农业资源及生态保护补助资金72万元、旅游发展资金30万元。

省级资金16,138.66万元。其中：省级财政专项扶贫资金8,336万元、除专项扶贫资金外省级统筹整合财政涉农资金7,802.66万元。

市级资金10,230.9万元。其中：市级财政专项扶贫资金8,743万元、农业综合开发专项资金284.9万元、一事一议财政奖补普惠制项目资金1,203万元。

区级资金1,295.25万元，其中：存量清理上缴的扶贫资金275.25万元（2014年和2015年扶贫产业发展互助资金150万元以及资本占用费8.98万元、2014年互助资金工作经费12.43万元、2016年农村贫困户宜居农房项目资金4万元、2016年产业扶贫资金5.65万元、2017年不含财政专项扶贫资金的统筹整合财政涉农资金94.19万元），2018年结转资金1,020万元（中央农村环境整治资金1,000万元、旅游发展资金20万元）。

三、调整项目计划

项目计划投资补充调整为65,721.69万元，较8月份调整规模62,051.69万元增加3,670万元，其中：调增项目计划9,904.19万元、调减项目计划6,234.19万元。具体补充调整情况如下：

（一）调增项目计划

1.农村基础设施—交通项目

（1）2018年农村公路硬化工程

资金规模：本次调增整合财政涉农资金3,595.39万元，调整后2019年共计安排资金8,124.5万元。

建设任务：完成已建农村公路硬化工程276.569公里资金拨付工作。

进度计划：2019年12月20日前完成。

责任部门：区交通运输局。

2.农村基础设施—水利

（1）2018年集镇供水工程

资金规模：本次调增整合财政涉农资金240万元，调整后2019年共计安排资金1,264.42万元。

实施地点：红土地镇。

建设任务：完成红土地镇取水坝、一体化净水厂建设。

进度计划：2019年12月底前完成。

责任部门：区水务局。

3.产业发展—其他

（1）村级光伏扶贫电站建设项目

资金规模：本次调增整合财政涉农资金6,068.8万元，调整后2019年共计安排资金14,685.568万元。

实施地点：全区119个贫困村。

建设任务：建设联村光伏扶贫电站11座，总装机容量36.54兆瓦。

绩效目标：项目建成后年发电收益2,671.13万元以上。

进度计划：2019年12月底前基本完成建设。

管理部门：区扶贫办。

责任部门：区扶贫办，全区8个乡镇（街道）。

（二）调减项目计划

1.农村基础设施—交通项目

（1）2019年农村公路硬化工程

资金规模：本次调减整合财政涉农资金5,994.19万元，调整后2019年共计安排资金9,665.45万元(其中：铜都街道789.53万元、农村公路指挥部8,875.92万元）。

实施地点：铜都街道、汤丹镇、拖布卡镇、阿旺镇、红土地镇、乌龙镇、因民镇。

建设任务：完成农村公路硬化195.485公里。

绩效目标：通过农村公路硬化，解决项目建设区域内群众出行困难问题，为群众生产生活条件改善和脱贫致富打下基础。

进度计划：2020年2月底前基本完成建设。

管理部门：区交通运输局。

责任部门：区交通运输局、项目所涉及的6镇1街道。

2.农村基础设施—水利

（1）公益性水库建设

资金规模：本次调减整合财政涉农资金240万元，调整后2019年共计安排资金1,122.34万元。

实施地点：铜都街道绿茂村。

建设任务：绿茂水库总库容15.64万m3，为小（2）水库，建设内容包括枢纽工程及补水水源工程。

绩效目标：解决铜都街道办绿茂、营盘、河里湾3个村3014人、大牲畜862头、小牲畜2771头生活用水问题，改善灌溉面积820亩，有力的促进当地农业发展。

进度计划：2020年5月底前基本完成建设。

管理部门：区水务局。

责任部门：区水务局。

四、加强资金管理

为提高资金使用效益，各项目实施单位要及时拨付项目建设进度款，在确保工程质量验收合格和工程量核实达标的前提下，项目建设单位可申请拨付工程进度款至财政总投资的90%。

附件：1.昆明市东川区2019年财政涉农资金整合方案基本情况表

2.昆明市东川区2019年统筹整合财政涉农资金来源情况表

3.昆明市东川区2019年统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案增加项目明细）

4.昆明市东川区2019年统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案减少项目明细）

5.昆明市东川区2019年调整方案项目类型投入情况统计表

抄送：市扶贫办，市财政局。

昆明市东川区人民政府办公室             2019年12月15日印发