红土地镇2018年农村危房改造

项目支出绩效自评报告

- 一、 项目基本情况

（一）项目概况

该项目涉及红土地镇下辖15个村委会，项目改造任务总数为2331户，项目预计发放资金10967.3万元，项目建设按照相关时间节点严格落实，目前该项目已完成竣工验收。

（二）绩效目标

完成农村危房改造项目，有效地改善了农村贫困农户居住条件，为乡镇脱贫攻坚工作顺利完成提供有力支持，为社会主义新农村建设打下坚实的基础，进一步密切党群干群关系。更有利于保持社会和谐稳定，减少居住危房所带来的安全隐患。截止目前，红土地镇农村危房改造2331户（4类重点对象人员1599户，一般户732户）,其中拆除重建 2280 户，加固改造51 户。三率情况为开工2331户，开工率100％；竣工2331户，竣工率100％；入住2331户，入住率100％。15个村委会都有一定的农户享受到此政策。
    二、绩效评价工作情况

（一）自评过程

红土地镇2018年农村危房改造工作成效自评工作在区住建局和镇党委、镇政府统一领导下，由镇村镇规划建设服务中心组织实施，本次自评主要依据各村委会上报乡镇的2018年农村危房改造项目任务总数，采取问卷调查方式进行，重点围绕任务完成情况，住房建设资金补助情况进行评估，客观、真实地反映2018农村危房改造工作取得的成效。

项目建设期间，红土地镇村镇规划建设服务中心负责项目的组织实施与管理，委托第三方监理公司对项目施工进度及质量进行过程管控。

（二）总体评价

我镇2018年农村危房改造工作严格执行国家及省的相关政策，按照区委、区政府相关文件要求开展工作，坚持科学规划、统筹协调、乡镇（街道）负总责的原则；坚持农户为主、自愿建设、政府补助的原则；坚持因地制宜、量力而行、经济实用的原则；坚持精准扶贫、公开、公平、公正的原则；坚持节约、集约用地和“一户一宅”的原则；严格控制建房面积。4类重点对象农村危房改造D级危房拆除重建后的新房建筑面积原则上1至3人户控制在40-60平方米内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米；3人以上户人均建筑面积不超过18平方米，不得低于13平方米。兜底解决的特困户，改造房屋的建筑面积按下限标准控制；非4类重点对象（一般户）D级危房需拆除重建的，严格落实新建住房建筑面积要达到人均13平方米以上，户均面积控制在60平方米以内，可根据家庭人数适当调整，但3人以上（含3人）的人均建筑面积不得超过18平方米；严格执行“厨卫入户”、“人畜分离”的要求，严把工程建设质量和施工安全。建房补助资金的管理和使用符合专款专用的要求。完善相关配套基础设施并确保基本满足入住条件。

目前，2018年红土地镇农村危房改造任务已全面开工建设，完成竣工验收且搬迁入住，农村危房改造工作成效明显。通过不断的完善基础配套设施来确保群众生活质量的提高，建房户的生产生活方式和人居环境明显改善，人民群众对农村危房改造工作满意度逐步提高。

三、存在的问题

（一）存在问题类型

1.农村危房改造房屋建筑面积控制难度较大。建房户对房屋面积建筑控制存在不同看法，普片反映按照政策文件要求实施改造的房屋，在后期家庭人口增加的情况下，入住便捷性不足，一定程度上影响到农户建房热情。

2.建新拆旧工作推进困难。部分建房户希望能够保留原有旧房用于堆放生产生活物资，但这种做法也在一定安全隐患，有违农村危房改造项目实施的初衷，部分建房户建新拆旧的积极性不高，旧房拆除的推进阻力较大。

四、经验做法

（一）经验做法

1.营造良好氛围。加大政策宣传力度，使广大农户充分认识到自己是住房改造建设的主体，引导农户树立自筹自建为主、外部扶助为辅的观念，发扬自力更生、艰苦创业精神和亲帮亲、邻帮邻的良好民风，组织互助小组，共同建设美好家园，积极调动各方面力量支持农村危房改造。

2.强化督促检查。实行危改进度定期上报制度，各村委会定期向镇村镇规划建设服务中心上报项目进度，每半年上报一次整体工作进展情况，镇村镇规划建设服务中心汇总上报区住建局。

3.做好项目验收。年度项目建设完成后，乡镇业务部门100%对农户建房进行检查验收，出具验收意见。严格落实项目资金管理规定，对虚报、冒领、截留、挤占、挪用、贪污农村危房改造专项资金的单位和个人，依照相关规定予以处理、处罚、处分。

红土地镇村镇规划建设服务中心

2020年4月15日