红土地镇法者村梅花鹿养殖项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

申报项目名称为“红土地镇法者村梅花鹿养殖项目”，根据《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区2019财政涉农资金统筹整合使用调整方案的通知》（东政发[2019]57号）文件要求，财政涉农资金统筹整合使用规模30万元，实施地点为红土地镇法者村，绩效目标为通过财政投入资金，撬动社会资本参与扶贫项目建设，同时与新型经营主体建立利益联结机制，通过土地流转、务工、资产租赁等形式带动建档立卡贫困户增收。主管部门为区农业农村局，责任部门为区农业农村局、红土地镇。

**项目建设内容和投资标准**

总投资139.4万元，主要用于以下方面：

1.新建鹿舍750m2，400元/m2，投资30万元；

2.饲草饲料加工设备4台，5000元/台，投资2万元；

3.运动场1000m2，50元/m2，投资5万元；

4.草料间90m2，600元/m2，投资5.4万元；

5.工作室60 m2，600元/ m2，投资3.6万元；

6.晒场300 m2，100元/ m2，投资3万元；

7.围栏1000m，100元/ m，投资10万元；

8.青贮池100m3，300元/m3，投资3万元；

9.兽医室6 m2，800元/ m2，投资0.48万元；

10.消毒室及消毒设备6m2，1200元/m2，投资0.72万元；

11.引水管道2km，10000元/km，投资2万元；

12.太阳能供电设备2套，10000元/套，投资2万元；

13.堆粪场院30m2，400元/ m2，投资0.12万元；

14.引进种母鹿40只，6000元/只，投资24万元；

15.引进种公鹿60只，7000元/只，投资42万元。

二、项目建设内容完成情况

红土地镇法者村梅花鹿养殖项目所有建设内容全部完成。

三、财政涉农资金支出情况

财政涉农资金30万元，支出养殖场建设补助资金30万元，未支付财政涉农资金0万元。

四、绩效指标完成情况

（一）绩效指标完成情况

1.新建鹿舍750m2，绩效指标完成100%；

2.饲草饲料加工设备4台，绩效指标完成100%；

3.草料间90m2，绩效指标完成100%；

4.工作室60 m2，绩效指标完成100%；

5.晒场300 m2，绩效指标完成100%；

6.兽医室6 m2，绩效指标完成100%；

7.引水管道2km，绩效指标完成100%；

8.太阳能供电设备2套，绩效指标完成100%；

9.引进种母鹿46只，绩效指标完成100%；

10.引进种公鹿14只，绩效指标完成100%。

五、项目带贫情况

（一）带动务工

企业带动长期务工4人，年人均工资2.4万元/人，短期务工100人次，2019年带动务工收入11万元。

（二）土地流转

流转红土地镇法者村下一组、三组农户土地500亩，年流转租金100元/亩，每年为当地农户增加土地流转租金5万元。

（三）其他带动

带动周边300户农户入股参与利益分配，每户预计每年可增收200元，长期分红。

东川区农业农村局

2020年3月16