昆明市李想养殖项目支出绩效评价报告

一、项目概况

申报项目名称为“昆明市李想养殖合作社生猪养殖项目”，根据《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区2019年财政涉农资金统筹整合使用调整方案的通知》（东政发[2019]57号）文件要求，财政涉农资金统筹整合使用规模148.89万元，实施地点为红土地镇新田村上新田小组，绩效目标为通过财政投入资金，撬动社会资本参与扶贫项目建设，同时与新型经营主体建立利益联结机制，通过土地流转、务工、资产租赁等形式带动建档立卡贫困户增收。主管部门为区农业农村局，责任部门为区农业农村局、红土地镇。

该项目建设内容为：建设标准化畜圈1300平方米，仓库280平方米，建设化粪池一个20立方米，建设厂房围墙340米，建设6立方米化尸池一个，防雨、防渗、防溢堆粪场200平方米，能繁母猪产床2套，自动拌料机1台，50立方米水池1个，地称一台，架设引水管道3000米，建设50立方米沼气池2个，排污管道600米，22.25亩厂房征地费，养殖人员办公及生活区130平方米，厂区绿化200平方米，优质种猪40头（其中公猪2头，母猪88头）。项目总投资247.84万元，其中：安排财政涉农资金148.89万元，占总投资的60%；合作社自筹98.95万元，占总投资的40%。财政涉农资金用于：建设标准化畜圈1300平方米，仓库280平方米，建设化粪池一个20立方米，建设厂房围墙340米，建设6立方米化尸池一个，防雨、防渗、防溢堆粪场200平方米，能繁母猪产床2套，自动拌料机1台，50立方米水池1个。

二、项目建设内容完成情况

完成建设标准化畜圈1300平方米，仓库280平方米，建设化粪池一个20立方米，建设厂房围墙340米，建设6立方米化尸池一个，防雨、防渗、防溢堆粪场200平方米，能繁母猪产床2套，自动拌料机1台，50立方米水池1个，地称一台，架设引水管道3000米，建设50立方米沼气池2个，排污管道600米，22.25亩厂房征地费，养殖人员办公及生活区130平方米，厂区绿化200平方米，优质种猪40头（其中公猪2头，母猪88头）。

三、财政涉农资金支出情况

财政涉农资金148.89万元，支出1.建设标准化畜圈1300平方米，650元/平方米，投资84.5万元；2.仓库280平方米，650元/平方米，投资18.2万元；3.建设化粪池一个20立方米1400元/立方米，投资2.8万元；4.建设厂房围墙340米，250元/米，投资8.5万元；5.建设6立方米化尸池一个，10000元/个，投资1万元；6.防雨、防渗、防溢堆粪场200平方米，350元/平方米，投资7万元；7.能繁母猪围栏2套，5000元/套，投资1万元；8.自动拌料机1台，15000元/台，投资1.5万元；9.50立方米水池1个，1500元/立方米，投资7.5万元；

10.道路硬化400米，350元/米，投资14万元；占财政涉农资金的100%。

四、绩效指标完成情况

（一）绩效指标完成情况

1.建设标准化畜圈1300平方米，650元/平方米，投资84.5万元；完成建设，绩效指标完成100%；

2.仓库280平方米，650元/平方米，投资18.2万元；完成建设，绩效指标完成100%；

3.建设化粪池一个20立方米1400元/立方米，投资2.8万元；完成建设，绩效指标完成100%；

4.建设厂房围墙340米，250元/米，投资8.5万元；完成建设，绩效指标完成100%；

5.建设6立方米化尸池一个，10000元/个，投资1万元；完成建设，绩效指标完成100%；

6.防雨、防渗、防溢堆粪场200平方米，350元/平方米，投资7万元；完成建设，绩效指标完成100%；

7.能繁母猪围栏2套，5000元/套，投资1万元；完成建设，绩效指标完成100%；

8.自动拌料机1台，15000元/台，投资1.5万元；完成建设，绩效指标完成100%；

9.50立方米水池1个，1500元/立方米，投资7.5万元；完成建设，绩效指标完成100%；

10.道路硬化400米，350元/米，投资14万元；完成建设，绩效指标完成100%；

五、采取的措施

东川区农业农村局对该项目安排一名指导员实时跟踪指导，督促项目建设进度。待新型冠状病毒感染肺炎疫情感染肺炎疫情扑灭后，及时督促企业复工，尽快完成建设任务。

五、项目带贫情况

（一）带动务工

合作社带动长期务工2人，年人均工资3万元，2019年带动务工收入8.4万元。

（二）土地流转

流转红土地镇新田村上新田组颜家包包农户土地50亩，年流转租金400元/亩，每年为当地农户增加土地流转租金2万元。

（三）其他带动

合作社生猪生产经营产生的粪污免费提供给周边农户用于500亩土地农作物种植，每年可节省近130余吨化肥，按420元/吨计算，可为周边农户节省5.46万元，实现畜禽粪污资源化利用。

东川区农业农村局

2020年4月13日