昆明市东川区因民镇人民政府

东川区田坝社区生产沟渠维修养护工程

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

通过建设田坝社区生产沟渠维修养护工程解决因民镇田坝社区上田坝小组、中、下田坝、富申地小组860亩耕地灌溉问题，带动群众生产积极性，增加群众经济收入。

2.项目实施情况。

该项目已完工验收。

3.资金来源及使用情况。

根据东扶联发〔2019〕22号文件下达财政涉农整合资30万元，已使用30万元。

4.组织及管理情况。

该项目由镇水务组具体负责实施。项目根据招投标程序确定施工方，并按照实施工程进度、《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）和上级扶贫资金管理办法相关文件要求，由项目负责人组织相关票据到镇财政所报账。

（二）绩效目标。

1.总目标。

建设修复土钻洞沟渠垮塌，在黑箐沟七级站处新建拦坝工程，在田坝社区落角小组1028洞口至重点县水池处架设1426米管道，带动农户增收。

2.年度目标。

完成项目建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

评价结果为项目运行正常。

2.主要绩效。

在产出指标中，达到了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的要求。

（二）具体绩效分析。对照项目支出绩效自评指标体系逐项进行分析、评价，评分为93分。

四、成本效益分析。

投入财政涉农整合资金30万元，已使用30万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

在拨款工程中，严格执行相关管理办法，在签订合同后，及时拨付启动资金；后根据监理提供的进度证明拨付工程进度款，进度款不超过工程总造价的80%；在项目竣工验收后拨付尾款并代扣工程质量保证金。

（二）存在的问题；

受到地理环境影响，不能按时推进工程建设步伐，导致工程进度缓慢。

（三）建议和改进措施。

一是加强项目建设力度，加快建设步伐。

二是按照绩效跟踪监控的主要内容、方式，对项目进行跟踪， 及时根据项目实施进程拨付资金，确保项目运行正常。

附件：1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.绩效目标申报表；

6.会计凭证（立项批复文件；项目竣工验收报告、审计报告等）。

东川区因民镇人民政府

2020年4月20日