昆明市东川区因民镇人民政府

东川区因民镇2019年农村危房改造项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为了帮助农村经济最困难、住房最危险的贫困户、五保户、低保户及贫困残疾人等解决最基本的住房安全问题，通过统一规划，集中开工建设农村危房改造，有利于实现农村经济社会全面发展。

- 2.项目实施情况。

按照“群众自建为主，政府给予适当补助”的原则，根据危房等级和农户贫困状况划分补助档次，实行差异化补助，对2019年享受农村危房改造户数17户进行了补助，完成了目标任务。

- 3.资金来源及使用情况。

- 2019年4月29日，根据《东川区人民政府扶贫开发办公室 东川区财政局 东川区住建局关于下达2019年第四批整合使用财政涉农资金的通知》（东扶联发〔2019〕7号）文件，拨入2019年农村危房改造项目财政涉农扶贫整合资金76.7万元。截止2019年8月31日，已全部使用。

- 4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

在核实贫困农户存量危房基础上，建立一户一档，由农户提出申请，经村民委员会审议评定，进行危房鉴定后，报镇审核、区级住建部门审批。同时，实行公示制度，并与农户签订相关协议，明确危房改造要求、开工竣工时间、补助标准等。项目完工后组织村、镇、区三级验收。按照建设工程进度且村镇规划中心实地查看后，制作兑现资金表，根据《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）文件要求，兑现补助资金。

（二）绩效目标。

1.总目标

解决17户农户最基本的住房安全问题。

- 2.年度目标

- 按期完成17户农户房屋建设工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性

绩效评价实施过程中，对数据收集和分析不精准，不能全面反映项目建设目标。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果

评价结果为项目运行正常。

2.主要绩效

在指标中，达到了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的要求。一是解决了困难群众最基本的住房安全问题。由于疾病、自然灾害及丧失劳力等各种原因，农村困难群众危房情况曾较突出。通过该项目实施，困难群众住房条件得到了较大改善，受益农户不断增加。二是促进了农村经济发展，提高了农村住房质量。农村危房改造拉动了建筑、装饰材料及家具家电等市场需求，拓展了农村就业渠道，带动了建筑设计、建筑施工及交通运输等行业就业，促进了农民增收。在项目实施过程中，相关部门大力培训住房建设管理人员和建筑工匠等，广泛普及农房建设技术，因地制宜制定村庄规划，提供农房建筑图集等，有效推动了农村基本安全住房保障制度建设和农村规划建设管理水平提高，农房建设质量水平明显提高。三是有效推进美丽乡村建设。随着中央支持农村危房改造资金规模持续扩大，地方财政配套资金规模逐步增加，改善了农村人居环境，改善了村容村貌，提高了农民生活质量，促进了生态发展。四是密切了党群关系。农村危房改造涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。

（二）具体绩效分析。对照项目支出绩效自评指标体系逐项进行分析、评价，评分为100分。

四、成本效益分析

该项目主要投入资金方向为2019年田坝、牛厂坪农村危房改造补助资金61.3万元、2019年田坝、牛厂坪农村危房改造补助尾款15.4万元，支出76.7万元，主要是对享受2019年农村危房改造的17户农户，按照加固住房每户2万，一般户每户4万、四类重点户每户5.1万的标准进行补助。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在兑现资金过程中，严格执行相关管理办法，在动工后，及时拨付启动资金；在房屋封顶后，拨付进度款；在项目验收后拨付尾款。同时制作资金兑现核对表，确保资金准确兑现到户。

（二）存在的问题

受到地理环境影响，部分农户需支付二次搬运费用，加大了建设房屋的费用。

（三）建议和改进措施。

一是规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批及发放等程序，切实做好项目信息公开，公开内容及时、完整、真实。

二是健全制度，加强督促。进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；及时拨付补助资金，严禁截留、挤占、挪用或违规统筹项目资金。

附件：1.绩效自评指标体系

2.基础数据表（农村危房改造项目资金使用情况表）

3.因民镇农村危房改造项目支出绩效评价访谈分析报告

4.因民镇农村危房改造项目问卷调查报告

5.2019年农村危房改造项目绩效表

6.收支会计凭证

东川区因民镇人民政府

2020年4月20日