- 农危改项目支出绩效评价报告

- 摘 要

- 一、项目概况：

汤丹镇政府驻地位于东川区西北部，距东川城区38公里，辖区国土面积297.71平方公里，全镇有耕地总面积3.14万亩。下辖26个村民委员会，197个村民小组；2个社区居民委员会24个居民小组。境内最高海拔4288米，最低海拔960米，拥有独特的气候资源优势。因贫困面广，较多群众安全住房无保障，为解决农户住房保障问题，自2019年1月初开始，在全镇开展农村危房改造工作。

我镇已认真贯彻相关文件要求，积极组织人员对2019年农村危房改造建设工程进行了绩效评价工作。工程项目按质按量按时的完成各项目工程量，汤丹镇2019年农村危房改造共使用资金436.9万元，财政涉农资金分为两次下达，第一次下达547.1万元（其中含2017-2018年农村危房改造补助资金343.79万元），第二次下达233.59万元(纳入2019年决算资金233.59万元)。

- 评价结论

- 通过农村危房改造建设工程，121户危房户完成农村危房改造，按照“安全、实用、经济、美观”的要求，改造后的房屋均达到农村危房改造抗震安全基本要求。121户农户住房安全得到有效保障。

- 经验、问题和做法

- （一）主要经验及做法

- 一是严格按照上级文件要求开展项目建设工程，做好农户政策宣传动员，做好项目建设过程中项目进度、项目质量把关，严格资金管理，制定我镇资金管理办法，确保资金安全。

- 二是加强监督检查及回访，定期回访建房农户，及时发现项目建设中存在的住房质量，资金管理等方面的问题，确保项目建设效益明显。

- 存在问题

- 项目推进过程中，农户建房意愿不高，农户对政策不够理解，已进一步加强政策宣传，并顺利完成项目建设。

- （三）工作建议

- 进一步加强政策宣传，优化工作流程，加强项目统筹建设，确保项目顺利推进。

- 汤丹镇2019年农村危房改造建设工程

- 项目绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目基本情况简介

按照精准脱贫“两不愁、三保障”和云南省贫困退出“6965”标准要求，为切实解决好汤丹镇15个村农户安居问题，在全镇15个村进行农村危房改造121户，2019年内全面建设完成。改造任务应坚持科学规划、统筹协调，结合村庄人文传统、自然风光等特征，充分体现地域特色和民族特色，同时要与美丽乡村建设、小城镇建设、农村人居环境改善、传统村落保护等统筹协调。原则上以原址拆除重建为主，按照1至3人户控制在40-60平方米内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米；3人以上户人均建筑面积不超过18平方米，不得低于13平方米的标准，按照“安全、实用、经济、美观”的要求，建设选址安全，地基坚实，基础牢固，结构稳固，强度满足要求；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量合格的安全稳固住房，实现“厨卫入户、人畜分离”等基本居住卫生条件，解决农户住房安全问题，使改造后的房屋达到农村危房改造抗震安全基本要求。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况

坚持以人为本，充分发挥农村危房改造过程中农户的主体作用，加大各级财政扶持力度，动员社会各方力量，引导帮助农户建造功能齐全、抗震安全、经济实用、风貌统一、具有地方民居特色的农村住房，切实改善农户的居住条件，解决好农户的安居问题。

指标完成情况：工程于2019年1月初开工，2019年6月底竣工。工程实施完成：15个村121户危房户已按照相关政策及时间要求全面竣工。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）项目资金使用情况

根据“东扶联发[2019]21号”文件下达资金项目中，汤丹镇农村危房改造投资233.59万元，已全部使用。

- （三）项目管理情况

工程实施后，及时派出专人负责跟踪、监督工程实施，确保工程的质量和进度。该工程建设资金严格按照国家基本建设财务会计制度进行财务预算管理，项目资金设立专帐管理、专款专用。

- 三、项目绩效情况

我镇认真贯彻相关文件要求，积极组织人员对2019年农村危房改造建设工程进行了绩效评价工作。工程项目按质按量按时的完成各项目工程量。

通过农村危房改造建设工程，121户危房户完成农村危房改造，按照“安全、实用、经济、美观”的要求，改造后的房屋达到农村危房改造抗震安全基本要求。

- 四、评价结论

我镇认真落实项目资金管理、使用相关工作制度；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。根据项目支出绩效自评指标评分表，自评得分100分，自我评价结果“优”。