东川区林草局2019年森林防火视频监控

项目（二期）支出绩效自评报告

根据《东川区财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）和昆明市东川区林业和草原局（东林发[2020]115号）文件要求，现将东川区林草局2019年森林森林防火视频监控项目（二期）支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及目的

为进一步加大东川森林防火基础设实施建设，提高森林火灾的监控防控能力，根据舍块乡、因民镇山高路陡、资源贫瘠，东川区政府正在安排村民整体外迁，考虑到搬迁完成后，乡内常住人员很少，遇到火情不易发现，扑救难度大。经请示区政府同意，东川林草局申请在舍块、因民两乡镇各部署三台观测型热成像双目重型云台摄像机，实现对这两个乡的全面监控，做到火情早期发现、及时补救，减少损失。另再准备一台摄像机，根据现场实地勘测后，补充在适合的位置，最大程度减少盲区。补充25台对讲机用于扑火沟通。以保证辖区内森林防火工作达到最佳防控效果。

- （二）项目实施情况

二期工程为中国航天科工集团扶持东川区森林防火视频监控项目，共建设7个视频监控点，项目总投资145.4457万元。项目实施地点分别为：舍块乡舍块村（监控面积17.4万亩）、舍块乡云坪村（监控面积3.5万亩）、因民镇联盟村（监控面积2万亩）、因民镇桃树坪村（监控面积3.62万亩）、拖布卡上水坪村(监控因民火麻箐等监控面积10万亩)、铜都街道大营盘（监控面积9.75万亩）、红土地镇新乐村（监控面积6万亩），二期总监控面积达52.27万亩。

建设内容主要包括森林防火智能远程监控（视频采集设备）、云台控制系统、视频存储设备、系统管理服务器、监控及管理软件等。视频监控系统摄像头采用有线方式联网，传回的视频接入云南省森林防火指挥调度平台。二期按计划安装7台观测型热成像双目重型云台摄像机，云台摄像机前端直接引出光纤接入就近公网运营商机房。在防火办机房端放置一台智能存储服务器和一台流媒体服务器。智能存储服务器负责7台云台摄像机视频的存储，流媒体服务器负责视频的转发。二期工程共7个监控点项目于2019年9月13日已建成完工。于2019年9月25日通过验收。

- （三）资金来源及管理情况

2019年森林防火视频监控项目资金145.4457万元，全部来源于中国航天科工集团扶持东川区森林防火视频监控项目。资金使用依据东政复[2019]98号100万元，东政复[2019]199号45.4457万元，2019年森林防火视频监控项目（二期）资金依据财务管理制度实行专款专用，2019年森林防火视频监控项目（二期）资金收入145.4457万元，支出145.4457万元。支出全部用于2019年森林防火监控视频项目（二期）工程。资金拨付按照合同规定进行拨付。

- 二、绩效目标

东川区干旱少雨，春风风大，森林防火工作十分严峻。森林防火工作作为东川一项长期的系统工程，面临严峻的形势，容不得半点懈怠。在东川区河谷地带两侧及舍块乡、因民镇移民搬迁区域设置有效的视频监控设备尤为重要。实施森林防火视频监控项目(二期)工程，将对东川的森林防火工作起到积极的促进作用，对所监控区内的森林防火工作起到应有的保护作用。

- （一）数量指标完成情况

- 按照项目建设内容，2019年森林防火视频监控项目（二期）工程，应安装智能远程监控一体机7台；交换机7台；视频服务器管理平台1套；配套对讲机25台。按照合同约定，所建项目已全部完工并通过验收。

（二）生态效益

通过该项目的实施，能有效化解森林火灾风险，提高林区防控森林火灾风险能力，缩短火灾扑救时间，减少森林火灾受害面积，维护社会稳定和保护生态环境，，促进生态持续发展和社会文明进步。

（三）社会效益

森林防火是维护林区社会安定的需要 。森林火灾关系到千家万户。森林是林区人民赖以生存的物质基础。森林火灾会使森林遭受破坏，给林区人民生产生活带来困难。直接威胁林区人民的生命财产安全。有效减少森林火灾是保障人民生命财产的重要途径，也是提高生态文明、保护生态持续发展的有效途径。

- （四）经济效益

森林的直接经济效益主要来自木材、药材、苗圃、果实的生产以及旅游收入等。间接经济效益主要来自于遮阳和防风带来的能源节省，贮水保土和净化环境所带来的损失减少，绿地所带来的财富增值，以及环境改善所带来的经济效益等。森林火灾会给人民带来直接和间接的经济损失，防止火灾就是保护森林，维护森林的经济效益。减少森林火灾能促进林区人民的安定，保障人民的生产生活，同时，也能减少社会对生态环境的投入，以确保生态环境持续稳定发展。

- （五）评价结果

- 2019年森林防火视频监控（二期）项目专项资金按区财政局要求开展自评，及时上报绩效自评报告及评价资料，内容真实，自评得分100分，自评结果为“优”。

三、存在问题

- 近年来，为贯彻落实中央“绿水青山既是金山银山”的发展理念，各级政府把森林防火工作提到了议事日程，对森林防火工作提出了更高更严的要求，根据东川防火实情，森林防火基础设施建设还比较薄弱，还不能对全区森林火灾进行全面监控。今后工作中有待进一步完善。

- 四、工作建议

- 在今后工作中，为进一步完善森林防火基础设施建设，积极向上争取中央、省、市资金，加大对森林防火基础设施建设的投入，区级财政在每年的预算中也给予一定的森林防火基础设施建设补助。

昆明市东川区林业和草原局

2020年4月23日