**东川区城市人居环境提升改造工程给排水完成情况**

该项目位于东川区铜都镇，改造范围南起兴达路、北至新桥河，西起龙东格公路，东到东起路，约8平方公里,共计对主城区白云街、桂苑街等24条城市道路进行提升改造。

（一）工程内容

1、道路工程：道路改造工程（路面铺设）、管网工程（给排水、弱点管线等10家管线入地改造）、道路附属工程（垃圾桶、椅子、雕塑、报刊亭、箱变、路灯、地被等）、道路交通通优化、交通语言、公交系统等）。改造道路长度共计约21.8公里。

2、城市风貌：街头绿地建设、城市公厕建设、街景立面改造（11条道路）、店招店牌统一完善以及政府大楼和东川会堂外观修复、2个地下停车场建设。

（二）工程投资

该工程总投资约为7.14亿元，资金筹措方式为政府投资与银行贷款相结合的方式。

（三）工程进展情况

本工程目前实施的道路分别为集义路、春晓路、桂苑街、石羊东路、石羊路、兴玉路、东海路、金沙路、金水街、兴达路、通宝路、兴铜路、通达路、白云街14条道路和东起路1号地块、民安路二号地块、入城口地块绿化施工、外立面风貌整治、幼儿园地块地下车库以及交通工程。截止2018年1月10日，累计完成项目产值1.5亿元。

其中，东川区为重力供水，全部采用球墨铸铁管进行给水管网安装，具体新建情况如下：

通宝路完成给水管安装441.1m

金沙路完成给水管安装48m

春晓路完成给水管安装495m

金水街完成给水管安装1017.9m

通达路完成给水管安装549m