东政发〔2022〕35号

昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区

2022年财政涉农资金统筹整合使用

年初方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），区属各办、局，园区管委会，各直属机构：

现将《昆明市东川区2022年财政涉农资金统筹整合使用年初方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2022年3月29日

昆明市东川区2022年财政涉农资金

统筹整合使用年初方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示，发挥财政涉农资金统筹整合的政策优势，确保涉农资金投入的连续性和持续性，结合2022年东川区工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略的决策部署，落实“四个不摘”要求，过渡期前3年脱贫县继续实行涉农资金统筹整合试点政策，全力巩固提升脱贫成效，延续资金投入格局，逐步推进中国特色社会主义乡村振兴道路，努力形成脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、相互配合、有效衔接、深度融合的良好局面。

二、统筹目标

在认真总结农业农村发展现状和历史性变革的基础上，研判经济社会发展趋势和乡村演变发展态势，优化财政资金支出结构，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，逐步加大产业发展的、支持力度，促进产业振兴，增强内生动力，推动农业产业链优化升级。整合资金将重点支持产业发展，壮大脱贫地区优势特色产业，促进产业提质增效，为巩固拓展脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴提供资金保障。

三、基本原则

（一）补齐短板，巩固提升。全力提升脱贫成效，补齐农村基础设施建设短板，把易地搬迁后续扶持、农业科技推广、一县一业等项目和资金进行整合，科学规划、合理安排，鼓励和引导涉农新型经营主体健康发展，扶持壮大农村集体经济，增加农民收入。

（二）优化结转，科学发展。逐步探索涉农资金投入方式，由直接投入改为引导和扶持为主，充分发挥财政资金的导向作用，撬动社会资金投入农业产业，全过程参与产业发展，不断优化调整产业结构，推进现代农业、科技农业的发展。

（三）协调配合，高效推动。坚持“政府主导，财政、乡村振兴、农业农村部门牵头，区级行业部门联动”的协调机制，形成“政府统筹整合、区级行业主管部门评审、乡镇和区级行业部门具体实施、村组密切配合”的工作模式，严格统筹整合程序，提高资金使用效益。

四、资金规模

根据云南省财政厅等11部门《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（云财农〔2021〕153号）要求，本方案所整合使用的资金范围为中央16项、省级10项及市区明确可统筹整合使用的财政涉农资金。2022年东川区计划整合使用财政涉农资金42,749.53万元（详见附件2），其中：中央资金30,003.26万元，省级资金6,814.43万元，市级资金5,848万元，区级资金83.84万元。按资金来源级次明细如下：

统筹整合使用中央财政涉农资金30,003.26万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金21,204万元，水利发展资金5,048.74万元，农田建设补助资金2,250.52万元，林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）1,500万元。统筹整合使用省级财政衔接推进乡村振兴资金6,814.43万元、统筹整合使用市级财政衔接推进乡村振兴资金5,848万元、统筹整合使用区级财政涉农资金83.84万元，为2020年度项目结余资金。

五、项目规划

本方案项目规划共投入财政涉农资金42,749.53万元（详见附表3）。其中：农业产业发展计划投资27,856.83万元，占比65.17%；农村基础设施建设计划投资13,114.19万元，占比30.68%；监测帮扶对象公益性岗位计划投入480万元，占比1.12%；职业教育“雨露”计划投入600万元，占比1.40%，其他计划投入698.51万元，占比1.63%。具体建设任务如下：

（一）农业生产

1.东川区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

资金规模：整合财政涉农资金364万元

实施地点：碧谷街道、阿旺镇、汤丹镇、拖布卡镇、乌龙镇、舍块乡。

建设任务：新建冷库13个，库容为10760立方米；配套设施大棚3615平方米，场地硬化814立方米。

绩效目标：新建冷库容积（≥10760立方米）；有效降低农产品损耗（≥10%）。

进度计划：2022年3月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

2.东川区现代农业产业园（孵化基地）项目

资金规模：整合财政涉农资金632.1万元

实施地点：拖布卡镇

建设任务：新建普通大棚25亩、现代化大棚30亩；水肥一体化设施改造80亩；建设300立方水池2个；新建产业发展道路240米，修缮产业发展道路500米；新建电力配套设施；试验示范水果和蔬菜等经济作物80亩。

绩效目标：逐步带动经济作物提质增效（≥3000亩）；亩均增加收入（≥800元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

3.东川区“东川大蒜”产业园项目

资金规模：整合财政涉农资金800万元

实施地点：碧谷街道

建设任务：技术规范种植大蒜200亩；新建产业道路6000米、挡墙990立方米；大蒜分拣晾晒中心3000平方米；开展东川大标繁种试验26亩，开展三品一标前期工作、技术培训、产销对接等。

绩效目标：稳定全区大蒜种植面积（≥10000亩）；亩均提高产量（≥100公斤）；亩均增加收入（≥800元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

4.东川区优质稻高产创建示范项目

资金规模：整合财政涉农资金496.16万元

实施地点：乌龙镇、阿旺镇、拖布卡镇、铜都街道、碧谷街道、汤丹镇。

建设任务：种植优质稻11637亩，其中：铜都街道2355亩、碧谷街道2500亩、乌龙镇3000亩、阿旺镇370亩、拖布卡镇712亩、汤丹镇2700亩。

绩效目标：优质稻亩均增产（≥50公斤）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

5.东川区特色水果果蝇防治技术示范推广项目

资金规模：整合财政涉农资金51.6万元

实施地点：碧谷街道、汤丹镇。

建设任务：在东川区具有一定规模、形成品牌及效益较好的水果产业开展果蝇综合防治示范，计划示范面积1000亩。以东川无花果、小枣为主，开展整形修剪、科学管理水肥、果蝇综合防治等新技术培训和指导，提高经济效益，为种植户增收、乡村振兴做出示范。

绩效目标：综合防治面积（≥1000亩）；果蝇危害率降低（≥20%）；每亩增加商品果（≥200公斤）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

6.东川区2022年扶持农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息项目

资金规模：整合财政涉农资金50万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：农业新型经营主体通过土地流转、务工、订单农业等方式带动农户50户以上（其中脱贫户不少于30户）、贷款额度最高不超过100万元，财政给予3年的贷款利率（央行当期公布的LPR执行）贴息金额补助。

绩效目标：撬动金融资金（≥1200万）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

7.东川区起嘎育种、繁种基地建设项目

资金规模：整合财政涉农资金99.93万元

实施地点：碧谷街道起嘎社区

建设任务：建设300立方米C25混凝土蓄水池1座；建设DN65镀锌管8公里；建设喷滴灌系统18.5亩；建设标准化繁种、育种大棚建18.5亩。

绩效目标：受益人口数（≥198人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：碧谷街道

8.阿旺镇“一村一品”云南参连片种植提效项目

资金规模：整合财政涉农资金700万元

实施地点：阿旺镇石门村、发罗村、木多村、关中村

建设任务：建设云南参连片种植区机耕道路32522米，其中针对急弯陡坡路段实施硬化处理，硬化长度9757米；云南参连片种植区育苗保水配给，建设泉水取水池、取水坝10座；配套建设100立方米蓄水池20座；建设DN32直缝焊管输水管道19346米，DN50直缝焊管输水管道22690米。

绩效目标：云南参亩均增产（≥50千克）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：阿旺镇

9.阿旺镇农产品产销对接中心项目

资金规模：整合财政涉农资金556.43万元

实施地点：阿旺镇岩头村

建设任务：项目新建农产品产销对接中心占地20亩，政府投资实施“三通一平”、污水收集处理等基础设施；企业投资建设室内阳光晒场2000平方米，室外晒场3000平方米，建设厂房2000平方米，农产品清洗池200立方米，腌渍水池600立方米，业务用房及农产品分拣处理设备等。

绩效目标：带动销售农产品（≥1200吨）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：阿旺镇

10.拖布卡镇新店房村脐橙种植节水灌溉设施建设项目

资金规模：整合财政涉农资金346.41万元

实施地点：拖布卡镇新店房村

建设任务：拖布卡镇新店房村项目区新建脐橙节水灌溉配套设施1100亩，新建300立方米脐橙果园配套水池5个，架设DN镀锌100钢管主管3850米，配套脐橙滴灌管网1100亩。

绩效目标：亩均增收（≥500公斤）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：拖布卡镇

11.拖布卡镇新街村塔柴坪子小组生态四季茶园产业发展项目

资金规模：整合财政涉农资金302.57万元

实施地点：拖布卡镇新街村

建设任务：新建500立方米水池2个；新建茶园道路2公里；新建DN150主管道6000米及滴管配套组件；购买种苗（1500株茶苗每亩）；肥料和病虫害防治616亩；种植技术（培训种植技术人员2期，每期20名）及人工栽植苗木培训。

绩效目标：资产股权年收益率（≥5%）；受益群众人口数（≥439人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：拖布卡镇

12.红土地镇火腿加工厂建设项目

资金规模：整合财政涉农资金156万元

实施地点：红土地镇炭房村

建设任务：新建火腿腌制车间600平方米，初加工车间200平方米，火腿晾挂车间600平方米，火腿加工包装车间250平方米，成品仓库200平方米，综合管理用房670平方米；购置机器设备等。

绩效目标：受益人口数（≥1188人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：红土地镇

13.红土地镇农村循环经济一体化项目

资金规模：整合财政涉农资金251.6万元

实施地点：红土地镇新乐村、大坪子村、松毛棚村、新田村、龙树村、银水箐村。

建设任务：建设青储饲料厂3个；建设畜禽粪污资源化利用处理点3个。

绩效目标：受益人口数（≥803人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：红土地镇

14.红土地镇林下经济项目

资金规模：整合财政涉农资金319.85万元

实施地点：红土地镇炭房村、仓房村、银水箐、花沟村。

建设任务：发展林下经济1000亩（其中种植仿野生羊肚菌400亩、竹荪300亩、中药材300亩）；建设500平方米晒场1个；新建200立方米水池2个；新建管网10000米；新建300立方米冷库2个；安装外围隔桩760根及外围铁丝网4550平方米；建设滴喷灌设施；安装网络布线及摄像头。

绩效目标：发展林下经济种植（≥1000亩）；受益人口数（≥6871人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：红土地镇

15. 红土地镇小杂粮产业发展项目

资金规模：整合财政涉农资金68万元

实施地点：红土地镇花沟村

建设任务：发展青稞、荞麦、马铃薯、油菜等小杂粮种植4000亩。

绩效目标：发展小杂粮种植面积（≥4000亩）；受益人口数（≥1254人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：红土地镇

16.东川区2022年花椒产业种植

资金规模：整合财政涉农资金2500万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：东川区2022年计划种植花椒面积50000亩，其中：铜都街道6000亩、碧谷街道5000亩、阿旺镇8000亩、乌龙镇8000亩、红土地镇5000亩、汤丹镇7000亩、拖布卡镇7000亩、因民镇4000亩。采用花椒良种嫁接苗种植的，每亩补助500元；采用花椒良种实生苗种植的，每亩补助300元；节水灌溉设施达到标准的每亩补助500元。

绩效目标：计划种植花椒面积（≥50000亩）；花椒成活率（≥90%）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：各乡镇（街道）

17.东川区2022年花椒提质增效

资金规模：整合财政涉农资金1250万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：对东川种植的50000亩花椒提质增效，其中：铜都街道4000亩、碧谷街道2500亩、阿旺镇10000亩、乌龙镇4200亩、红土地镇4500亩、汤丹镇9000亩、拖布卡镇6000亩、因民镇2000亩、舍块乡7800亩。5万亩花椒生产管理投资320元∕每亩；1.8万亩节水设施投资补助500元∕每亩。

绩效目标：计划花椒提质增效面积（≥50000亩）；提质增效验收合格率（＝100%）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：各乡镇（街道）

18.东川区2022年花椒产业区级示范基地建设项目

资金规模：整合财政涉农资金253.62万元

实施地点：铜都街道达贝社区、龙洞村。

建设任务：铺设灌溉输水管道7.385公里，其中DN50镀锌钢管2000米、安装PE32高密度聚乙烯管2075米、安装PE25高密度聚乙烯管3850米；安装滴灌设施530亩；新建200立方蓄水池4座；新建生产道路4公里，设计宽度为4米；土地整理及高标准种植花椒530亩。

绩效目标：带动脱贫户实现人均增加年收入（≥3580元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：铜都街道

19.东川区乌龙镇包包村花椒种植引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金173.58万元

实施地点：乌龙镇包包村

建设任务：新建DN80热镀锌钢管4596米，DN65热镀锌钢管2480米，DN50热镀锌钢管830米，DN40热镀锌钢管2160米；新建200立方米水池1座，100立方米水池4座，50立方米水池7座。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥1829亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：乌龙镇

20.东川区拖布卡镇苦桃、西瓜地、上水坪、坡头、安乐箐五村花椒种植引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金604.14万元

实施地点：拖布卡镇苦桃村、西瓜地村、上水坪村、 坡头村、安乐箐村。

建设任务：新建DN150热镀锌钢管250米，DN125热镀锌钢管3530米，DN100热镀锌钢管5870米，DN80热镀锌钢管9060米，DN65热镀锌钢管4260米，DN50热镀锌钢管1930米；新建设4立方米取水池1座，500立方米水池2座，200立方莫水池16座，100立方米水池8座。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥4286亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：拖布卡镇

21.东川区汤丹镇新塘村花椒种植引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金171.02万元

实施地点：汤丹镇新塘村

建设任务：新建沉砂池1座，输水主管道5894米，500立方米蓄水池1个，100立方米蓄水池2个，50立方米蓄水池3个，铺设灌溉管网4971米。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥940亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：汤丹镇

22.东川区碧谷街道东片区引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金200万元

实施地点：碧谷街道鲁嘎箐村、嘎德村、梅子村、箐口村。

建设任务：新建取水设施3座，DN200热镀锌钢管10881米，DN125热镀锌钢管3150米，DN100热镀锌钢管10600米，DN65热镀锌钢管6407米，DN40热镀锌钢管1647米，DN32热镀锌钢管500米；闸阀井12座；500立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池7座，100立方米蓄水池4座。新建取水池4座，新建自然能提水设备房1座，自然能提水设备系统1套，新建输水管道合计11100米。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥5588亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：碧谷街道

23.东川区红土地镇松毛棚村花椒种植引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金386.2万元

实施地点：红土地镇松毛棚村

建设任务：新建DN200镀锌钢管7703米、DN50镀锌钢管4334.4米，闸阀井27座，20立方米蓄水池17座，50立方米蓄水池7座。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥2107亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：红土地镇

24.东川区阿旺镇关中村花椒种植引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金533.48万元

实施地点：阿旺镇关中村

建设任务：新建挡水坝2座，坝后取水沉砂池2座；新建200立方米蓄水池5座，100立方米蓄水池10座；安装DN100直缝焊管管道13.6公里，DN60直缝焊管管道14.6公里，DN40PE管道5.2公里，DN32PE管道14.5公里。

绩效目标：覆盖花椒灌溉面积（≥2600亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：阿旺镇

25.东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程

资金规模：整合财政涉农资金2500万元

实施地点：碧谷街道营盘村、绿茂村、紫牛村、野牛新村、大寨村、老村村、磨盘村。

建设任务：新建1000立方米水池1座，150立方米水池3座，新建7000立方米规模水厂1座；新建DN300螺旋焊管引水主管1325米；新建输水管线26146米，其中：DN300螺旋焊管297米，DN200螺旋焊管45米，DN200镀锌钢管14.851千米，DN150镀锌钢管4539米，DN125镀锌钢管1469米，DN100镀锌钢管4382米，DN65镀锌钢管29米，DN32镀锌钢管534米；新建灌溉供水管11.874千米，其中：DN400螺旋焊管3987米，DN400螺旋焊管5243米，DN300镀锌钢管2500米，跨路套管DN600螺旋焊管144米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥7541亩），解决人饮水安全（≥19271人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

26.拖布卡镇格勒村产业发展引水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金175.08万元

实施地点：拖布卡镇格勒村

建设任务：新建输水管道4976米，建设镇墩95座，排气阀井8座、泄水排泥阀井4座；建设水表井及有关配套设施5座；建设500立方米水池4座。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥1123亩）；受益人口数（≥2377人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：拖布卡镇

27.拖布卡镇树桔村产业发展光伏提水灌溉工程

资金规模：整合财政涉农资金1220.78万元

实施地点：拖布卡镇树桔村

建设任务：新建取水浮箱100米，浮箱锚墩5座，钢索500米；新建光伏组件1310.4千瓦，共计光伏板2912块；新建光伏方阵基础1248个；新建200立方米提水前池1座、500立方米提水前池1座；新建34米2泵房1座、90米2泵房1座，配置潜水泵10台；新建喷塑钢丝围栏960米；新建管道DN200高压软管257米、螺旋焊管1239米、DN100热镀锌管347米；新建输水管道DN100热镀锌钢管1975米、DN80热镀锌钢管1592米、DN65热镀锌钢管653米；新建调节水池3座（200立方米1座、100立方米水池2座）；新建DN50热镀锌钢管3000米、DN32输水支管5032米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥1800亩）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

28.东川区铜都街道达德等五村供水保障及灌溉引水配套工程

资金规模：整合财政涉农资金564.05万元

实施地点：铜都街道达德村、木树朗村、奔多村、新村村、姑海村。

建设任务：人饮工程：新建取水口2座；新建DN100镀锌钢管约4700米、DN65镀锌钢管约865米、DN50镀锌钢管约5162米、DN40镀锌钢管约5032米、DN32镀锌钢管约3878米、DN25镀锌钢管约13515米、DN15镀锌钢管约18987米，水表及水箱629套；新建50立方米/天净水设备3套；新建100立方米水池1座，200立方米水池1座。灌溉工程：新建取水口1座，引水井1座，沉淀池1座，阀室2座，分水阀室1座，接水井3座；新建DN300螺旋焊接钢管约3925米。

绩效目标：解决人饮安全人数（3947人）≥；覆盖土地灌溉面积（≥2500亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：铜都街道

29.阿旺镇东片区生产用水自然能提水工程项目

资金规模：整合财政涉农资金1000万元

实施地点：阿旺镇大石头村、小营村、芋头塘村、岩头村。

建设任务：新建取水口1座，DN1220螺旋钢动力管1390米；新建设备用房220平方米，购买自然能提水设备1套；输水提升管道DN133米无缝钢管5260米、DN159米无缝钢管8788米；新建1000立方米高位水池3个、2000立方米高位水池2个；新建二级500立方米蓄水池15座、100立方米蓄水池12座；新建DN80主供水管35800米、DN50支管长度18000米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥13000亩）；粮食亩均增产（≥50千克）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：阿旺镇

30.东川区汤丹镇洒海村自然能提水工程

资金规模：整合财政涉农资金259.82万元

实施地点：汤丹镇洒海村

建设任务：新建设备用房123.75平方米；新建设动力管道3060米，提水管道800米；新建500立方米蓄水池1个、50立方米蓄水池1个；铺设灌溉管网2300米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥2000亩）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：汤丹镇

31.东川区因民镇自然能提水工程

资金规模：整合财政涉农资金350.46万元

实施地点：因民镇

建设任务：新建自然能提水系统设备房1座；新建取水坝1座；购买自然能提水系统提水设备2台；铺设DN200螺旋焊接钢管1500米、DN150无缝钢管3240米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥1200亩）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：因民镇

32.东川区易地扶贫搬迁对门山安置点农特产品交易中心

资金规模：整合财政涉农资金800万元

实施地点：对门山易地搬迁点

建设任务：新建钢架结构交易大棚10000平方米；挖填土方22700立方米，建设排水沟2350米，挡土墙1650立方米，道路及场地硬化27000平方米；建设照明设施100盏；安装LED显示屏2套；安装市场信息系统1套；建设农产品检验检测系统1套；安装监控设施及人脸识别系统1套。

绩效目标：持续带动就业（≥800人）；受益人口数（≥20000人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：铜都街道

33.东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目

资金规模：整合财政涉农资金2000万元

实施地点：乌龙镇

建设任务：种植良种“九叶青”花椒8000亩；新建DN100主输水管网26.6千米，DN60分水管网32千米；新建产业道路26公里；新建蓄水池16000立方米，及相应配套附属设施。

绩效目标：提供劳动力务工（≥12万人次）≥；增加务工收入（≥1440万元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：区发展改革局

34.昆明市东川区易地搬迁农业科技就业示范基地建设项目

资金规模：整合财政涉农资金2000万元

实施地点：碧谷街道起嘎村

建设任务：新建栽培大棚43336平方米（草莓智能观光型大棚6667平方米、草莓平型架生产大棚30002平方米、蔬菜集成创新示范大棚6667平方米）；新建生产附属设施1439平方米（水泵房15平方米、配电室20平方米、加工车间240平方米、冷库100平方米、田间看护房354平方米、栽培新装备应用展示温室356平方米、检验检测和植保防控等管理用房354平方米）；建设机耕道、蓄水池、污水处理设施等田间配套基础设施。

绩效目标：提供固定就业岗位（≥50个）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区发展改革局

35.脱贫人口小额信贷贴息资金

资金规模：整合财政涉农资金1650万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：实施2022年脱贫人口、突发严重困难户、边沿易致贫户1.01亿小额贷款贴息。

绩效目标：完成贷款户数（≥2000户）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区乡村振兴局

责任部门：区乡村振兴局

（二）畜牧生产

1.碧谷街道野牛村人畜分离养殖小区改造

资金规模：整合财政涉农资金572.36万元

实施地点：碧谷街道野牛村

建设任务：新建600×600钢筋混凝土大门门墩，购买4米宽成品钢大门；大门入口处新建消毒池，尺寸为宽3米，长5米，深0.6米；新建砖混结构消毒室15平方米；新建厂区道路315米；新建钢架结构农户养殖房145间，总建筑面积5100平方米；铺设DN40镀锌钢管养殖用水管道125米、新建DN200钢带波纹管污水管道500米、DN300钢带波纹管污水管道400米、DN160PVC塑料管道725米；新建塑料污水检查井35座；建设50立方化粪池1座；建设场地排水沟315米；新建一体化污水处理1套。

绩效目标：受益人口数（≥525人）；带动村集体年收入（≥1.45万元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：碧谷街道

2.碧谷街道李子沟村农村人居环境整治人畜分离示范建设项目

资金规模：整合财政涉农资金395.37万元

实施地点：碧谷街道李子沟村

建设任务：新建养殖大棚1401平方米；新建堆粪棚173.25平方米；新建化粪池235立方米；新建配电室19.32平方米及变压器、配电柜、水泥杆、导线等配套设施。

绩效目标：受益人口数（≥265人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：碧谷街道

（三）水利发展

1.东川区龙潭水库除险加固工程

资金规模：整合财政涉农资金285.48万元

实施地点：红土地镇花沟村

建设任务：对龙潭水库三类坝进行除险加固，主要对大坝进行帷幕灌浆，防渗帷幕线总长96米，溢洪道扩充长45米，新建DN250管道20米，新建坝顶防浪墙70米。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥2142亩）；解决人饮安全（≥2032人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

2.东川区小河水库工程

资金规模：整合财政涉农资金3863.74万元

实施地点：汤丹镇小河村、石庄村、海子村、元宝村

建设任务：建设小（1）型水库1座，总库容243.8万立方米；大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高69.7米，坝顶长191.75米，坝顶宽6米，坝料填筑83万立方米；建设溢洪道1座，全长454.07米；建设导流输水隧洞1条，全长217米；建设输水管道7329米。

绩效目标：覆盖汤丹镇11个村农田灌溉用水（≥1.37万亩）；解决农村人饮供水（≥12032人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

3.东川区拖布卡中型灌区续建配套与节水改造项目

资金规模：整合财政涉农资金1377.36万元

实施地点：拖布卡镇

建设任务：新建输水主管25.935千米，支管34.146千米，修复输水主管4千米；新建200立方米水池2座、500立方米水池16座；新建取水坝3座；新建新店房光伏泵站1座。

绩效目标：覆盖土地灌溉面积（≥2.36万亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

4.云南省2022年国家水土保持重点工程东川区小新山沟小流域项目

资金规模：整合财政涉农资金684.43万元

实施地点：乌龙镇半坡村、坪子村、水井村、坝塘村。

建设任务：建设梯田工程58.94公顷，种植经济果木林18.77公顷、水保林9.39公顷、保土耕作556.77公顷、封育治理835.52公顷；新建取水池2座、蓄水池15座，布设管道5.46公里；新修生产道路3.32公里，修缮生产道路3.38公里，生产道路排水沟6.31公里，配套砼涵管176米，沉砂井27口，浆砌石挡墙380米；布设谷坊2座。

绩效目标：林草覆盖率提升（≥10%）；直接经济效益（≥1469.91万元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

5.乌龙镇第二供水厂建设项目

资金规模：整合财政涉农资金162万元

实施地点：乌龙镇园子村、土城村、半坡村、马店村。

建设任务：新建输水管道1条，全长1958米；新建700立方米规模净水厂1座；新建配水管道34.956千米。

绩效目标：解决农村饮水安全人数（≥5626人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

6.东川区乌龙镇、碧谷街道、铜都街道18个村农村人饮连通工程

资金规模：整合财政涉农资金290万元

实施地点：红土地镇龙树村

建设任务：新建引水沟渠6米；新建1600立方米取水前池1座；安装DN1800螺旋焊管521米；新建镇墩8个；新建166立方米消力池1座。

绩效目标：解决人饮安全人数（≥4.32万人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

7.东川区拖布卡镇农村人饮应急光伏补水工程

资金规模：整合财政涉农资金1000万元

实施地点：拖布卡镇

建设任务：新建光伏提水泵站1座，泵房1座（占地面积为20亩），新建取水池1座，引水管道11523米（Φ190.7×3.2直缝焊管），500立方米蓄水池（3座），200立方米蓄水池（1座），闸阀井33座，新建提水管1882米（D273×8无缝钢管1195米，D273×6无缝钢管687米）。

绩效目标：受益人口数（≥31638人）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：拖布卡镇

8.进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程

资金规模：整合财政涉农资金1273.46万元

实施地点：铜都街道、碧谷街道。

建设任务：新建输配水管12.222千米、计量设施（水表）6737套、供水水箱48个（其中：3吨卧式不锈钢水箱11个、5吨卧式不锈钢水箱36个、188吨地下水箱1个）、成品分水器1121个、供水设备检修维护3座等供水附属设施改造，建立数据管理中心7个。

绩效目标：受益人口数（≥6000人）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区发展改革局

责任部门：区发展改革局

9.乌龙镇北部四村农村供水保障项目

资金规模：整合财政涉农资金473.06万元

实施地点：乌龙镇水井村、半坡村、坝塘村、包包村。

建设任务：新建引水管道50米；新建净水厂1座；新建配水干管4条、配水支管3条，总长16.58千米。

绩效目标：解决农村饮水安全人数（≥2844人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

10.东川区2022年阿旺镇、拖布卡镇农村供水保障工程

资金规模：整合财政涉农资金692.29万元

实施地点：阿旺镇、拖布卡镇。

建设任务：阿旺镇：新建输水主管DN50热镀锌钢管2900米、DN65热镀锌钢管1450米；新建小型光伏泵站1座。拖布卡镇：新建输水主管DN200热镀锌钢管14000米；配水管6条，总长3380米。

绩效目标：解决农村饮水安全人数（≥11746人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：区水务局

11.东川区碧谷街道嘎德、鲁嘎箐等村人饮安全巩固提升工程

资金规模：整合财政涉农资金341.63万元

实施地点：碧谷街道嘎德村、鲁嘎村。

建设任务：新建DN100热镀锌钢管2050米、DN50热镀锌钢管3515米、DN15热镀锌钢管39.5千米、DN20热镀锌钢管650米；配备智能水表773只；设置300升不锈钢水箱672个。

绩效目标：解决人饮安全人数（≥2324人）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区水务局

责任部门：碧谷街道

（四）农田建设

1.东川区2021年高标准农田建设项目

资金规模：整合财政涉农资金238.39万元

实施地点：铜都街道块河村、龙洞村、梨坪村，碧谷街道绿茂村、紫牛村，汤丹镇弯腰树村、洒海村。

建设任务：原渠道改建管道3679.4米、改造修复渠道17.2185千米；建设供水主管道939.1米、供水支管道77830.2米；新建混凝土灌水桩1391个、设计排涝泵站1座；原机耕道路硬化6082.6米；种植绿肥5800亩、增施有机肥5000亩、深耕深松1000亩；建设长期定位监测点4个。

绩效目标：实施高标准农田建设（≥13100亩）；实施高效节水建设项目（≥3100亩）；主要粮食作物年单产亩增加（≥40千克）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

2.东川区2022年度高标准农田建设项目

资金规模：整合财政涉农资金1984.14万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：实施高标准农田建设21600亩，包括灌溉与排水工程、田间道路建设、土壤改良、耕地质量检测等。

绩效目标：实施高标准农田建设（≥21600亩）；主要粮食作物年单产亩增加（≥40千克）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

3.东川区2022年度高效节水建设项目

资金规模：整合财政涉农资金266.38万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：实施高效节水建设2900亩，包括引水及田间管网工程、土壤改良、耕地质量检测等。

绩效目标：实施高效节水建设项目（≥2900亩）；主要粮食作物年单产亩增加（≥60千克）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区农业农村局

责任部门：区农业农村局

（五）林业草原生态保护恢复

东川区2022年草原生态修复治理项目

资金规模：整合财政涉农资金1050万元

实施地点：红土地镇、汤丹镇、因民镇、阿旺镇、铜都街道、舍块乡。

建设任务：人工种草20000亩(其中种植巨菌草58亩)；草原改良10000亩。

绩效目标：人工种草面积（≥20000亩）；草原改良面积（≥10000亩）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区林业草原局

责任部门：区林业草原局

（六）林业改革发展农村环境整治

红土地镇蚂蟥箐村和新乐村污水治理项目

资金规模：整合财政涉农资金1000万元

实施地点：红土地镇蚂蟥箐村、新乐村。

建设任务：建设地埋式一体化污水处理系统8座；新建污水管道41.399千米，其中：DN200（HDPE双壁波纹管）13.138千米、DN300（HDPE双壁波纹管）8961米、UPVC管DN110接户管19.3千米；入户收集池770座及配套污水检查井977座，沉泥井98座等。

绩效目标：受益人口数（≥2316人）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：市生态环境局东川分局

责任部门：红土地镇

（七）农村道路建设

1.东川区碧谷街道2022年村内道路硬化建设项目

资金规模：整合财政涉农资金309.06万元

实施地点：碧谷街道

建设任务：村内道路硬化14.4公里，路面实施均宽2.2米、厚0.15米。

绩效目标：硬化道路里程（≥14.4公里）；受益人口数（≥6000人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：碧谷街道

2.铜都街道村内道路硬化建设项目

资金规模：整合财政涉农资金431.85万元

实施地点：铜都街道陷塘村、块河村、梨坪村、达贝社区、达德村、龙洞村、姑海村、腊利社区。

建设任务：村内道路硬化18.1公里，路面实施均宽2.2米、厚0.15米；建设安全护栏2000米。

绩效目标：受益人口数（≥8000人）

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：铜都街道

3.东川区阿旺镇大田坝桥、鲁家田桥、麻栗湾桥建设项目

资金规模：整合财政涉农资金200万元

实施地点：阿旺镇大石头村

建设任务：新建3座桥梁，桥跨均为3×16米，包含引道工程共计159.18米。

绩效目标：新建小桥数量（≥3座）；受益人口数（≥1500人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：区交通运输局

4.昆明市东川区2021年自然村通村道路路面硬化工程

资金规模：整合财政涉农资金164万元

实施地点：红土地镇花沟村、新仓房村。

建设任务：道路硬化总里程4.7公里，路面有效宽度不低于4.5米，局部受限路段不低于3.5米。

绩效目标：硬化道路里程（≥4.7公里）；受益人口数（≥6682人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：区交通运输局

5.东川区白马滩道路路面硬化工程

资金规模：整合财政涉农资金169.14万元

实施地点：碧谷街道紫牛村

建设任务：道路硬化总里程0.7公里，路面有效宽度不低于8米，采用沥青混凝土路面。

绩效目标：硬化道路里程（≥0.7公里）；路面宽度（≥8米）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：区交通运输局

6.2021年东川区农村公路生命安全防护工程

资金规模：整合财政涉农资金112万元

实施地点：碧谷街道、铜都街道、拖布卡镇、乌龙镇。

建设任务：治理隐患里程20.3公里，对存在安全隐患路段进行增设安全防护设施及标志标牌等工程，新建波形护栏总长约6公里。

绩效目标：新建公路生命安全防护工程（≥6公里）；受益人口数（≥9000人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：区交通运输局

7.2021年东川区三丘田小桥新建建设项目

资金规模：整合财政涉农资金48万元

实施地点：红土地镇新乐村

建设任务：新建桥梁1座（总长21米、桥宽6米），两岸桥台均为片块石混凝土重力式桥台，桥面铺筑混凝土面层。

绩效目标：新建小桥数量（≥1座）；受益人口数（≥2300人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区交通运输局

责任部门：区交通运输局

（八）其他

1.监测帮扶对象公益性岗位

资金规模：整合财政涉农资金480万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：用于监测户，开发1000个乡村公益性岗位。

绩效目标：受益人口数（≥1000人）；人均年收入增加（9600元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区人社局

责任部门：区就业局

2.雨露计划

资金规模：整合财政涉农资金600万元

实施地点：各乡镇（街道）

建设任务：对东川区脱贫户及未消除风险边缘易致贫户中，子女接受中、高等职业教育的贫困家庭实施职业教育雨露计划补助，计划平均每学期补助学生2000人，补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核，补助资金分学期发放。

绩效目标：脱贫户及未消除风险边缘易致贫户贫困学生补助（≥2000人次）；生均年补助标准（3000元）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区乡村振兴局

责任部门：区乡村振兴局

3.其他

（1）碧谷街道龙潭社区小龙潭自然村民族团结进步示范村创建项目

资金规模：整合财政涉农资金198.51万元

实施地点：碧谷街道龙潭社区

建设任务：1.龙潭社区小龙潭机耕路硬化1300米；2.新建混凝土沟渠500米；3.村内道路硬化800米；4.建设雨污分流管网及砼排水沟800米，污水管材料为DN300双壁波纹管，设置DN800塑料检查井20个，砼排水沟尺寸为0.6米×0.7米，沟壁厚0.2米；5.新建苗族文化宣传牌坊1座，高6米，宽12米；6.新建民族文化活动场所，墙面喷刮外墙涂料1800平方米，绘制民族团结进步宣传彩绘400平方米，建设民族文化宣传栏30米。

绩效目标：受益人口数（≥125人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区民族宗教局

责任部门：碧谷街道

（2）汤丹镇民族团结进步示范镇创建项目

资金规模：整合财政涉农资金500万元

实施地点：汤丹镇

建设任务：1.集镇道路修缮工程3000米，配套垃圾车1辆、可转运垃圾箱5个；2.安装集镇路灯200盏；3.民族文化广场、民族团结之家、民族团结示范标识建设工程，建设宣传栏，打造民族文化广场、民族团结之家（设立民族文化陈列室）、民族团结示范标识等；4.洒海村人居环境改造提升工程，对洒海村2个小组进行断壁残垣拆除，清除柴堆、草堆、粪堆、建筑垃圾等，对100户约8000平方米面积开展外观风貌统一工作，同时对部分外墙进行绘画；5.洒海村花海夜景灯效建设工程；6.种植雪橙、芒果800亩；7.评选示范户10户，每户奖补资金5000元。

绩效目标：受益人口数（≥1300人）。

进度计划：2022年11月底前完成建设

管理部门：区民族宗教局

责任部门：区民族宗教局

六、保障措施

（一）高位统筹，统一思想。充分发挥巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组和整合资金协调领导小组的总指挥和统领作用，高位统筹整合使用财政涉农资金，提高整合工作的统筹性、实效性、持续性。各乡镇（街道）、区级行业部门按照“项目一个单子、资金一个盘子、制度一个笼子”的原则，通力协作、密切配合，打破部门利益条块分割的现状，把涉农资金整合后用于巩固脱贫成果和乡村振兴的衔接工作。

（二）明确责任，合力推进。区级各行业主管部门负责对年度整合财政涉农资金项目可行性进行审查，并督促立项、入库、绩效目标填报等前期工作，对项目实施全过程进行监管，同时对本部门实施的项目负主体责任；各乡镇（街道）在区级行业主管部门的指导下，负责年度使用整合财政涉农资金项目申报，对项目建设和资金使用负主体责任。

（三）强化绩效，提高效益。各项目实施单位按照“谁花钱，谁负责”的原则，实现财政涉农资金安排的项目绩效全覆盖，要做好项目绩效申报、监控和自评工作。区级各行业主管部门要督促项目实施单位对财政涉农资金投入形成的资产进行管理，严格落实资产运行、维护等制度；区级行业主管部门要牵头对本行业评审同意纳入项目管理且区级批复实施的产业项目，建立绩效追踪评价制度，连续进行3年以上的绩效评价，对未达到预期效益的要及时纠正和整改，并将评价结果在次年的资金安排中进行应用。

（四）公开公示，阳光运行。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，严格执行《云南省全面实施扶贫资金公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）和《昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法》（昆开办发〔2019〕4号），进行扶贫项目和资金使用公告公示，接受社会和群众的监督。

（五）加强管理，安全规范。各单位在资金使用管理中严格执行《昆明市东川区人民政府关于印发东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）的通知》（东政发〔2018〕98号）、《昆明市东川区人民政府关于印发东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法补充规定的通知》（东政发〔2019〕42号）和《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区2021年统筹整合使用财政涉农资金管理办法补充规定的通知》（东政办发〔2021〕113号）。要按照从严从紧的原则，据实列支勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收、项目管理等必要的费用；各单位要严格控制项目投资规模，不得超概算投资。

（六）联合监管，严肃追责。区纪委监委、区政府督察室、区审计局要充分发挥行业优势，对项目建设工作推进不力、效果不佳的单位，要督促其进行整改；对工作中发生违规违纪行为的，要严肃追究有关人员的责任。

附件：1.昆明市东川区财政涉农资金整合方案基本情况表

2.昆明市东川区统筹整合财政涉农资金来源情况表

3.昆明市东川区统筹整合财政涉农资金项目表

4.昆明市东川区整合方案项目类型投入情况表

抄送：市财政局，市乡村振兴局。

昆明市东川区人民政府办公室             2022年3月29日印发