附件7：

乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目依据东财整合〔2021〕8号文件，截止2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金383.80万元，其中：乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目经费383.80万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市东川区乌龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《乌龙镇主要职责及内设机构职责》、《乌龙镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《乌龙镇预算内部控制管理制度》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。

乌龙镇严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，适时进行跟踪监控，加强资金监管力度，及时上报监控情况，提高专项资金使用效率。

2021年昆明市东川区乌龙镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

截止2021年12月31日，乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目已支付315.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

以乡村旅游为主导，特色农业有机结合，形成村内三产协调 融合发展的产业格局，完善相关配套设施，引入社会资金及建设项目，扎实推进坝塘农业综合体建设，创建现代农业示范园，带动坝塘村“一村一品”建设。以现代农业为基础，以乡村旅游为引爆，依托坝塘水库和良好的乡村生态环境资源，大力挖掘乡村旅游潜力，将坝塘村打造成为文化体验、田园观光、研学旅游、农业科普、水上娱乐等功能为一体的东川乡村旅游示范村。

1.游客接待中心。建设占地1000平方米，建筑面积450平方砖混结构游客接待中心1个。采用砖混结构，综合水电、安装、游客休憩设施按照1123.75元/平方米的综合单价测算，合计112.38万元。

2.露营基地。露营基地1000平方米，拥有三大区域：生活区（帐篷区）：400平方米，按200元/平方米的综合单价，合计为8.00万元，娱乐区（休闲营区）400平方米：包括综合性广场、儿童游乐等，按200元/平方米的综合单价，合计为8万元；其余辅助设施用地100平方米，按300元/平方米的综合单价，合计为3万元。合计：19.00万元。

3.停车场。新建停车场1500㎡，每平米按照综合单价180元测算，合计资金27万元。

4.配套建设标牌标识10套。项目建设配套完善的旅游标识标牌合计2万元。

5.硬化道路。水库至水库管理所1.2km宽4.5m的毛路已打通，现进行道路硬化，采用C25的混凝土路面。道路做法：15cm厚的C25的混凝土路面+5cm厚粗砂+10cm厚天然砂砾。合计资金75.6万元。

6.栈道建设。修建水库环岛亲水步道1km,宽1.5m，村口至杨梅地的采摘栈道，栈道长3.0km，宽2.1m米，面层材质为人字铺青砖或小碎石，并以卵石或当地碎石收边。合计资金100.7万元。

7.项目建设其他费用，主要包括：

（1）项目管理费：按建设费用的2%计算，需6.73万元；

（2）设计费：按建设费用的3.6%计算，需12.12万元；

（3）监理费：按建设费用的2.4%计算，需8.08万元；

（4）项目造价、审计费：按建设费用的2%计算，需6.73万元；

（5）基本预备费：按建设费用的4%计算，13.46万元。

8.新建卫生公厕3个。在移民点布置2个，杨梅采摘区布置一个，公厕规模30平方米。公共厕所建筑面积为每座30平方米，尺寸为9.00m×3.3m，男厕布置4个蹲位和3.6米长的小便池，女厕布置5个蹲位。在公厕的后面配套4#的玻璃钢化粪池一座。合计资金23.4万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设游客接待中心 | 1个 | 1个 |
|  |  |  | 建设露营基地 | 1000平方米 | 1000平方米 |
|  |  |  | 新建停车场 | 1500平方米 | 1500平方米 |
|  |  |  | 建设配套完善的旅游标识标牌 | 10套 | 10套 |
|  |  |  | 硬化C25的混凝土路面 | 1620立方米 | 1620立方米 |
|  |  |  | 建设栈道 | 4千米 | 4千米 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% |
|  |  |  | 设施正常使用率（≥**%） | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率（≥**%） | 100% | 100% |
|  |  |  | 当年完成率（≥**%） | 100% | 82% |
|  |  | 成本指标 | 建设游客接待中心 | 112.38万元 | 112.38万元 |
|  |  |  | 建设露营基地 | 19万元 | 19万元 |
|  |  |  | 新建停车场 | 27万元 | 27万元 |
|  |  |  | 建设配套完善的旅游标识标牌 | 2万元 | 2万元 |
|  |  |  | 硬化C25的混凝土路面 | 75.6万元 | 75.6万元 |
|  |  |  | 建设栈道 | 100.7万元 | 100.7万元 |
|  |  |  | 项目管理费 | 6.73万元 | 6.73万元 |
|  |  |  | 设计费 | 12.12万元 | 12.12万元 |
|  |  |  | 监理费 | 8.08万元 | 8.08万元 |
|  |  |  | 项目造价、审计费 | 6.73万元 | 6.73万元 |
|  |  |  | 基本预备费 | 13.46万元 | 13.46万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 居民收入提高幅度 | 10% | 10% |
|  |  | 社会效益 指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 715户2043人 | 715户2043人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）虽2021年未偏离绩效目标，但存在的问题如下：

1.2021年项目支出未完全按预算情况执行，不利于项目的建设。

2.乌龙镇内部控制制度不健全，监督机制不完善，措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

3.相关负责人预算执行意识不够，对于按时完成项目意识不到位。

（二）下一步改进措施

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当树立绩效目标意识，参考国家相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，科学、合理地编制项目绩效目标，不断细化绩效目标、规范决策程序。

2.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制，完善管理制度，加大宣传力度，强化项目绩效评价监督管理，运用好绩效评价结果，努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。

3.建议结合全镇的实际情况进一步完善工作机制，宣传财政政策，培养按规定执行意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于规定时间内应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目绩效目标自评表