附件2：

《昆明市东川区小江河道采砂规划》

（2022年-2026年）

编制单位：贵州省黔东南州水利电力勘察设计院云南分院

批    准：王  炜

核    定：李红强

审    查：时晓鹏

校    核：陈仕兴

编    写：毛健锋     时晓鹏  郭  华   陈仕兴

二〇二二年六月

- 目　录

目　录	- 1 -

前言	3

1 基本情况	5

1.1小江流域概况	5

1.2地形地貌	7

1.3地质情况	7

1.4气象情况	10

1.5水文情况	10

1.6泥沙特性	19

1.7水生态与环境现状	24

1.8河道整治工程现状与近期规划	25

2  采砂现状及形势	28

2.1社会经济概况及发展趋势	28

2.2河道采砂现状、规划编制及实施情况	29

2.3采砂规划面临的形势	32

2.4制订规划的必要性	32

3  规划原则与规划任务	36

3.1规划范围与规划期	36

3.2指导思想与原则	39

3.3河道采砂规划的任务	41

4  河道演变分析	43

4.1历史河道演变及河床演变分析	43

4.2近期河道演变及趋势	45

5  砂石补给及可利用砂石总量分析	47

5.1 河床组成分析	47

5.2 理论来砂量计算	- 51 -

5.3理论补给量计算	- 55 -

6  采砂分区规划	- 56 -

6.1禁采区划定	- 56 -

6.2可采区规划	- 59 -

6.3保留区规划	- 67 -

6.4禁采期	- 69 -

7采砂影响分析价	- 70 -

7.1概况	- 70 -

7.2采砂对防洪安全的影响分析价	- 70 -

7.3 采砂对河势稳定的影响分析价	- 70 -

7.4 采砂对通航安全的影响分析价	- 71 -

7.5采砂对涉水工程正常运用的影响分析价	- 71 -

7.6采砂对环境保护的影响分析	- 72 -

7.7环境保护对策措施	- 73 -

8规划实施与管理	- 75 -

8.1规划实施	- 75 -

8.2管理机构与管理设施	- 76 -

8.3监管措施	- 77 -

8.4动态监测管理措施	- 78 -

9结论与建议	- 79 -

9.1结论	- 79 -

9.2建议	- 80 -

10. 附图	- 81 -

- 前言

东川区位于云南省东北部，拥有人口30.2万，国土面积1858.79 km2，东邻会泽、南接寻甸、西连禄劝、北与四川省会东县隔金沙江相望。境内最高海拔4344.1 m，最低海拔695 m。区政府所在地铜都镇，海拔1280 m，距昆明市区157 km，距四川凉山彝族自治州首府西昌市316 km。东川区地处云贵高原北部边缘，属川滇经向构造带与华夏东北构造带结合过渡部位。南北最大纵距84.6 km，东西最大横距51.2 km。境内山高谷深、地势陡峻，以小江为界，东侧为乌蒙山系，最高峰“牯牛寨”海拔4017.3 m；西部为拱王山系，最高峰“雪岭”海拔4344.1 m，为“滇中第一峰”。境内金沙江与小江交汇处的小江口，海拔仅为695m，系昆明市海拔最低点。

由于小江深大断裂带纵贯全境东西，构造活动频繁，形成典型的深切割高山峡谷地貌，加之境内气候、降雨、土壤、植被等方面的因素，导致全境构造复杂、断裂发育、岩层破碎、侵蚀强烈、山高谷深、地势陡峭，地质、地貌系统功能脆弱，是洪涝、泥石流发育的重灾区；在地貌上，东川地貌属深中切割的高、中山峡谷类型，河谷盆地面积占总面积的2.7%，海拔2400m以上的国土面积占总面积的36.9%，土地坡度＞25°的国土面积占总面积的60.5%。

2019年以前，随着东川区境内道路建设项目的大规模启动，对河砂需求日益增长，区内河道两岸采砂点越来越多，采砂的规模也越来越大，滥采乱挖、废渣回弃河道的现象十分严重。非法、无序的采砂活动对县内河流的河势稳定、防洪、水利工程基础设施、水生态环境，以及国民经济发展和社会稳定存在诸多不利的影响。为了加强东川河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全，保证河道基本功能的正常发挥，使河道采砂逐步走上科学、依法、有序开采的轨道，必须从促进经济社会可持续发展的高度，对河道采砂进行规范的管理。根据昆明市东川区人民政府（东政办法〔2020〕40号）文件、(东政办法〔2020〕42号)要求，东川区水务局组织开展了《昆明市东川区小江河道采砂规划》（2022-2026年），以下简称“规划”的编制工作。

2021年12月，受东川区水务局、昆明市东川区建设投资有限公司委托，贵州省黔东南州水利电力勘察设计院云南分院承担了东川区小江河道采砂规划工作的编制任务。接受任务后，公司组织专业技术人员进行现场踏勘、调查，在掌握基本资料的基础上，经研究分析、理论计算，于 2022 年 6月编制完成了《昆明市东川区小江河道采砂规划》。为了保证规划的科学性，采砂规划既要符合河流的实际情况，又要适应采砂管理的实际要求。本次采砂规划的编制，充分利用了有关部门和单位的通过审查的相关设计报告和研究成果，使采砂规划工作更加全面、科学；认真总结以往采砂管理的经验，重视基本资料的收集、整理和分析，充分掌握实际情况，为采砂管理提供科学依据。

- 1 基本情况

- 1.1小江流域概况

小江发源于云南寻甸车湖，沿南北走向流经寻甸功山进入东川境内，流域面积3043km2，其中属东川区境内的流域面积1462km2，占流域总面积的48%。小江总长138km，平均坡降1.03%。小清河流域发源于流域西北部的拱王山脉，自河源起流向由西北向东南流经白抛湾、晓光桥、箐水地等后转向东北向流经犀牛塘、干沟箐、中厂河等地后汇入小江。全河长41.2km，河道平均比降46‰，总径流面积349km2。黄水箐沟源于石将军，经中心试验所 、姑庄、月亮田至犀牛山汇入小江。径流面积92.5 km2，流程短，纵坡大。最大流量9.8 m³/s，最小流量0.38 m³/s，多年平均流量为1.2 m³/s，是一条山间小溪，沿河两岸无河漫滩。

阿旺至林家渡段，长45.1km，纵坡为1.2％，河谷开阔呈“U”型，沿河两岸平均有300m宽河漫滩，植被稀少，水土流失严重，各支流和小溪口形成众多冲积扇。河床不稳定，河道多变，河水含沙量最高时达220kg/m³，在三江口、板河口、石膏塘等处有乌龙河、小清河、大桥河等支流汇入，流量成倍增加，根据《云南小江泥石流综合考察与防治规划研究》（科学技术文献出版社重庆分社），小江水文站观测到的最大流量为674 m³/s，最小流量为6.1 m³/s。

主河势弱，甚至有主河流量小于支沟流量的反常现象。由于小江两侧沿岸分布着众多的泥石流沟，每到雨季，大量泥沙输入江中，致使河床逐年淤积抬升，形成沙洲密布、水流宽浅、岔道纵横的游荡性河流，其水文特征与山区河流迥然不同。根据实测资料，小江的支流蒋家沟1966年6月27日最大泥石流流量为2420m³/s，而与之同时间的小江水文站实测最大流量为531m³/s（小江测站位于蒋家沟上游）；大白泥沟为大白河左岸一级支流，1957年最大泥石流流量近1000m³/s，与之同时间的大白河达德水文站实测，最大流量为246m³/s（达德测站位于大白泥沟上游）。由于支沟势强量大，使大量固体物质带入小江；而主河势弱量小，无力将其全部输入金沙江。严重的冲刷和堆积不平衡，是小江河床逐年上抬的最大原因。

小江的含沙量随流量的变化而相应发生差异。小江水文站1963年6月22日洪水含沙量高达220kg/m³，枯水时最小含砂量接近零。汛期输沙总量占全年的75.6%（小江水文站）～90.8%（达德水文站），尤其是8月最突出，占全年的24.5%（小江站）～34.4%（达德站）。输沙率的年内分配与流量的年内分配有着明显的对应规律。小江河床的组成，以大型泥石流沟的分布为节点，大堆积扇所在部位粒径较粗，其粒径随堆积扇的粒径而定，两节点之间粒径沿程变幅小。

东川区小江河谷谷底宽从十几米到数百米不等，两岸悬崖陡峭，沿岸相对高差变化大，水流落差303 m。由于江两岸岩层结构松散，加之河谷两岸植被稀疏，再加上深切割的沟谷十分发育，因而这里极容易形成规模巨大的泥石流。在洪水季节，泥石流来势凶猛，达到每秒1000多m³的流量，大大小小的石头被淤泥夹带着，伴随着粗粗细细的残枝断根而形成了一条巨大的泥和石的“河流”。这是生态失去平衡所带来的恶果，又是大自然的一大景观，其中蒋家沟、大小白泥沟和老干沟等为发育旺盛期泥石流沟。

东川区小江河床坡度大，平均比降约为1.03%的陡坡山地河流从山间流过。河谷宽度从十几米到数百米不等，其间散布着一些河谷平原。小江主河的代表粒径为10～28 mm，块河为28～58 mm。河道内树木等植被稀少，河床变动剧烈。部分河滩开发为农田，有些地方有砌石河堤。

图1-1-1	小江河床纵断面图

- 1.2地形地貌

东川属高原山区，地形陡峻，南高北低，小江河谷将我区分为东西两部，东以海拔4017.3m的牯牛寨山为中心，向南延伸进入寻甸境内，向北经会泽县的大海梁子至海拔700m的金沙江河谷；西部则以全区最高点海拔4344.1m的拱王山为中心，南延轿子山进入徜甸新区、北经石将军人站石延至金沙江河谷。从拱王山至金沙江河谷平距21km，高差3644.1m。从纬度看，以海拔1100m的小江河谷为基点，向东西两侧山脊急剧增加，与河谷西边的拱王山山脊平距22km，高差3244m，到东边的牯牛寨山脊平距11km，高差2917.3m，这足以说明小江的地形陡峻、高差悬殊的特征。

- 1.3地质情况

- 1.3.1地质构造

东川区位于康滇古陆南部，小江深大断裂带位于康滇地轴东缘，是东川主要构造带，且由数条断层组成，断层两侧岩石挤压极为强烈，形成数百米宽的压碎岩或糜棱岩带，破碎带最宽处达2 km，小江断裂带的雏形早在远古代已形成，长期处于活动状态，一直是小江流域的重要古地理边界和岩相变化带。

区域地貌：在地貌上形成蔚为壮观的东西向相间排列的对峙高山夹小江河流水系。康滇地轴受到多次构造运动和岩浆活动的作用，有色金属矿产资源十分丰富。

新构造运动：晚第三纪受青藏高原隆起的影响，云南高原也结束低海拔的夷平时期而抬升，同时金沙江、小江下切形成河谷，形成了海拔4000 m以上山岭和多级夷平面及1100 m以下的两江河谷。同时在断裂附近也发育了一些断陷盆地、接受了第四纪沉积，如新村盆地、乌龙盆地、功山盆地等，沉积物厚度达60 m以上。

- 1.3.2地震

小江断裂带是中国南北地震带之一，1966年2月5日发生过里氏6.5级地震，此后的大约40年间，小江流域周围发生了12次4级以上的地震，频繁的地震发生也是小江流域荒废、洪涝灾害严重的原因之一。

根据《中国地震动参数区划》，区域地震基本烈度为Ⅸ度，地震动峰值加速度≥0.40 g。

- 1.3.3 地层岩性

根据工程地质测绘及工程地质勘查结果，工程区岩性以杂色的板岩、千枚岩、页岩、灰岩、砂岩为主，层状结构，碎裂—土状构造，层序不清，产状不定。所有地层岩石受强烈的构造作用及风化作用均非常破碎，甚至成土。沿线出露地层主要由第四系、震旦系、蓟县系、长城系等。

东川出露的地层岩性：前震旦系昆阳群的板岩、千枚岩、白云岩，下震旦系的澄江砂岩，上震旦系灯影组灰岩，下寒武系泥质灰岩及页岩，中、上泥盆系碳酸盐岩、沉积砂岩、粉砂岩、泥岩，石炭系以砂岩和页岩为主夹煤层。下二迭系为阳新灰岩及峨眉山玄武岩，三迭系、侏罗系以砂岩、粉砂岩、页岩为主夹碳酸盐岩，第三系主要为粘土岩、粉砂岩及砂岩、上部夹褐煤层。第四系主要有湖积层、冲积层、洪积层交替迭加，分布于姑海、新村、乌龙、玉碑地、林家渡、牛厂坪、格勒坪子等河谷区，由山前洪积扇、泥石流堆积物及河漫滩组成，其厚度不稳定，分选性差，成分复杂多变，主要是碎石、砾石、沙粘土和其它混合物。中生界和古生界地层多分布于牯牛寨山脊、拱王山山脊，海拔3200m以上地区岩性为页岩、灰岩、沙岩及玄武岩；震旦系地层主要分布在本区西南部的石将军、滥泥坪、大黑山、梨树坪等地，岩性为砂岩及各种白云岩。前震旦系昆阳群地层分布最广，从河谷区到高山区均有分布，厚度近百米至数千米，是一套浅至中等变质的各种板岩、白云岩、石英岩和辉长岩等。这些岩层多为互层，结构较差，大多时代古老，在长期褶皱、断裂、地震和风化等作用下，岩层破碎松散、节理裂隙发育，易被侵蚀，特别是板岩、千枚岩、页岩等质地软弱，易被风化崩解为碎屑物。

- 1.3.4 水文地质

（1） 地表水

本工程区沿线河流均属金沙江水系。根据小江水文站在小江桥附近长期观测，实测最大流量674m³/s、最小流量6.1m³/s，多年平均流量36.8m³/s；大白河属小江一级支流，多年平均流量36.8m³/s，最大洪峰流量345 m³/s，最小流量6.1m³/s；块河属小江一级支流，多年平均流量8.3 m³/s，最大流量128 m³/s，最小流量1.1m³/s；乌龙河属小江西岸支流，最大洪峰流量84.46 m³/s，多年平均流量1.53m³/s，最小流量0.5m³/s；小清河是东川区单位面积产水量最多的一条河流，最大流量142 m³/s，最小流量2.55 m³/s，多年平均流量9.8 m³/s。

从长期以来的观测，上述河流水质一般较好，具有水垢少、中硬沉淀物、不起泡、非腐蚀性水，适宜工业生产用水和农灌用水。

（2）地下水

由于本区新构造运动强烈，对区域水文地质、工程地质特别是对岩溶的发育与赋水性规律均有不同程度的影响。

第四系孔隙水中，河谷冲击、洪积的砂砾石与碎石块石层、山谷泥石流洪流厚碎块堆积，赋水性较强～强；各时代碎屑岩裂隙水，赋水性分为中等、较弱两级。工程区内以岩溶水为主要类型，每种类型岩溶发育和地下水补给、径流、排泄与赋水性以及动态变化等各具特征。碳酸盐岩溶水赋水性分为强、较强、中等三级；岩溶裂隙水的赋水性分为较强、中等。

- 1.3.5地质灾害

典型的地质灾害为泥石流和滑坡（包括表层崩塌和塌方等小规模崩塌现象）。崩塌现象最终导致泥石流的发生，大部分泥石流灾害是滑坡间接引发的。

在受灾形态方面，泥石流和滑坡等灾害现象的发生地，直接遭受破坏，此外，远离灾害现象发生地的区域也会受灾。比如蒋家沟、大白泥沟和小白泥沟的泥石流堵断小江、大白河，在上游河段引发洪水灾害。另外还有一些危害没有在灾害记录中体现，比如年复一年的土砂堆积，淹埋了堰堤、道路和桥梁等工程设施，高差缩小以及悬河形成，大量的泥沙流入金沙江等。

- 1.4气象情况

小江及其支流河道所在河谷地段属于暖温带气候，气候类型主要是干热河谷气候，年平均气温在20.1℃，极端最低气温-8.4℃，最高气温40.1℃，≽10℃的年活动积温6703℃，无霜期300天左右；多年平均年降雨量为943.8mm，降雨量年内分配极不均匀，雨季（5～10月）降水总量占全年降雨总量的88.7%，干季（11月～次年4月）降水总量占全年降雨总量的11.3%；年蒸发量3600mm，干湿季节分明，5~8月为雨季、降雨集中，降雨量占全年总降雨的80%以上，日照长、光质好。

邻近的新村站有关气象特征值见表1.4.1。

表1.4.1   气象站气象特征值统计表

| 站名 | 测站高程 （m） | 多年平均气温（℃） | 最高月平均气温（℃） | 最低月平均气温（℃） | 多年平均降水量（mm） | 多年平均蒸发量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新村 | 1254.1 | 20.1 | 25.1 | 12.4 | 705.9 | 3443.1 |

- 1.5水文情况

- 1.5.1水文基本资料

（1）资料情况

在小江干流及其支流上先后设有水文站进行过短暂的观测，但观测年限普遍不长，最长的观测站为小江干流上小江水文站为27年，且为2个时段，资料完整但不连续，其余为5～7年不等。各水文气象站点的资料收集情况见表2.2-1，各水文、气象站点位置见图1.5-1。

- 图1.5-1   小江流域水文、气象站点位置分布图

表1.5-1       小江干、支流水文气象站点资料收集情况表

| 站名 | 流域 | 河名 | 流域面积（km2） | 观测年限 | 观测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小江 | 小江 | 小江 | 2241 | 1957.4～1966.12 1973.1～1989.12 | 水位、流量、泥沙 |
| 达德 | 小江 | 大白河 | 743 | 1958.1～1964.12 | 水位、流量 |
| 块河 | 小江 | 块河 | 725 | 1958.1～1961.12 | 水位、流量 |
| 牛栏江 | 小江 | 七星桥 | 2573 | 1954年～至今 | 水位、流量 |
| 新村 | 小江 | 气象站 |  | 降水 | 1981～至今 |

（2）资料“三性”分析

根据现行有关规程、规范的规定和要求，对各站观测资料需从“可靠性”、 “一致性”和“代表性”三个方面进行评价。

（1）“可靠性”分析

小江流域内除小江站实测系列较长之外，其余各站的实测系列均较短。小江站的水文测验和整编成果的精度都不高，整编后的洪水过程线与实际将有一定出入，而测验河段的条件太差是影响测验精度的制约因素，在此已无法补救。由于小江站测流以及整编均存在着无法控制的各种因素的共同影响，其大小和符号都有不固定的误差，这种误差也属于随机误差范畴。根据其特性分析，其正、负误差出现的概率相等，代数和趋近于零。从小江的历年测验情况看，1966年以前(10年)测流次数大都超过了160次，200次以上的有5年，最多达275次，该时期由于测流次数较多，其流量整编成果相对较高。而1973年以后虽然测次较1966年以前有所减少，但大多数年份的测次也在100次左右。实测整编成果不能全面反映其控制流域的水文特性。

原国电公司昆明院、云南省水利水电勘测设计研究院、昆明市水利水电勘测设计研究院等勘测设计单位曾进行过牛栏江流域水利、水电规划设计工作，先后涉及过七星站点的观测资料，对七星桥水文站基础查料的可靠性已在各工程历次规划、项目建议书、可行性研究、初步设计等阶段均作过详细分析、复核，认为七星桥水文站的水文资料基本可靠。

（2）“一致性”分析

目前在小江流域在建中型水库轿子山水库 1 座，清水海天然湖泊1座，小（2）型水库2座，总流域面积184.5km2，占小江水文站流域面积（2241km2）的8.2%，对小江站的径流影响很小；其他的引水、提水工程规模甚小，均在分析范围内。1991 年前社会经济欠发达，人类活动影响比近些年小得多，这些工程的回归水也回归到本区。对于七星桥水文站来说，流域内人类活动稀少，蓄、引水工程规模较小，均在分析范围内。从小江站历年径流过程、新村气象站历年降雨量过程看，无系统增大（或减小）趋势，丰、平、枯水年组交替无序出现，与其他站的同期年径流对比，丰、枯对应。新村站年降水量长、短（1957～1990年）系列的均值、Cv值差异很小。综合分析可得，年径流系列具有较好的一致性。综上分析，人类活动对上述水文站水文情势基本没有影响，径流资料具有一致性。

（3）“代表性”分析

从目前研究理论水平看，当用统计推断的方法推求某一指定频率的暴雨或洪水时，为了减小计算的抽样误差，一般要求其样本系列应具有充分长，但从数理统计角度看，再长的实测系列也仅为总体的一个样本。根据现行《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)规定：实测或插补的暴雨或洪水样本系列长度不应少于30年。按此要求，除七星桥水文站实测洪水系列满足30年，其余站点均不足30年。因此定性认为，七星桥水文站洪水系列长度基本满足计算要求，其它站点在使用时需进行插补延长。

- 1.5.2径流

小江流域的径流量由大气降水补给，其年径流量与降雨量的年际、年内变化及其分布相应，主汛期为6～10月。因此，根据降雨量的变化规律及径流特性，该地区年降雨量、径流量的水文年度划分为6月～次年5月。根据自然环境、社会经济状况，结合行政分区分布，将东川区小江流域划分为4个水资源分区，分别为小江拖布卡段、小江乌龙段、小江阿旺段、小江东川区铜都街道段，4个分区共计1462km2。其中，小江拖布卡段地形为山丘、中山区，面积 345.4km2；小江乌龙段地形为高山、高中山，面积 552.1 km2；小江阿旺段地形为中山、河谷区，面积277.0km2；小江东川区铜都街道段地形为中山、平坝区河谷区，面积287.6km2。水资源量包括地表水资源量和地下水资源量。东川区小江流域多年平均地表水资源量7.21亿m³。4个分区中，小江乌龙段多年平均地表水资源量最大，为2.98亿m³，占41.3%；其次是小江拖布卡段和小江阿旺段，分别为1.7亿m³、1.37亿m³，占23.6%、18.9%；小江东川区铜都街道段，为1.16亿m³，仅占16.1%。东川区多年平均地下水资源量为1.96亿m³，多年平均地下水产水模数为 13.4万m³/km2.a。东川区小江流域属于山丘区，地下水资源量与地表水资源量完全重复，因此，东川区水资源总量实际是地表水资源量。东川区水资源总量7.21亿 m³。

- 1.5.3洪水

- 1.5.3.1洪水标准及洪水计算方法

- （1）洪水标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，小江东川区采砂工程设计防洪标准为20年一遇。

- （2）洪水计算方法

- 小江流域内各水文观测站中除小江站实测系列较长之外，其余各站的实测系列均较短，按照相关规范的要求，除小江站的实测资料基本可用于水文频率分析外，其余水文站观测资料不能直接进行水文分析，须进行插补分析方能使用。鉴于上述原因，尽管小江各支流（块河、小清河）及其上游大白河的流域面积与小江站相差较大，但由于其径流来源基本相同，且为上下游关系，地理条件及下垫面因素相似，具有一定的相关性。因此，对于本次设计水文分析，选择小江站实测系列作为频率分析的基础资料，其余各个控制断面水文分析以小江站分析成果为基础，间接推求得出最后的设计洪水，用各观测站与小江站同时期的观测资料进行对比分析，以此论证采用间接法推求出的设计成果。

- 本次小江干流及流域内较大支流（块河、小清河）设计洪水采用以达德站、块河站、小江站为参证站的水文比拟法推求。其余支流流域面积较小，采用暴雨途径法计算，暴雨统计参数采用流域内的新村气象站的短历时暴雨进行计算。

- 1.5.3.2参证站年洪水计算

（1）参证站洪水插补延长

本次以小江水文站实测资料进行洪水分析，小江站具有1957～1989年33年间断性洪水资料，间断期为1968～1972年，为使各站资料连续完整，采用邻近相似流域牛栏江七星桥站的同时期（1973～1989年）洪水进行分析，建立两站同时期洪水的相关关系，见图2.2-2。由图可见，两站除1988年（Q小江=1090m³/s）偏大外，其余点据关系较密集，且呈线性的分布趋势。经计算，相关系数r=0.900，由此据图1.5-2相关方程，将小江站1973～1972年插补完整，使得小江站具有33年连续完整的洪水资料。

图1.5-2      小江站～七星桥站年洪峰流量相关图

- （2）参证站洪水计算

- 以小江站插补后完整的1957～1989年最大洪峰流量系列为频率分析的样本，用数学期望公式计算经验频率，P—Ⅲ曲线为线型，目估适线法确定统计参数，频率曲线见图1.5-3。然后求得相应于设计频率的设计洪峰，成果见表1.5-2。

表1.5-2   小江水文站统计参数及设计洪峰成果表

| 统计参数 |  |  | 设计值（m³/s） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值（m³/s） | Cv | Cs/Cv | 1% | 2% | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| 390.8 | 0.6 | 4 | 1282 | 1100 | 967 | 862 | 687 | 517 |

图1.5-3      小江站年最大洪峰流量频率曲线图

- （3）达德站及块河站设计洪峰流量推求

由于达德站和块河站实测洪水系列较短，不能采用频率分析的方法推求二站的设计洪水。因此，在现有资料条件下，只能选择小江站作为二站设计洪水的依据站。

由于达德站和块河站只有7年、4年的实测资料，实测洪水系列较短，不能采用频率分析的方法推求设计洪水。因此，选择小江站作为两站设计洪水的依据站。

达德站与小江站有1958～1964年共7年的同期实测资料。经分析，按一年多次选样的方法建立两站同次洪峰面积的递减指数为0.697，与经验指数0.667接近。据此以小江站20年一遇设计洪峰流量为依据，分别用相关方程及面积比的0.697次方推求得到的洪峰流量分别为402m³/s和400m³/s，成果基本一致，均可采用。考虑到相关方程定线未走点群中心，而是采用大致的外包线，具有一定的人为因素，故选用达德站典型洪水面积比的0.697次方的水文比拟法成果。

- 块河站与小江站仅有3年的同步资料，采用一年多次选样的方法确定的相关方程为：Q块河=0.1484Q小江1.15。选用两场较大洪水分析的洪峰随面积变化的递减指数为0.725，该值大于达德站与小江站的分析成果。三站1960年洪峰流量均为年最大，并为同场洪水，小江站洪峰流量为531m³/s、达德站为246m³/s、块河站为86.3m³/s，从小江站的洪水组成看，达德站所占比重较大，因此，块河站与小江站的洪峰随面积变化的递减指数大于达德站与小江站指数是基本符合实际的。按与小江站洪峰相关方程计算的20年一遇洪峰流量为353m³/s、用面积比的0.725次方推求得到的20年一遇洪峰为381m³/s，两种方法推求的成果相差7.3%。考虑到两站的相关关系为曲线相关，外延部分难以控制，因此，从安全角度择大考虑，以块河站水文比拟法成果作为采用成果。

- 小江流域各水文站设计洪峰成果见表1.5-4。

表1.5-4        各水文站统计参数及设计洪峰成果表

| 站名 | 流域面积 （km2） | 统计参数 |  |  | 设计值（m³/s） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 1% | 2% | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| 小江站 | 2241 | 390.8 | 0.6 | 4 | 1282 | 1100 | 967 | 862 | 687 | 517 |
| 达德站 | 743 |  |  |  | 594 | 509 | 448 | 400 | 318 | 239 |
| 块河站 | 725 |  |  |  | 566 | 485 | 427 | 381 | 303 | 228 |

- 1.5.3.3设计各断面年洪水计算

本次工程治理推求设计洪水的控制断面选择治理河段有较大支流汇入的断面及各支流断面进行水文分析计算。各干流断面流域面积见表1.5-5。

表1.5-5   干流各控制断面流域面积成果表

| 河流 |  |  | 断面 | 流域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干流 | 1 | 小江上游 | 拖潭沟汇口后 | 508 |
|  | 2 |  | 陶家小河汇口后 | 642 |
|  | 3 | 小江中游 | 白泥河汇口后 | 672 |
|  | 4 |  | 小白泥河汇口后 | 728 |
|  | 5 |  | 马家田大沟汇口后 | 756 |
|  | 6 |  | 达贝河汇口后 | 794 |
|  | 7 | 小江下游 | 乌龙河、块河汇口后 | 1758 |
|  | 8 |  | 大桥河汇口后 | 1912 |
|  | 9 |  | 小清河汇口后 | 2237 |
|  | 10 |  | 黄水河汇口后 | 2350 |
|  | 11 |  | 蒋家沟、达朵沟汇口后 | 2492 |
|  | 12 |  | 尖山沟、铁匠湾沟汇口后 | 2756 |
|  | 13 |  | 小山脑大沟汇口后 | 2773 |
|  | 14 |  | 青地沟汇口后 | 2798 |
|  | 15 |  | 排子地沟（箐门口） | 2837 |
|  | 16 |  | 末端 | 2840 |

- （1）小江上、中段控制断面设计洪峰推求

- 小江上游控制断面位于达德站上游，径流面积最小的508km2占达德站面积的68.3%；小江中游控制断面面积最大的为794km2，与达德站相差6.4%，且为上下游关系。以达德站设计洪峰为依据用面积比的0.697次方推求小江上、中游控制断面的设计洪峰各断面设计洪峰流量成果见表1.5-6。

- （2）小江下段控制断面设计洪峰推求

- 小江下段径流面积最大的为2840km2，与小江站相差21.1%，为上下游关系，以小江站设计洪峰为依据用面积比的0.667次方计算得到各断面的设计洪峰成果。

- （3）支流块河、小清河控制断面设计洪水推求

- 块河支流以块河站设计洪峰为依据用面积比的0.725次方计算该断面的设计洪峰成果；小清河控制径流面积与块河站相近，其气候类型及下垫面条件与块河较相似，因此小清河洪水也采用块河站面积比的0.725次方计算得出。

- （4）支流乌龙河和尖山沟控制断面设计洪水推求

乌龙河和下游尖山沟无水文站，而且乌龙河、尖山沟控制断面流域面积相对较小为139km2和173km2，断面的洪水推求拟采用如下两种方法推求。

方法一：以小江流域的小江站、达德站、块河站及推求得到的各站的各设计洪峰流量及流域面积的相关关系为依据建立的地区综合公式“Qp=1%=5.3085F0.7113、Qp=2%=4.5133F0.7125和Qp=3.33%=4.0051F0.7112，Qp=5%=3.6019F0.7101、Qp=10%=2.8251F0.7122和Qp=20%=2.1161F0.7128”

- 计算得到乌龙河段控制断面各设计洪峰成果，见表2.5-4。

- 方法二：以块河站为参证站，移用块河站与小江站洪峰随面积变化的递减指数，用水文比拟法计算得到乌龙河控制断面各设计洪峰流量。

- 以20年一遇设计洪峰位列，方法一为120m³/s、方法二为115m³/s，两种方法的计算成果相差不大，仅为0.4%，在现有资料条件下，两种方法的成果都是基本合理的。考虑到移用块河与小江站洪峰随面积变化的递减指数无依据，因此，两断面的设计洪水采用地区综合法成果。

表1.5-6   各控制断面年设计洪峰流量成果表

| 河流 |  |  | 断面 | 设计值（m³/s） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1% | 2% | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| 干流 | 1 | 小江 上游 | 拖潭沟汇口后 | 456 | 391 | 344 | 307 | 244 | 183 |
|  | 2 |  | 陶家小河汇口后 | 536 | 460 | 405 | 361 | 287 | 216 |
|  | 3 | 小江 中游 | 白泥河汇口后 | 554 | 475 | 418 | 373 | 296 | 223 |
|  | 4 |  | 小白泥河汇口后 | 586 | 502 | 442 | 394 | 314 | 236 |
|  | 5 |  | 马家田大沟汇口后 | 601 | 515 | 453 | 405 | 322 | 242 |
|  | 6 |  | 达贝河汇口后 | 622 | 533 | 469 | 419 | 333 | 250 |
|  | 7 | 小江 下游 | 乌龙河、块河汇口后 | 1090 | 936 | 822 | 733 | 584 | 440 |
|  | 8 |  | 大桥河汇口后 | 1153 | 989 | 870 | 775 | 618 | 465 |
|  | 9 |  | 小清河汇口后 | 1280 | 1099 | 966 | 861 | 686 | 516 |
|  | 10 |  | 黄水河汇口后 | 1323 | 1135 | 998 | 890 | 709 | 534 |
|  | 11 |  | 蒋家沟、达朵沟汇口后 | 1376 | 1181 | 1038 | 925 | 737 | 555 |
|  | 12 |  | 尖山沟、铁匠湾沟汇口后 | 1472 | 1263 | 1110 | 990 | 789 | 593 |
|  | 13 |  | 小山脑大沟汇口后 | 1478 | 1268 | 1115 | 994 | 792 | 596 |
|  | 14 |  | 青地沟汇口后 | 1487 | 1276 | 1121 | 1000 | 797 | 600 |
|  | 15 |  | 排子地沟（箐门口） | 1500 | 1287 | 1132 | 1009 | 804 | 605 |
|  | 16 |  | 末端 | 1501 | 1288 | 1133 | 1010 | 805 | 605 |

从干流各断面洪水成果比较可知，洪峰流量沿程呈指数规律递增，符合洪水波运动的一般规律，而洪峰模数则呈递减趋势，符合天然河道洪水波坦化和扭曲并存的实际情况。从地区分布情况看，洪峰流量有随面积增大而加大的规律。综上所述，洪水成果既体现了随暴雨空间分布规律，也反映了随面积、下垫面变化而变化的客观实际，其变化趋势合理，结果也基本可靠。

- 1.6泥沙特性

- 1.6.1泥沙特性

由于小江两侧沿岸分布着众多的泥石流沟，每到雨季，大量泥沙输入江中，致使河床逐年淤积抬升，形成沙洲密布、水流宽浅、岔道纵横的游荡性河流，其水文特征与山区河流迥然不同，本次采砂河段主要泥沙来源为块河与乌龙河，城区上段经过治理，泥沙含量相对较为平衡，如遇非正常设计洪水，会增大下游泥沙淤积量。根据前期实测资料，小江的支流蒋家沟1966年6月27日最大泥石流流量为2420m³/s，而与之同时间的小江水文站实测最大流量为531m³/s（小江测站位于蒋家沟上游）；大白泥沟为大白河左岸一级支流，1957年最大泥石流流量近1000m³/s，与之同时间的大白河达德水文站实测，最大流量为246m³/s（达德测站位于大白泥沟上游）。由于支沟势强量大，使大量固体物质带入小江；而主河势弱量小，无力将其全部输入金沙江。严重的收支不平衡，是小江河床逐年上涨的最大原因。

小江的含沙量随流量的变化而相应发生差异。小江水文站1963年6月22日洪水含沙量高达220kg/m³，枯水时最小含沙量接近零。汛期输沙总量占全年的75.6%（小江水文站）～90.8%（达德水文站），尤其是8月最突出，占全年的24.5%（小江站）～34.4%（达德站）。输砂率的年内分配与流量的年内分配有着明显的对应规律。小江河床的组成，以大型泥石流沟的分布为节点，大堆积扇所在部位粒径较粗，其粒径随堆积扇的粒径而定，两节点之间粒径沿程变幅小。

- 1.6.2泥沙颗粒级配

根据河床组成调查结果，小江河床堆积物中几乎没有0.01mm以下的细粒部分。另外，根据《中华人民共和国云南省小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》，小江流域支流的泥沙中占很大比例的泥石流堆积物里面0.01mm以下细粒部分的含量也不足几个百分点。泥石流堆积以后，这些细粒部分被水流冲走，不在河床上堆积，以悬移质状态流入金沙江。在各种泥沙生产源生产的泥沙中0.01mm以下细粒部分主要来源于林地和耕地。

本次通过对东川小江流域河沙的取样进行筛分实验，选择上段拖潭沟至阿旺大桥段、中段大桥河口至小板河红沙沟段、下段达朵沟至新田坝村段和支流黄水箐大坝至排导槽首段的泥沙取样分析其过筛实验成果及颗粒级配成果见表1.6-1，泥沙颗粒级配见图1.6-1～图1.6-3。

表1.6-1   小江流域上、中、下及支流段河床质泥沙颗粒级配成果表

| 上段 | 断面 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拖潭沟至 阿旺大桥 | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.8 | 73.5 | 37.1 | 21.8 | 19.3 | 15.6 | 6.5 | 9.9 | 5.7 | 5.6 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.96 | 0.58 |  |
| 中段 | 大桥河口至小板河红沙沟 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.9 | 94.1 | 76.3 | 40.4 | 29.3 | 20.4 | 15.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 13.3 | 7.26 | 3.44 | 1.86 | 0.98 |  |
| 下段 | 达朵沟口至新田坝村 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.96 | 80.54 | 54.23 | 34.95 | 30.06 | 25.59 | 17.04 | 9.30 | 3.72 | 3.71 | 2.95 | 1.92 | 1.38 | 1.02 | 0.66 |  |

图 1.6-1小江上段河床质泥沙颗粒级配曲线（拖潭沟至阿旺大桥断面）

图 1.6-2	小江中段河床质泥沙颗粒级配曲线（大桥河口至小板河红沙沟断面）

图 1.6-3	小江下段河床质泥沙颗粒级配曲线（达朵沟口至新田坝村断面）

- 1.7水生态与环境现状

- 1.7.1气候和植被

本次规划的河道采砂区域位于小江流域，全流域特别是中下游地形起伏大、高差大的支流众多，因断层作用，在岩石支离破碎和岩石分化发育的坡面上，滑坡、崩塌和冲沟侵蚀发育，泥石流活动强烈。工程区年降水量在800～1200mm之间。降水量的年际变化不大，但年内分配极为不均匀，雨季6～10月降水量占年降水量的80%以上，枯水季11～5月降水量占年降水量的20%，年平均温度为20℃左右。

区内各流域的植被构成总体上来说，在一定程度上的表现为次生性的植被类型，如稀树灌木草丛、干热灌丛和暖温性针叶林为这些流域的主要植被类型。干热灌丛是本区干热河谷植被类型之一，它与干热性稀树灌草丛共同组成了本区内干热河谷植被。因环境条件所限，该类型植被中的植物通常也同样具备植株矮小、叶片短小、多刺、叶肉质化、枝叶多绒毛等特征。干热灌丛属于灌丛植被型，包括白刺花灌丛和刺金合欢、川滇铜钱树、类芦灌丛两个植被群系。

- 1.7.2空气、声环境质量

规划采砂区域附近为一般的农村地区，居民以务农为主，主要植被为灌丛和耕地，除河道局部地段有河道采砂企业外，无重工矿企业，空气质量总体良好，沿途有过境龙东格公路从小江河岸延伸通过，车流量较大，但路况较好，不会产生扬尘，但有一定的噪声污染。总的来看，本区内环境空气质量良好，可达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求；声环境质量良好，可达到GB3093-93《城市区域环境噪声标准》 1类标准要求。

- 1.7.3地表水环境

据调查，目前东川区内城镇及大中型工矿企业均有污水处理设施，河流水质基本不受污水的影响。污染源主要来自农村生活污染源及农业面污染源。由于项目区内村庄、人口密度不大，日常生活污水排放量不大，且污染种类较单一（以氮、磷为主）；当地农药、化肥施用量不大。因此总的来看，区内水污染负荷不高，水质仍能保持较为清洁的状态，水质基本能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。

- 1.8河道整治工程现状与近期规划

本次采砂规划范围内主要涉河工程见表1.8-1。

表1.8-1 小江干流采砂规划范围主要涉河工程一览表

| 分段 | 位置 | 涉河工程分布情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小江干流上段 | 托潭沟至阿旺大桥 | 功东高速跨河桥、左岸河堤194m,右岸河堤423m |  |
|  |  | 左岸河堤1490m,右岸河堤925m |  |
|  | 阿旺大桥至墓碑大桥 | 右岸河堤933m、左岸河堤2550m，阿旺大桥、墓碑大桥 |  |
| 小江干流中段 | 墓碑大桥至小白泥沟 | 右岸河堤1199m、左岸河堤2989 m,小江铁路桥、功东高速跨河桥 |  |
|  | 小白泥沟至大白泥沟 | 左岸河堤154m、右岸河堤663m |  |
|  | 大白泥沟冲积扇 | 无涉河建筑物，生态红线内 |  |
|  | 大白泥沟至木树朗大桥 | 右岸河堤2876 m, 左岸河堤1681m、木树朗大桥 |  |
|  | 木树朗大桥至乌龙新大桥 | 左岸河堤1971m,右岸141m,乌龙新大桥 |  |
|  | 乌龙新大桥至乌龙老大桥 | 乌龙老大桥 |  |
|  | 乌龙老大桥至坝塘大桥 | 坝塘大桥、左岸河堤170m |  |
|  | 坝塘大桥至小清河口 | 无涉河建筑物 |  |
| 小江干流城区段下段 | 小清河口至铁索桥 | 右岸河堤3297m、左岸河堤1430,小江桥、铁索桥、尾矿库 |  |
|  | 铁索桥至林加渡大桥 | 左岸5291m,右岸5051m,金滩温泉大桥、林家渡大桥、功东高速跨河桥 |  |
| 小江干流蒋家沟汇口下段 | 林家渡大桥至排子地沟 | 左岸河堤3437km |  |
|  | 排子地沟至金沙江汇口 | 左岸河堤2693m、巧东高速巧家大桥、林家渡便桥 | 水库淹没区 |

- 1.8.1气候和植被堤防工程情况

本规划涉及河段的已建防洪堤长39.558km。在小江干流城区上段长5.03km（其中左岸长4.234km，右岸2.281 km）、干流城区中段11.844km（其中左岸长6.965km，右岸4.879 km）、和干流城区下段15.06km（其中左岸长6.72 km，右岸8.34km），小江干流蒋家沟汇口下段左岸河堤6.13km。

（1）小江干流城区上段

设计水深为2.3m，工程为4级，安全超高取1.2m，基础深为1.5m，堤高为5.0m，采用格宾挡墙护坡、护脚土堤，格宾挡墙顶宽1.0m，底宽为3.0m。堤顶总宽2.0m，临水面格宾挡墙为台阶式，堤外坡坡比为1:2。

（2）小江干流城区中段

设计水深为2.7m，工程为4级，安全超高取1.3m，基础深为2.0m，堤高为6.0m，采用格宾挡墙护坡、护脚土堤，格宾挡墙顶宽1.0m，底宽为3.0m。堤顶总宽2m，临水面格宾挡墙为台阶式，堤外坡坡比为1:1.5。

（3）小江干流城区下段设计

设计水深为5.0m，工程为4级，安全超高取1.5m，基础深为3.0m，堤高为9.5m，采用混凝土六角块护坡、浆砌石护脚土堤，迎水坡坡比为1:1.5，在5年一遇洪水位以下采用浆砌石护坡，护坡厚0.30m， 5年一遇洪水位以上采用预制混凝土六角块植草护坡，标号C20、抗压强度20Mpa，格内回填种植土。背坡坡比为1:2。基础采用M7.5浆砌石挡墙，挡墙高3m，基础底宽2.1m，顶宽0.5m。

- 1.8.2拟建工程情况

根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥～新杨桥）段初步设计报告》、其主要建设内容：(1)岸线保护利用，左岸4.84km，右岸4.84km；(2)防洪工程：结合原先城区段河道治理的河堤情况，本次修复加新建堤防长度为6.21km(干流左岸3.67km，右岸2.54km)。(3)绿化工程：根据新建堤防及已有河堤的情况，在堤后种植适宜当地生长的植物。根据《东川区小江河道综合治理工程（中州海绵城市建材厂）段初步设计报告》，主要建设内容：(1)岸线保护利用：左岸3.2km，右岸3.18km；(2)防洪工程：结合原先城区段河道治理的河堤情况，本次修复加新建堤防长度为4.33km(干流左岸1.15km，右岸3.18km)。 《东川区区小江河道采砂疏浚规划》为保护耕地，拟新建总长5km长的河堤。

- 1.8.3河道上的主要建筑物

东川区境内的小江干流到目前为止共建各类型的桥梁，其中较为大型的桥梁有阿旺公路大桥、龙东格大桥、东川铁路桥（团结渠大坝下游约1公路处）、墓碑公路大桥和东川公路大桥（木树朗位置龙东格公路跨大白河大桥）、老倒桥新建桥（从新村至乌龙出城口跨大白河）、坝塘大桥（小清河七级电站上游约200m跨大白河）、小江桥和巧家大桥（小江与金沙江交汇口上游约600m）等；流域内大白河下游离墓碑大桥约1公里处建有团结渠大坝。本次规划涉河桥梁位置及特性见表1.8-2。

表1.8-2 小江干流跨河桥梁特性表

| 涉河主要桥梁 | 桥长 | 桥梁分类 |
| --- | --- | --- |
| 功东高速跨河桥 | 297 | 大桥 |
| 阿旺大桥 | 75 | 中桥 |
| 墓碑大桥 | 230 | 大桥 |
| 小江铁路桥 | 452 | 大桥 |
| 功东高速跨河桥 | 910 | 大桥 |
| 木树朗大桥 | 297 | 大桥 |
| 乌龙新大桥 | 139 | 大桥 |
| 乌龙老大桥 | 139.7 | 大桥 |
| 坝塘大桥 | 231 | 大桥 |
| 小江桥 | 64 | 中桥 |
| 铁索桥 | 53 | 中桥 |
| 金滩温泉大桥 | 45 | 中桥 |
| 林家渡大桥 | 110 | 大桥 |
| 功东高速跨河桥 | 560 | 大桥 |
| 巧东高速巧家大桥 | 750 | 大桥 |
| 林家渡便桥 | 140 | 大桥 |

- 2  采砂现状及形势

- 2.1社会经济概况及发展趋势

云南省是内陆省份，经济发展远远落后于沿海地区。小江流域受山区地形条件、滑坡和泥石流以及干旱等自然灾害、基础设施不完善等条件的影响，又是云南省的经济落后的贫困地区。云南省、昆明市和小江流域各区县的主要经济指标如下。

表2.1-1  东川区的经济指标

| 地区 | 人口（万人） | 农业人口（万人） | 非农业人口（万人） | 农业人口比例（%） | 国内生产总值 |  | 产业结构（以金额为基础） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总额（万元） | 人均GDP（万/人） | 第一产业（%） | 第二产业（%） | 第三产业（%） |
| 东川区 | 30.2 | 23.2 | 7 | 0.768 | 74,568 | 2,469.14 | 19.1 | 47.8 | 33.1 |

从人均国内生产总值来看，小江流域内的东川区、寻甸县和会泽县远低于云南省平均水平，说明经济发展落后于其他地区。东川区自古以来盛行铜矿开采，矿业为主要产业。近年来，铜矿资源枯竭，农业成为主要产业，农业人口占总人口的77%，各乡镇的农业人口比例高达95%，但险峻的地形条件，加之滑坡、泥石流、干旱等自然灾害频繁发生，农业生产条件极为恶劣。农业人口人均耕地面积仅有0.9亩。水田仅占耕地总面积的17.7%，八成以上是产量较低的旱地，人均生产总值只有2469元/年。因此，寻找新的产业增长点，增加当地老百姓收入便成了地方政府最为主要的工作之一。

东川河砂细度模数为 1.8～3.7，含泥量较低，级配合理、几乎不含云母和有机物，是清洁坚固的自然生态优质砂，砂颗粒近乎球形或类球形，对于提高混凝土的流动性、和易性，减少水泥用量、用水量均有明显效果，可以配制生产各种等级的混凝土。2019 年以前，东川区河砂产业兴盛，全区小江干流共有规模较大的采砂场 35 家，日平均开采量 3000m³，年平均开采量 100 万 m³，供应了昆明市主城区建筑用河砂量的50%左右，同时为功东高速、白鹤滩电站等工程建设供应了大量的优质砂石料。

故东川的河砂产品品质远优于昆明周边的山砂和人工砂，因此其在昆明建材市场上具有巨大的产品优势。

- 2.2河道采砂现状、规划编制及实施情况

- 2.2.1河道采砂现状

近年来，随着经济的高速发展，城市建设和工业、交通业等迅速发展，砂石的需求量越来越大。河道采砂投入少，利润高，在利益驱动下，小江干流采砂场急剧增多。截2018 年，东川区共有规模较大的采砂场 35 家，日平均开采量 3000m³，年平均开采量 100 万 m³。无序开采造成局部河段下切，桥梁和河堤基础裸露，局部河堤失稳垮塌，弃料河道内随意堆放，影响河道行洪安全。2019 年，在环保督察督导下，东川区政府、水利、国土、环保部门的共同努力，对无序采砂进行了集中整治，将干流砂场予以了关停。近年来，随着东川区城镇化水平不断提高，城市建设日新月异，建筑行业对砂石的需求大幅增加。河砂资源是东川砂石产业的主导产业，但河砂产业体系不够完善。由于各种原因，2018年以来，砂石供需失衡，价格大幅上涨。由于采砂河道战线长，管理上存在很大难度，缺乏统筹规划，对采砂作业方式、砂石的堆放及弃碴的处理不能规范性管理，导致一定程度的乱挖滥采、无序开采现象，给河道防洪带来隐患。现状无证、无序非法采砂存在的问题主要包括以下几点：

（1）小江属非季节性河流，按季节性河流管理，原发采矿权证无效；采砂无序、堆放无序等原因，造成小江河道生态环境恶劣影响；

（2）造成河床下降严重，危及防洪堤坝安全、公路安全、桥梁安全。

（3）残渣弃料随意堆放，严重危及河道行洪安全，容易造成淹没或冲毁农田。

（4）非法采砂过程的含油污水、生活污水和垃圾的排放，易造成采砂区及其附近水域的水质污染。

（5）非法采砂引起水事纠纷增多，影响社会稳定。

非法采砂增大了监督管理难度和执法难度，无证无序偷采乱采活动屡禁不止。2019 年，在水利部督导下，东川区政府、水利、国土、环保部门的共同努力，对无序采砂进行了集中整治，将干流砂场予以了关停。

- 2.2.2规划实施情况

近年来，随着东川区城镇化水平不断提高，城市建设日新月异，建筑行业对砂石的需求大幅增加。河砂资源是东川砂石产业的主导产业，但河砂产业体系不够完善。由于各种原因，2018年以来，砂石供需失衡，价格大幅上涨，为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进建筑行业健康有序发展，根据国家发展改革委等十五部门联合印发的《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》(发改价格〔2020〕473号)要求，结合东川实际，根据河道近期演变情况、来水来沙变化情况，以及防洪安全、社会经济发展和水生态环境保护等方面要求，提出可采区的规划范围，并确定其相应的禁采期；提出禁采区和保留区规定原则，并确定相应的禁采区和保留区；提出规划实施意见，实现合理开发利用河砂资源，实行依法、科学、有序开采。

昆明市和东川区十分重视小江流域的治理开发，开展了大量规划研究工作，主要包括《金沙江下游生态屏障建设重点示范工程小江流域生态环境修复及综合治理规划（2014～2025 年）》、《云南省昆明市东川区小江干流河道防洪清淤规划报告》、《云南省昆明市东川区（2011～2020年）地质灾害防治规划》、《东川区水土保持规划（2016～2020年）》、《小江东川区城区段治理工程初步设计报告》、《昆明市东川区小江流域综合治理规划》、《云南省昆明市小江东川区河道河湖管理范围划定工作报告》等成果，这些规划及研究报告为本次综合规划的编制奠定了较好的基础。

（1）《金沙江下游生态屏障建设重点示范工程小江流域生态环境修复及综合治理规划（2014～2025 年）》（2015 年1月）作为长江流域的组成部分，小江流域生态环境修复及综合治理工作刻不容缓。2015年，云南省发展和改革委员会组织编制了该规划报告，该规划提出以“蓄水、保土、防灾、拦沙”为重点，依据流域区位、水土流失严重程度和分布、流域植被分布情况及社会经济状况，从生态修复及综合治理的角度出发，对小江流域进行分区治理。

（2）《云南省昆明市东川区小江干流河道防洪清淤规划报告》（2017年3月）为加强河道管理、科学合理，规划有序、可持续地开发利用河道淤积物，维护河势的稳定，保障防洪安全、河道生态安全和基础设施安全，避免河砂资源的无序过度开采，规划提出在治理河段共布置36个重点防洪清淤区，总长度34.3km；划定禁止采砂河段2个，分别为阿旺镇河段（长2.65km）和达朵村至排子田河段（长13.23km），总长度15.88km，禁止采砂区域9个，涉及河道长度为16.11km，总长度31.99km；其余区域均为适度采砂区，总长21.4km。规划的36个重点防洪清淤区理论储量为6417万m³，可以利用储量1604万m³，规划期内小江年度可采砂总量为400万m³。

（3）《小江流域河道防洪清淤工程实施方案》（2017年12月），采砂治理河道范围为小江干流及主要支流段，小江干流共计分为52段，其中上游3段、中游31段、下游18段，支流总计13条纳入采砂计划。根据河道淤积程度，计划分年度实施小江采砂治理工程，第一年亟需疏浚采砂的河段合计20段22.290km，采砂总量338.68万m³。其余河段第二年实施，第二年需疏浚采砂的河段合计33段33.505 km，采砂总量411.93万m³。《小江流域河道防洪清淤工程实施方案》未实施。

（4）《昆明市东川区小江流域综合治理规划》（2020～2035），规划内容包括总体规划、流域空间规划、泥石流治理规划、水土保持规划、岸线保护与利用规划、采砂管理控制规划、防洪规划、水资源开发利用、水资源保护与水环境治理规划、水景观规划等内容。在防洪体系及总体布局章节里，提出一是要加强干支流河道排洪能力建设在小江干流及深沟河、乌龙河、块河等主要支流治理段，采取“以泄为主”的治理思路，新建堤防、护岸及河道整治工程，加高、加固原有堤防，并辅以局部扩宽河淤疏浚等河道整治工程措施，提高流域防洪能力。二是要构建“稳、拦、排”相结合的山洪沟道防治体系，加快薄弱环节治理按照“预防为主、防治结合”的原则，在非工程措施为主的基础上，因地制宜采取拦排结合的工程措施和林草措施，加快山洪沟道薄弱环节治理，有效减轻山洪、泥石流灾害。

（5）《小江东川区城区段治理工程初步设计报告》（2012年2月）2012年东川区水务局组织编制了城区段的治理工程可研和初步设计，并获得云南省水利厅和云南省发改委的联合批复（云水河管【2014】18号）。工程治理重点以小江干流为主，治理段共分为4段，安排新建堤长33.644km，防洪标准为城区段20年一遇，农田段10年一遇。在小江干流城区上段、干流城区中段和干流城区下段及乌龙河段分别新建河堤长5.028km、7.221km、15.053km、6.342km。

（6）《小江东川区段河湖管理范围划定报告》于2019完成，报告对东川区范围内小江干流河道管理范围全面划定。

- 2.3采砂规划面临的形势

行政主管部门根据采砂规划，制定辖区内实施方案。

（1）实施河道采砂规划，加强采砂作业监督检查，确保按照经审批的采砂规划进行科学、有序地采砂活动，形成一套完整的管理制度。

（2）河砂开采一定要在批准的作业区内，开采过程中应加强采区水下地形监测，确保河砂开采科学有序，确保开采是按采砂规划限定的开采量进行。水行政主管部门为了解各采砂河段的河床变化，必须对河道水下地形变化情况进行监测。

（3）制定合理的采砂规划期限，期限满后，应根据河道来砂量及砂源变化情况，重新编制新新的河道采砂规划。县水行政主管部门是县内河道采砂的统一管理监督部门，应负责县内河道采砂的统一管理、监督、检查、组织、协调和指导的职责。各乡、镇人民政府配合水行政主管部门，积极参与河道采砂监督管理。同时加强对采砂管理队伍的建设，加强采砂现场监管，明确各部门职责。

- 2.4制订规划的必要性

（1）防洪的需要

小江干流河道淤积严重，现状防洪能力不足，汛期小江干流沿岸农田被洪水淹没时有发生。近年来，通过流域水土保持治理，流域造林、山坡林绿化工程以及相关的工程措施，尤其是近年来河滩被大量开发为耕地，有效减少地表侵蚀，来砂量为目前的72%，河床堆积泥沙淤积量为治理前的66%。但支流拦渣坝现已基本淤满，支流蓄滞泥沙的能力减弱，支流向干流输沙量将逐步回升至治理前水平。本次规划小江干流河道泥沙淤积和来砂量分析，小江流域每年来沙量4250万t 。根据河床演变的计算结果，即便实施了流域水土保持治理，但难以完全控制河床抬升，今后仍然每年以20～30cm的速度持续抬升，河道淤积情况将愈发严重。合理规范的采砂与河道防洪清淤相结合，解决防洪清淤工程资金缺口，降低地方防洪财政压力，同时对稳定现状河道河势，有效避免河床抬升，维护现状河道防洪安全具有重大的现实意义。

（2）泥石流沟治理及防灾减灾的需要

由于小江两侧沿岸分布着众多的泥石流沟，每到雨季，大量泥沙输入江中，致使河床逐年淤积抬升，形成沙洲密布、水流宽浅、岔道纵横的游荡性河流，其水文特征与山区河流迥然不同。根据实测资料，小江的支流蒋家沟1966年6月27日最大泥石流流量为2420m³/s，而与之同时间的小江水文站实测最大流量为531m³/s（小江测站位于蒋家沟上游）；大白泥沟为大白河左岸一级支流，1957年最大泥石流流量近1000m³/s，与之同时间的大白河达德水文站实测，最大流量为246m³/s（达德测站位于大白泥沟上游）。

洪水泥石流堵塞江道，淹没农田，影响的时间长则数月，甚至中断公路，影响交通运输，给工、农业生产和群众生活带来较大影响。由于东川特定的地貌环境条件，决定了东川洪水灾害的类型。东川洪水灾害与泥石流灾害往往难以区分，以泥石流灾害为主，单纯的洪水灾害较少。据统计，1954 年以来东川因水土流失和泥石流灾害造成的直接间接经济损失超过 2亿元，仅六次大的泥石流、滑坡、山洪等自然灾害造成了 200 余人遇难。

近年来，通过流域水土保持治理，主要为修建拦渣坝，现状基本已淤满，蓄滞泥石流的功能降低，泥石流沟与小江干流处冲积扇没有清理，淤塞顶托河道，造成对岸河岸冲刷坍塌，危及公路、耕地、村庄安全。对支流冲积扇及河道淤积河砂开展采砂工作，能有效提高支流蓄滞泥石流和冲积物的能力，达到防灾减灾目的。

（3）带动和促进社会经济发展需要

小江流域受山区地形条件、滑坡和泥石流以及干旱等自然灾害、基础设施不完善等条件的影响，又是云南省的经济落后的贫困地区。从人均国内生产总值来看，小江流域内的东川区、寻甸县和会泽县远低于云南省平均水平，说明经济发展落后于其他地区。东川区自古以来盛行铜矿开采，矿业为主要产业。近年来，铜矿资源枯竭，农业成为主要产业，农业人口占总人口的77%，各乡镇的农业人口比例高达95%，但险峻的地形条件，加之滑坡、泥石流、干旱等自然灾害频繁发生，农业生产条件极为恶劣。农业人口人均耕地面积仅有0.9亩。水田仅占耕地总面积的17.7%，八成以上是产量较低的旱地，人均生产总值只有2469元/年。因此，寻找新的产业增长点，增加当地老百姓收入便成了地方政府最为主要的工作之一。

同时小江河道河砂于2008年云南省建工集团混凝土技术创新中心检验，小江河道河砂作为细骨料质量较为优良，细度模数为2.8～3.1之间，属于天然的中粗砂，质地坚硬、耐久、洁净，满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006对混凝土用砂的技术要求。

近年来，随着昆明市呈贡新城、市内轨道交通及东川区城市建设、农村新村建设、长江干流重大水利水电工程（白鹤滩电站）等工程建设，对高品质砂石的需求量愈来愈大。河道采砂能够提供大量优质的砂石，同时，河道采砂的方式也由过去的手工作业方式变为具有一定规模的机械作业，有效地提高了河道采砂的效率。

据测算，2019年昆明市主城区建筑用砂量约为2700万t，其中：机制砂约2100万t，山砂420万t，河砂180万t。机制砂和山砂的大量使用，使得昆明周边砂石厂植被严重破坏，山体裸露，造成粉尘污染和噪声污染，导致采区水土流失，耕地质量下降和生态景观难以恢复，加剧了采区及周边的生态环境恶化，容易引发山体滑坡、泥石流等自然灾害。根据昆明市主城周边已完成的砂石矿山的地质环境恢复治理方案和土地复垦方案统计，昆明周边因挖砂采石造成的地质环境恢复治理费用为1万元/亩，其中，地质环境恢复治理约2500元，土地复垦5500元，水土流失防治费约1000元及其他相关费用1000元，在主要城市规划区或环境敏感区挖砂采石的恢复成本还会成倍增加。

东川小江河道采砂的河砂产品品质远远优于昆明周边的山砂和人工砂，因此其在昆明建材市场上具有巨大的产品优势。随着铜矿资源枯竭，合理规范开展小江河道采砂工作，能增加地方财政收入，创造就业岗位，拉动消费，带动东川社会经济发展。

- 3  规划原则与规划任务

- 3.1规划范围与规划期

- 3.1.1规划范围

本次东川区采砂规划范围为东川区境内小江干流，根据河道现状确定东川区境内小江干流和支流采砂河段和范围，干流从响水河至小江与金沙江汇口，总长97.511km。其中小江干流托潭沟以上至响水河为生态涵养区，本次划定为禁采区，长度16.47km。小清河口至正蒋家沟段河道两侧建有河堤，河道束窄至30～50m，沿岸主要为耕地，河道较窄，采砂对河堤稳定有较大影响，河道划为禁采区，长度10.868km。其余禁采区根据跨河桥位置设定，禁采区河段总长49.019km，可采区河段长38.049km，保留区河段长10.443km。支流冲积扇4个可采河段，可采区河段长3.957km。小江流域分区规划见表3.5-1、3.5-2。

表3.5-1 小江干流分区规划表

| 序号 | 干流可采区分段 | 分段起点桩号 | 分段末点桩号 | 长度（km） | 备注 | 禁采原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水河至托潭沟 | K0+000 | K16+470 | 16.47 | 禁采区 | 生态涵养区 |
| 2 | 托潭沟至阿旺大桥下游1000m | K16+470 | K19+699 | 3.229 | 禁采区 | 大桥保护范围 |
| 3 | 阿旺大桥下游1000m至墓碑大桥上游500m | K19+699 | K21+758 | 2.059 | 可采区 |  |
| 4 | 墓碑大桥上游500m至功东高速大桥下游2000m | K21+758 | K25+977 | 4.219 | 禁采区 | 墓碑大桥、东川铁路桥、功东高速跨河桥保护范围 |
| 5 | 功东高速大桥下游2000m至木树朗大桥上游500m | K25+977 | K34+226 | 8.249 | 可采区 |  |
| 6 | 木树朗大桥上游500m至木树朗大桥下游2000m | K34+226 | K36+322 | 2.096 | 禁采区 | 跨河桥梁保护范围 |
| 7 | 木树朗大桥下游2000m至乌龙新大桥上游500m | K36+322 | K37+158 | 0.836 | 可采区 |  |
| 8 | 乌龙新大桥上游500m 至乌龙新大桥下游1000m | K37+158 | K38+927 | 1.769 | 禁采区 | 乌龙新大桥保护范围 |
| 9 | 乌龙新大桥下游1000m至乌龙老大桥上游500m | K38+927 | K39+229 | 0.302 | 可采区 |  |
| 10 | 乌龙老大桥上游500m 至乌龙老大桥下游1000m | K39+229 | K40+727 | 1.498 | 禁采区 | 乌龙老大桥保护范围 |
| 11 | 乌龙老大桥下游1000m至坝塘大桥上游500m | K40+727 | K43+736 | 3.009 | 可采区 |  |
| 12 | 坝塘大桥上游500m至坝塘大桥下游1000m | K43+736 | K45+270 | 1.534 | 禁采区 | 坝塘大桥保护范围 |
| 13 | 坝塘大桥下游1000mm至金滩温泉大桥上游500m | K45+270 | K49+504 | 4.234 | 可采区 |  |
| 14 | 金滩温泉大桥上游500m至金滩温泉大桥下游1000m | K49+504 | K51+000 | 1.496 | 禁采区 | 金滩温泉跨河桥保护范围 |
| 15 | 金滩温泉大桥下游1000m至小清河口 | K51+000 | K53+569 | 2.569 | 可采区 |  |
| 16 | 小清河口至正蒋家沟 | K53+569 | K64+437 | 10.868 | 禁采区 | 河道狭窄，两岸建有河堤、小江水文站上下游 |
| 17 | 蒋家沟至新田坝 | K64+437 | K67+885 | 3.448 | 可采区 |  |
| 18 | 新田坝至朱家梁子沟 | K67+885 | K70+555 | 2.670 | 保留区 |  |
| 19 | 朱家梁子沟至老村子沟 | K70+555 | K73+192 | 2.637 | 可采区 |  |
| 20 | 老村子沟至排子田 | K73+192 | K80+965 | 7.773 | 保留区 |  |
| 21 | 排子田至格勒 | K80+965 | K91+671 | 10.706 | 可采区 |  |
| 22 | 格勒至金沙江汇口 | K91+671 | K97+511 | 5.84 | 禁采区 | 巧家大桥、生态红线 |
| 合计 | \ | \ | \ | 97.511 | \ |  |

表3.5-2 支流冲积扇规划表

| 序号 | 支流 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶家小河 | 0.741 | 可采区 |
| 2 | 小白泥沟 | 0.966 | 可采区 |
| 3 | 大白泥沟 | 1.267 | 可采区 |
| 4 | 黄水箐 | 0.983 | 可采区 |
| 合计 | \ | 3.957 | \ |

- 3.1.1规划期

由于采砂的影响有不确定性，规范要求的适用范围一般为 3～5 年，本次采砂管理规划适用年限定为2022年5月1日至2026年12月1日。2026 年12月以后的采砂应根据采砂影响、流域开发情况及砂石需求量重新规划。

- 3.2指导思想与原则

- 3.2.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和坚决践行新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，切实落实地方政府主体责任，坚持统筹协调，合理布局，强化扶持措施，加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的河砂产业体系，为东川区建筑产业健康发展和经济平稳运行提供有力支撑。充分认识加强河道采砂管理工作的重要性、紧迫性、艰巨性、复杂性和长期性，按照“保护优先、科学规划、规范许可、有效监管、确保安全”的原则和要求，保持河道采砂有序可控，维护河湖健康生命。

- 3.2.2河道采砂规划的原则

河道采砂规划应以《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关法律法规为依据，坚持采砂规划服从流域综合规划和区域综合规划，并与相关专业规划相协调，贯彻统筹兼顾、全面规划、科学合理、适度利用、有序开采的原则，使河砂开采逐步走上依法、科学、有序的轨道本规划编制应遵循以下原则。

（1）坚持以法律法规为主导，与沿河社会经济发展规划相协调的原则采砂规划应遵循《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》和《中华人民共和国水文条例》等法律法规，符合河道上涉水工程规划、流域综合规划、水功能区划、防洪规划等相关综合及专业规划。

（2）坚持统筹协调、统一规划的原则。统筹考虑东川辖区河砂资源利用企业现状、城市总体规划、土地利用总体规划、生态红线等因素，对河砂资源利用进行统一规划，职能部门加强指导，引导企业依法依规进行生产建设。

（3）坚持优化结构、合理布局的原则。规划河砂资源综合利用厂站建设用地区域，严格遵守国家的有关法律法规和东川城市总体规划、城市控制性详细规划、土地利用总体规划、河道保护红线等要求，综合东川区河砂资源综合利用现状、安全生产环境保护等因素，统一规划河砂资源综合利用厂站建设布点范护范围，实现同一区域内均衡分布。

（4）坚持有利环保、节约资源的原则。强化生态保护约束，节约用地，使河砂资源综合利用生态、经济、社会效益最大化。用地应符合国土空间规划、多规合一相关规定，一般宜利用荒地和劣地，严禁占用基本农田保护区的田地。同时，城区用地面积要执行绿化环保建设规定，城区外用地应符合当地城乡土地利用总体规划。

（5）坚持创新发展、综合治理的原则。鼓励和支持河砂统一开采管理，推进集约化、规模化建设。引导各类符合规划的河砂资源综合利用项目的企业投资建设，推动迁建、改建、拟建河砂资源中和利用项目企业依法建设投产，提高优质砂石供给能力。加强河砂资源综合利用全环节、全流程监管，不断完善相关制度。

（6）坚持采砂总量和采砂设备控制、分年实施的原则突出规划的宏观性、指导性，重视采砂规划的适应性和可操作性的要求，为采砂管理提供基础依据，实现砂石资源利用的最大化。

- 3.2.3规划依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月修订）

（3）《中华人民共和国河道管理条例》（2017 年 10 月修订）

（4）《中华人民共和国防汛条例》（2005 年 7 月修订）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月修订）

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月修订）

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月修订）

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2009 年 8 月修正）

（9）《中华人民共和国矿产资源法》（1996 年 8 月修订）

（10）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994 年 3 月，国务院令第 152 号）

（11）《中华人民共和国水文条例》（2007 年 4 月）

（12）《铁路运输安全保护条例》（2005 年 4 月，国务院令第 430 号）

（13）《公路安全保护条例》（2011 年 3 月）

（14）《水文监测环境和设施保护办法》（2011 年 4 月）

（15）《关于保护通信线路的规定》（1982 年 9 月）

（16）《国家级水产种质资源保护区（第七批）》（农办渔〔2014〕47 号）

（17）《云南省水文条例》（2010 年 3 月）

（18）《云南省水功能区划》（云南省水利厅，2014 年修订）

（19）《河道采砂规划编规程》（SL423-2008）

（20）《河道演变勘测调查规范》（SL383-2007）

（21）《河道采砂规划编制及实施监督管理技术规范》（SL/T 423-2021）

- 3.3河道采砂规划的任务

近年来，随着东川区城镇化水平不断提高，城市建设日新月异，建筑行业对砂石的需求大幅增加。河砂资源是东川砂石产业的主导产业，但河砂产业体系不够完善。由于各种原因，2018年以来，砂石供需失衡，价格大幅上涨，为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进建筑行业健康有序发展，根据国家发展改革委等十五部门联合印发的《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》(发改价格〔2020〕473号)要求，结合东川实际，根据河道近期演变情况、来水来沙变化情况，以及防洪安全、社会经济发展和水生态环境保护等方面要求，提出可采区的规划范围，并确定其相应的禁采期；提出禁采区和保留区规定原则，并确定相应的禁采区和保留区；提出规划实施意见，实现合理开发利用河砂资源，实行依法、科学、有序开采。

东川区河道采砂规划的具体任务如下。

（1）调查分析河道采砂现状及监管情况，分析总结砂石开采利用与监管中存在主要的问题。

（2）分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求。

（3）根据河道水文泥沙特性、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，合理确定年度采砂总量及分配规划。

（4）在深入分析河道采砂对河势控制、防洪安全、水资源利用、生态环境保护及其它方面影响的基础上，科学划分禁采区、可采区和保留区，并按照合理利用和有效保护的要求，对砂石开采的主要控制性指标加以限定。

（5）初步分析采砂后对河势稳定、防洪安全、通航安全、生态及环境、涉河工程的影响。

（6）在认真总结以往采砂管理经验的基础上，研究提出采砂规划实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的保障措施。

- 4  河道演变分析

- 4.1历史河道演变及河床演变分析

近几百年来，随着东川地区铜矿业的迅速发展和人口的急骤增加，使本来就十分脆弱的生态环境遭到严重破坏，水土流失尤其是泥石流活动不断加剧，成为全国乃至全球泥石流活动最频繁、最强烈的地区。进入小江的泥沙石块大幅度增加，河床淤积十分强烈，是全国乃至全世界最典型的山区游荡性河型之一。

据《东川府志》记载，距今300年前，小江沿岸是人烟稀少的少数民族地区，森林茂盛，古木参天，气候湿热，有瘴气。当时小江江面宽五丈，当地人民往返于小江两岸可结滕为绳而渡。康熙三十六年（公元1679年），汤丹铜矿开始开采，雍正十年，会泽建城并设局铸钱，四方商贩络绎不绝，会泽和小江沿岸居民渐多。由于连年伐木烧炭炼铜和大面积毁林开荒，森林遭受严重破坏，泥石流活动和水土流失现象日益加剧，小江河床迅速淤高展宽，逐步演变恶化为今日景象，发育成宽达400～1000m的游荡性河床。

由于河道泥沙淤积和泥石流的动力作用在沟口快速形成泥石流堆积扇，堆积扇不断向外扩张，压迫河床，把主流逼向对岸。河床持续横向变形，使对岸河床及河岸槽遭到冲刷，并影响到下游主流的摆动，河床出现重新调整。例如小江下游老村泥石流沟附近，1966年以前泥石流堆积扇不发育，小江主流紧靠左岸，使山咀遭到强烈冲刷而后退；1966年特大泥石流形成较大的泥石流堆积扇，使小江主流从堆积扇缘开始，向右岸摆动，到1985年老村河段的小江主流基本上偏向右岸，是原来略靠右岸比较顺直的主流出现了“S”形的弯曲，河床随之发生很大变化。小江中下游的河道内支槽、小支槽形态变化更为剧烈。汊道、心滩和边滩处于不断变化之中。

大白河一小江自寻甸车站由南向北经东川区注入金沙江。流域海拔700～4500m，属高山区河流。龙头山至蒋家沟段57km两岸山体破碎，崩塌异常严重，发育着大小泥石流沟数十条，固体物质储量非常丰富，规模巨大，流势猛烈，暴发频繁。由于大量固体物质排入大白河，河段水文、泥沙运动和河床变形特征均不同于一般山区河流。它兼有某些平原冲积河段的特征而又不尽相同。它不是泥石流沟,但具有泥石流沟的某些特点，称为山区变迁性河段。白河出龙头山峡谷后，河谷展宽，谷坡高约400、1000余米，陡度30“～60。并通近河边，甚少台地。谷底呈U形，最窄处河宽仅28m，最宽处达644m。龙头山至木树郎约19公里，纵坡为7‰～20‰，木树郎至炭窑村长约17km，纵坡为4‰～10‰，炭窑树至蒋家沟长约15km，纵坡为1‰～3‰。本河段河床质粒径变化与纵坡的沿程变化相应。通过分析知道:第一，总趋势是断面逐渐拓宽,纵坡逐渐放缓，粒径逐渐变细。第二，河床宽度与纵坡的沿程变化有相应关系—断面由窄急剧放宽之处，纵坡就由陡变缓。反之，断面由宽急剧变窄之处，纵坡就由缓变陡。第三，本河段陡缓宽窄相间的沿程变化性质，与巨型泥石流洪积扇堵江断流相关。泥石流堵江处，形成节点。节点以上，河段急剧淤涨拓宽变缓，以下河段相对淤涨较慢(短期内甚至下切)，纵坡相对变陡。堵江处即成为断面和纵坡的突变点。如大白泥沟和蒋家沟各自与对岸山体对峙，巨型洪积扇挤压河床，形成窄狭卡口，卡口以上河床纵坡分别为7‰～10‰及1‰～3‰，以下河床纵坡分别为15‰～20‰及11‰。第四，河床质组成也以大洪积扇为节点，节点部位粒径较粗，两节点之间沿程减小。

河床持续上涨。约在250年前，大白河一小江，属深切V形河谷。据调查大白河河床甚窄，到处可用木树搭桥过河。据史料记载:“小江阔4、5丈不等”。1733年大地震后，两岸泥石流加剧，河床开始淤积上涨。1833年大地震后，泥石流日趋旺盛，河床上涨十分剧烈。根据调查及勘测资料分析，龙头山至蒋家沟河床淤积厚度达50～200m，随之河床淤成宽浅U形，宽达200～600米。河床上涨反过来又使支沟加快向源淤积。据调查，两岸大小泥石流沟淤高百余米。如大桥河河谷盆地上，百年前村庄密布，至1950年淤积厚达50(上游段)～150(下游段)，成为满目荒芜的洪积扇。再如大小白泥沟，约在160年前都是青山绿水，树木成林，两岸多为耕地，沟口有村庄、盐井、糖厂、铜厂等,现均被泥石流埋没，成为宽达两公里及一公里的洪积扇。

河床横向变形剧烈，其主要演变特点是巨型洪积扇挤压河床向对岸缓慢地持续变迁，和主槽在宽阔河床上往复游荡，这两种变形都取决于两岸泥石流及其洪积扇的变化和作用，环流的作用对横向变形影响不大。因此，该河段河道历史演变受控于地形、地质、泥石流影响等特点，河道演变总体并不剧烈，但河床抬高较多，淤积严重，整个河道历史上无大的改道，总体来看长期处于稳定状态。

- 4.2近期河道演变及趋势

工程区河段人类活动较频繁，区域内植被覆盖率不高，水土流域及泥石流频发，物理地质现象不发育，未见大的滑坡、崩塌现象。仅受地表水流冲刷，形成小规模滑坡、垮塌，但危害性较小。小江为山区性河流，塌方、滑坡、泥石流等有利于造床的物理现象，可能会对局部河段的河势稳定产生一定的影响，泥石流、泥沙淤积等对小江的河势造成大的影响。

小江河床坡度大，平均比降约为1/100，如图2.3-1所示。小江支流从山间流过，河谷宽度从十几米到数百米不等，其间散布着一些河谷平原。河道内树木等植被稀少，河床变动剧烈。

近年来，通过流域水土保持治理，流域造林、山坡林绿化工程以及相关的工程措施，尤其是近年来河滩被大量开发为耕地，有效减少地表侵蚀，来沙量为目前的72%，河床堆积泥沙淤积量为治理前的66%。即便实施了流域水土保持治理，但难以完全控制河床抬升，今后仍然每年以20～30cm的速度持续抬升。据实地调查了解，本河段的主河道近年来较稳定，没有发生明显的河道横向摆动和迁移。

图4.2-1  小江河床纵断面图

- 5  砂石补给及可利用砂石总量分析

- 5.1 河床组成分析

小江河段的泥沙量是采砂范围划定的基础，确定泥沙量就必须根据流域的特征、河道的堆积特征，对来砂量、淤积量、流出量等组成要素进行具体的研究。

本节中进行的泥沙量根据《中华人民共和国云南省小江流域综合泥沙灾害治理及自然环境修复规划调查》报告，利用山谷数目区分、小流域主沟纵坡比降、崩塌地区推移情况、河床变动状况、地被状况、实地调查结果等流域特征数据，首先计算出年平均产砂量和河道内的淤积量，沿着小流域→小江主河→金沙江的泥沙流出路线追踪泥沙的生产、移动现象。

在泥沙追踪过程中，生产、移动和流出地点的泥沙因孔隙度不同，单位体积重量也有所差异，为避免这些差内异所产生的误差，各种泥沙量全部换算成重量进行平衡计算。在计算中考虑到悬移质和推移质泥沙的粒径差，在流速不同的状况下，各粒径泥沙分为浮游和沉积两种状态，因此对浮游的悬移质和沉积的推移质分开研究。

主河势弱，甚至有主河流量小于支沟流量的反常现象。由于小江两侧沿岸分布着众多的泥石流沟，每到雨季，大量泥沙输入江中，致使河床逐年淤积抬升，形成沙洲密布、水流宽浅、岔道纵横的游荡性河流，其水文特征与山区河流迥然不同。根据实测资料，小江的支流蒋家沟1966年6月27日最大泥石流流量为2420m³/s，而与之同时间的小江水文站实测最大流量为531m³/s（小江测站位于蒋家沟上游）；大白泥沟为大白河左岸一级支流，1957年最大泥石流流量近1000m³/s，与之同时间的大白河达德水文站实测，最大流量为246m³/s（达德测站位于大白泥沟上游）。由于支沟势强量大，使大量固体物质带入小江；而主河势弱量小，无力将其全部输入金沙江。严重的收支不平衡，是小江河床逐年上涨的最大原因。

小江的含沙量随流量的变化而相应发生差异。小江水文站1963年6月22日洪水含沙量高达220kg/m³，枯水时最小含砂量接近零。汛期输沙总量占全年的75.6%（小江水文站）～90.8%（达德水文站），尤其是8月最突出，占全年的24.5%（小江站）～34.4%（达德站）。输砂率的年内分配与流量的年内分配有着明显的对应规律。小江河床的组成，以大型泥石流沟的分布为节点，大堆积扇所在部位粒径较粗，其粒径随堆积扇的粒径而定，两节点之间粒径沿程变幅小。

本次实施方案参考2006年《云南小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》对小江流域的调查研究表明，小江全流域单位面积土沙生产量为18700吨/年/km2，推移质按悬移质的30%计算，得到多年平均悬移质输沙量为14400吨/年/km2，多年平均推移质输沙量为4300吨/年/km2。

根据河床组成调查结果，小江河床堆积物中几乎没有0.01mm以下的细粒部分。另外，根据《中华人民共和国云南省小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》，小江流域支流的泥沙中占很大比例的泥石流堆积物里面0.01mm以下细粒部分的含量也不足几个百分点。泥石流堆积以后，这些细粒部分被水流冲走，不在河床上堆积，以悬移质状态流入金沙江。在各种泥沙生产源生产的泥沙中0.01mm以下细粒部分主要来源于林地和耕地。

本次通过对东川区小江流域河沙的取样进行筛分实验，选择上段拖潭沟至阿旺大桥段、中段板桥河口至小板河红沙沟段、下段达朵沟至新田坝村段和支流黄水箐大坝至排导槽首段的泥沙取样分析其过筛实验成果及颗粒级配成果见表5.1-1，泥沙颗粒级配见图5.1-1～图5.1-3。

表5.1-1   小江流域上、中、下及支流段河床质泥沙颗粒级配成果表

| 上段 | 断面 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拖潭沟至 阿旺大桥 | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.8 | 73.5 | 37.1 | 21.8 | 19.3 | 15.6 | 6.5 | 9.9 | 5.7 | 5.6 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.96 | 0.58 |  |
| 中段 | 板桥河口至小板河红沙沟 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.9 | 94.1 | 76.3 | 40.4 | 29.3 | 20.4 | 15.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 13.3 | 7.26 | 3.44 | 1.86 | 0.98 |  |
| 下段 | 达朵沟口至新田坝村 | 项 目 | 粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小于某粒径沙重百分数(%) | 150 | 100 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |  |
|  |  |  | 100 | 99.96 | 80.54 | 54.23 | 34.95 | 30.06 | 25.59 | 17.04 | 9.30 | 3.72 | 3.71 | 2.95 | 1.92 | 1.38 | 1.02 | 0.66 |  |

图 5.1-1	小江上段河床质泥沙颗粒级配曲线（拖潭沟至阿旺大桥断面）

图 5.1-2	小江中段河床质泥沙颗粒级配曲线（板桥河口至小板河红沙沟断面）

图 5.1-3	小江下段河床质泥沙颗粒级配曲线（达朵沟口至新田坝村断面）

- 5.2 理论来砂量计算

小江河段的泥沙补给量是采砂规划的基础，确定泥沙补给量就必须根据流域的特 征、河道的堆积特征，对来砂量、泥沙补给量进行具体的研究。

历史上小江干流及支流块河上先后设有达德、小江和块河水文站，但只有干流小江水文站（1957 年 4 月~1966 年 12 月、1973 年 1 月~1989 年 12 月）进行过泥沙资料观测。本次规划按不同流域分区侵蚀模数计算和按流域不同侵蚀成因计算两种方法进行泥沙 补给量分析，然后与小江水文站输沙量资料进行对比分析。

- 5.2.1分区法

参考 2006 年水利厅组织评审通过并批准使用的《云南省 2004 年土壤侵蚀现状遥感调查报告》和《云南小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》等相关资料，利用侵蚀模数进行泥沙估算。

根据小江流域特性，将小江流域分为干流、主要支流两大流域片区。根据《云南小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》研究成果，小江流域干流、主要支流侵蚀模数分别为 1.70 万 t/a/km2、1.16 万 t/a/km2。

根据各流域片区面积、侵蚀模数求得各分区产沙量，见表 5.2-1。干流年均产沙2103.23 万 t，主要支流年均产沙 2147.16 万 t，全流域年均产沙 4250.39 万 t。

小江为山区河流，河道纵比降大，崩塌、沟蚀、泥石流严重，推移质占比大，根据现场调研和工程经验推悬比按 0.23 考虑，小江流域年均产沙 4250.39万 t，其中悬移质3269.53 万 t、推移质 980.86 万 t。

表 5.2-1 小江流域年均产砂量（分区法）

| 类别 | 河流名称 | 流域面积 | 来沙量 | 悬移质 | 推移质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （km2） | （万 t/a） | （万 t/a） | （万 t/a） |
| 干流 | 小江 | 1235 | 2103.23 | 1617.87 | 485.36 |
| 支流 | 功山河 | 93.1 | 108.23 | 83.25 | 24.98 |
|  | 吊嘎河 | 51.7 | 59.97 | 46.13 | 13.84 |
|  | 陶家小河 | 67.4 | 78.18 | 60.14 | 18.04 |
|  | 块河 | 718 | 832.88 | 640.68 | 192.2 |
|  | 大白泥河 | 133 | 154.28 | 118.68 | 35.6 |
|  | 乌龙河 | 139 | 161.24 | 124.03 | 37.21 |
|  | 小白泥河 | 108 | 125.28 | 96.37 | 28.91 |
|  | 小清河 | 341 | 395.56 | 304.28 | 91.28 |
|  | 中厂河 | 55.5 | 64.38 | 49.52 | 14.86 |
|  | 黄水箐 | 93.3 | 108.23 | 83.25 | 24.98 |
|  | 坝河 | 50.8 | 58.93 | 45.33 | 13.6 |
| 全流域 |  | 3086 | 4250.39 | 3269.53 | 980.86 |

- 5.2.2成因法

受地形、地貌、生态、气候、地质活动等影响，小江流域泥沙侵蚀主要分为崩塌（包括山坡崩塌和沟岸崩坏）、滑坡、面蚀及沟谷侵蚀几个方面。

（1）崩塌

崩塌是指陡峻山坡上岩块、土体在重力作用下，发生突然的急剧的倾落运动。多发生在大于 60°~70°的斜坡上。崩塌的物质，称为崩塌体。崩塌体的运动方式为倾倒、崩落。崩塌体碎块在运动过程中滚动或跳跃，最后在坡脚处形成堆积地貌——崩塌倒石锥。

崩塌倒石锥结构松散、杂乱、无层理、多孔隙；由于崩塌所产生的气浪作用，使细小颗粒的运动距离更远一些，因而在水平方向上有一定的分选性。

本次规划根据 1979 年 12 月~2004 年 3 月两个时期的照片解读崩塌范围和规模。再将新生和扩大的崩塌所产生的泥沙量换算为年平均量，作为崩塌来砂量。根据计算出的崩塌地面积，通过实地调查和照片解读结果推算出各规模崩塌地的崩塌厚度（崩塌前斜面至崩塌面的平均厚度）为 3~35m，每个小流域的平均崩塌厚度乘以崩塌面积计算出崩塌的来砂量。关于泥沙残留率，因为崩塌发生前坡面坡度陡，崩塌地的正下方几乎没有泥沙残留，认为崩塌产生的泥沙全部进入河道。每个流域片区的崩塌产砂量的统计结果见表 5.2-2。

表 5.2-2 小江流域年平均崩塌产砂量

| 流域片区 | 流域面积 | 单位面积产砂量 | 产砂量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （km2） | （m³ /a/km2） | （万 m³ /a) |
| 干流 | 1235 | 3688 | 455.47 |
| 支流 | 1851 | 1700 | 314.67 |
| 全流域 | 3086 | 2496 | 770.14 |

（2）滑坡

滑坡是斜坡岩土体沿着贯通的剪切破坏面所发生的滑移地质现象。滑坡的机制是某一滑移面上剪应力超过了该面的抗剪强度所致（2008 年国土资源部、水利部、地矿部 地质灾害勘察规范）。

本次规划对于 1979~2004 年之间明显活动过，并且体积在 10~100 万 m³ 之间的大型滑坡进行淤积体厚度、泥沙残留率分析，计算淤积体砂量。统计结果见表 5.2-3。

表 5.2-3 滑坡年平均产砂量

| 流域片区 | 流域面积 | 单位面积产砂量 | 产砂量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （km2） | （m³ /a/km2） | （万 m³ /a) |
| 干流 | 1235 | 1307 | 161.43 |
| 支流 | 1851 | 1860 | 344.29 |
| 全流域 | 3086 | 1639 | 505.71 |

（3）面蚀

地表径流对土壤的剥离搬运现象称为面蚀。面蚀的速度虽较缓慢，但分布面广，土壤侵蚀量很大，表土损失量每年可达 0.1~15mm，是河道中泥沙的主要来源。面蚀如不及时治理，还可能发展成为沟蚀。侵蚀量与降雨强度、地形、地质、植被、土壤特性等多种要素有关。

本次规划根据已有研究成果，针对不同地被分布，利用各种地被—各种坡度的地表年面蚀厚度（表 5.2-4），分别计算各种地被年平均面蚀产生的泥沙量（表 5.2-5）

表 5.2-4 各种地被—各种坡度的地表年面蚀厚度（mm/年）

| 项 目 | 荒废地 崩塌地 | 裸地 | 耕地 |  | 荒山 草坡 | 林地 低密度 | 草地 | 林地 高密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川省试验资料 | 13～2 | 7～2 | 2～0.4 |  | - | - | - | - |
| 四川省农业厅资料 | - | - | 3 | ( 10°) | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 | ( 15°) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | ( 20°) |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | ( 25°) |  |  |  |  |
| 东川区试验资料 | - | 5 | 6～0.4 | ( 20°) | - | - | 0.2～0.1 | - |
| 日本的研究值 | 100～10 | 10～1 | 1～0.1 |  | - |  | 0.1～0.01 |  |
| 本次研究的采用值 | 10 | - | 0.5 | ( 0～6°) | 0.2 | 0.5 | - | 0.02 |
|  |  |  | 2 | ( 6～15°) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | ( 15～25°) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | ( 25～45°) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | ( 45°以上) | 6 |  |  |  |

表5.2.5各种地被的年平均面蚀产生的泥沙量

| 流域名称 |  | 小江 | 大白河 | 块河 | 小江全流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侵蚀产生的来砂量 （m³/年） | 崩塌地 | 386,000 | 269,000 | 118,000 | 773,000 |
|  | 耕地 | 1,134,000 | 1,490,000 | 1,033,000 | 3,657,000 |
|  | 荒山草坡 | 1,397,000 | 690,000 | 242,300 | 2,329,000 |
|  | 林地（疏･矮树） | 73,000 | 88,000 | 43,000 | 204,000 |
|  | 林地（密･高木） | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 |
|  | 合 计 | 2,993,000 | 2,540,000 | 1,438,000 | 6,971,000 |
| 输砂模数（m³/年/km2） |  | 2,570 | 2,160 | 2,010 | 2,280 |

（4） 沟谷侵蚀所产生的来砂量

没有常流水的山谷和冲沟，降雨时雨水形成的地表径流汇集，流速快，侵蚀量是面蚀的几倍。为此，山谷（包括冲沟）的长度乘以侵蚀幅度20m（含侧壁侵蚀），年平均侵蚀深度20mm（上述崩塌地侵蚀厚度的2倍），计算出侵蚀所产生的来砂量，统计结果见表5.2.6。

表5.2.6	沟谷（包括冲沟）年平均侵蚀所产生的泥沙量

| 流域片区 | 流域面积 | 单位面积产砂量 | 产砂量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （km2） | （m³ /a/km2） | （万 m³ /a) |
| 干流 | 1235 | 1320 | 163.05 |
| 支流 | 1851 | 460 | 85.15 |
| 全流域 | 3086 | 804 | 248.2 |

（5）产砂总量

根据崩塌、滑坡、面蚀及沟谷侵蚀不同产砂机制计算的产砂量，合计得出的小江流域产砂总量为 2228.23 万 m³，其中干流 1112.00 万 m³、主要支流 1116.23 万 m³，见表9.2-7。由于不同产砂机制所产砂的组成不同，因此不同来源泥沙容重不同。根据《云南省 2004 年土壤侵蚀现状遥感调查报告》和《云南小江流域综合土砂灾害治理及自然环境修复规划调查》和现场调查。根据年产砂体积和不同泥沙容重，可以得出小江流域年产砂的质量，见表 5.2-8。

表 5.2-7 小江流域年均产砂总量（成因法，万 m³）

| 流域片区 | 崩塌 | 滑坡 | 面蚀 | 沟蚀 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干流 | 455.47 | 161.43 | 332.05 | 163.05 | 1112 |
| 支流 | 314.67 | 344.29 | 372.13 | 85.15 | 1116.23 |
| 全流域 | 770.14 | 505.71 | 704.18 | 248.2 | 2228.23 |

表 5.2-8 小江流域年均产砂总量（成因法，万 t）

| 流域片区 | 崩塌 | 滑坡 | 面蚀 | 沟蚀 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干流 | 910.94 | 371.28 | 556.37 | 277.19 | 2115.78 |
| 支流 | 629.34 | 791.86 | 586 | 144.75 | 2151.94 |
| 全流域 | 1540.28 | 1163.14 | 1142.37 | 421.93 | 4267.72 |

- 5.3理论补给量计算

根据各流域片区面积、侵蚀模数求得各分区产沙量，合计小江流域年均产沙 4250.39万t，其中悬移质3269.53万t、推移质 980.86万t。

根据崩塌、滑坡、面蚀及沟谷侵蚀不同产砂机制计算的产砂量，合计得出的小江流域产砂总量为4267.72万t。

分区法、成因法两种方法计算量差别不大，本次规划采用成因法计算值。

小江流域产砂总量为4267.72万t，其中悬移质3282.86万t，推移质 984.86 万 t。 据研究，小江悬移质泥沙主要集中于粒径介于0.005~0.1mm 之间的粉沙段，其次为粒径＜0.005mm 的黏粒，两者加起来达到 90%左右。根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ50-2006）》，混凝土用砂粒径在 0.16~5.0mm 之间，碎石或卵石的粒径范围在5~40mm之间，因此小江泥沙可利用部分主要为推移质部分。即小江流域可利用泥沙年补给量为984.86万t，其中干流488.26万t，支流 496.60万t。按面积比例折算，规划可采区年均泥沙补给量约为125.98万t，合78.74万m³，其中干流41.69万m³、支流37.05万m³。

- 6  采砂分区规划

- 6.1禁采区划定

- 6.1.1禁采区划定原则

（1）必须服从河势控制的要求。禁止在可能引起河势发生较大不利变化的河段开采砂石。

（2）必须服从确保防洪安全的要求。禁止在堤防保护范围内和险工段附近开采砂石、禁止在已建护岸工程附近开采砂石、禁止在对防洪不利的汊道开采砂石。

（3）必须服从水生态环境保护的要求。禁止在自然保护区、珍稀保护水生动物的重要栖息地和繁殖场所、主要经济鱼类的产卵场、重要国家级水产原种场内开采砂石。

（4）必须服从保障供水的要求。禁止在城镇集中饮用水水源地、重要的水源保护区和可能引起咸水倒灌、取水口水位下降及水流偏离取水口位置的河段开采砂石。

（5）必须服从维护临河过河设施正常运行的要求。禁止在城镇生产生活取排水设施、过河电缆、桥梁、隧道、通讯设施、水文监测设施等保护范围内开采砂石。

（6）与岸线保护和利用规划相协调。禁止在岸线保护区内采砂。

- 6.1.2禁采区范围

根据禁采区分布特点，禁采区可分为禁采河段和禁采区域两类。禁采河段是指两个河道断面之间的全河段均为禁采区，禁采区域是指涉水工程保护范围内有限的区域为禁采区。

（1）禁采河段

城区河段全面禁采。一为城市景观需要，二则城区涉河建筑物众多且集中分布，采砂对涉河工程影响较大。

（2）禁采区域

根据禁采区的划定原则和方法，结合小江流域的具体情况，依据国家、水利部等有关法律、法规，划定禁采区域。

具体划分时引用的法律依据见表6.1-1。

表6.1-1	小江河道内禁止采砂区划定依据及范围

| 序号 | 涉河项目 | 依据的法律法规 | 颁发部门 | 颁发时间 | 禁采范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法规名称 |  |  |  |
| 1 | 铁路桥 | 铁路安全管理条例 | 国务院 | 2014-1-1 | （一）桥长500m以上的铁路桥梁，河道上游500m，下游3000m；（二）桥长100m以上500m以下的铁路桥梁，河道上游500m，下游2000m；（三）桥长100m以下的铁路桥梁，河道上游500m，下游1000m。 |
| 2 | 公路桥 | 公路安全保护条例 | 国务院 | 2011-7-1 | （一）特大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游3000米；（二）大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游2000米；（三）中小型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游1000米。 |
| 3 | 防洪工程（堤防） | 堤防工程管理设计规范（SL171-96） | 水利部 | 1996-10-1 | 一级堤防堤脚以外30～100m，二、三级为20～60m，四、五级为5～30m禁止河道采砂，(横向范围均取上限，上下游各延伸500m） |
| 4 | 特殊河段 | 中华人民共和国河道管理条例 | 国务院 | 1988-6-10 | 险工段上下游各500m |
| 5 | 鱼类三场 | 中华人民共和国渔业法 | 全国人大常委会 | 2000-10-31 | 鱼类重要原种场禁止开河道采砂石。 |
| 6 | 水文站 | 云南省《中华人民共和国水文条例》实施办法 | 云南省人民政府 |  | 水基本水尺断面上下游各500米 |
| 7 | 穿河石油天然气管道 | 中华人民共和国石油天然气管道保护法 | 国务院 | 2010-6-25 | 管道线路中心线两侧各500m地域范围内。 |
| 8 | 水源保护区 | 云南省饮用水水源保护管理条例 | 云南省人民政府 |  | 一二级水源保护区禁止河道采砂：（一）一级保护区：从取水点起算，上游1000米至下游100米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域；（二）二级保护区：从一级保护区上界起上溯2500米的水域及其河岸两侧纵各200米的陆域； |
| 9 | 涉水工程 | 云南省水利工程管理条例 | 云南省第九届人民代表大会常务委员会第四次会议通过 |  | 大型水库闸坝上下游1000m，中型上下游500m，小型300m河段禁止河道采砂 |
| 10 | 水下电缆、取、排水口 | 电力设施保护条例 | 国务院 | 1998-1-7 | 埋设水下电缆两侧各100米。火力发电厂引水、排水设施上、下游300米禁止河道采砂 |
| 11 | 航道要求 | 中华人民共和国航道管理条例实施细则 | 交通运输部 | 2009-5-27 | 主航道及左右各10～20m范围禁采 |
| 12 | 港口 | 中华人民共和国港口法 | 中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会 | 2004-1-1 | 港口作业面积及附近一定水域禁采 |
| 13 | 航道整治工程 | 参照执行 |  |  | 上下游各500m |
| 14 | 便道及人渡 | 参考执行 |  |  | 上下游各200m |

小江干流禁采区划定见表6.1-2。

表6.1-2  小江干流禁采区划定表

| 序号 | 干流禁采区分段 | 分段起点桩号 | 分段末点桩号 | 长度（km） | 备注 | 禁采原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水河至托潭沟 | K0+000 | K16+470 | 16.47 | 禁采区 | 生态涵养区 |
| 2 | 托潭沟至阿旺大桥下游1000m | K16+470 | K19+699 | 3.229 | 禁采区 | 大桥保护范围 |
| 3 | 墓碑大桥上游500m至功东高速大桥下游2000m | K21+758 | K25+977 | 4.219 | 禁采区 | 墓碑大桥、东川铁路桥、功东高速跨河桥保护范围 |
| 4 | 木树朗大桥上游500m至木树朗大桥下游2000m | K34+226 | K36+322 | 2.096 | 禁采区 | 跨河桥梁保护范围 |
| 5 | 乌龙新大桥上游500m 至乌龙新大桥下游1000m | K37+158 | K38+927 | 1.769 | 禁采区 | 乌龙新大桥保护范围 |
| 6 | 乌龙新大桥上游500m 至乌龙老大桥下游1000m | K39+229 | K40+727 | 1.498 | 禁采区 | 乌龙老大桥保护范围 |
| 7 | 坝塘大桥上游500m至坝塘大桥下游1000m | K43+736 | K45+270 | 1.534 | 禁采区 | 坝塘大桥保护范围 |
| 8 | 金滩温泉大桥上游500m至金滩温泉大桥下游1000m | K49+504 | K51+000 | 1.496 | 禁采区 | 金滩温泉跨河桥保护范围 |
| 9 | 小清河口至正蒋家沟 | K53+569 | K64+437 | 10.868 | 禁采区 | 河道狭窄，两岸建有河堤、小江水文站上下游 |
| 10 | 格勒至金沙江汇口 | K91+671 | K97+511 | 5.84 | 禁采区 | 巧家大桥、生态红线 |
| 合计 | \ | \ | \ | 49.019 | \ |  |

规划期内如新建有涉河建筑物的，按照以上原则划定其禁采区，对于原河段如是规划可采区的，应立刻停止开采，并与相关部门及开采业主进行协调沟通，达成相应的补偿意见后将其一定范围内河道划为禁采区。大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游2000米原则上划定其禁采区，本规划在部分大型公路桥梁跨越的河道下游修建拦砂坝等防护措施时，将禁采区划为下游1000米。

- 6.2可采区规划

- 6.2.1可采区规划原则

（1）砂石开采应服从河势稳定、防洪安全、水环境与水生态保护的要求，不能给河势、防洪、水环境与水生态等带来较大的不利影响。

（2）砂石开采不能影响沿河涉水工程和设施的正常运行。河道两岸往往分布有众多的国民经济各部门的生产、生活、交通、通讯设施，砂石开采不应影响这些设施的安全和正常运用。

（3）与岸线保护和利用规划相协调。可采区规划布置时距离岸线保留区、岸线控制利用区临水边界线一定安全距离，采砂活动不得破坏临水边界线。

（4）砂石开采要符合砂石资源可持续开发利用的要求。砂石的开采应避免进行掠夺性和破坏性的开采，避免危及河势、防洪安全、做到砂石资源可持续利用。

（5）砂石开采应充分考虑各河段的特点，控制年度实施采区数量、年度开采总量。

（6）属地管理原则。可采区规划布置时考虑属地管理，不超出属地管理地界范围的原则，尽量避免引起采砂界属纠纷，有利于采砂管理。

- 6.2.2可采区规划方案

（1）可采河段

依据采砂管理有关法律法规，按划定的可采区规划原则，结合小江河道各段的特点及实际情况，统筹兼顾、全面规划、有序开采、分步实施、充分考虑河势、防洪、生态与环境保护、涉河工程、岸线规划的要求，充分考虑采砂的需求与采砂管理的要求，重视当地经济发展的需求，充分协调采砂与河道治理的需要，并优先安排有河道整治疏浚可采河段。

本次规划将小江干流及支流可采河段见表6.2-1、6.2-2。

表6.2-1 小江干流可采河段分段表

| 序号 | 干流可采区分段 | 分段起点桩号 | 分段末点桩号 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿旺大桥下游1000m至墓碑大桥上游500m | K19+699 | K21+758 | 2.059 | 可采区 |
| 2 | 功东高速大桥下游2000m至木树朗大桥上游500m | K25+977 | K34+226 | 8.249 | 可采区 |
| 3 | 木树朗大桥下游2000m至乌龙新大桥上游500m | K36+322 | K37+158 | 0.836 | 可采区 |
| 4 | 乌龙新大桥下游1000m至乌龙新大桥上游500m | K38+927 | K39+229 | 0.302 | 可采区 |
| 5 | 乌龙老大桥下游1000m至坝塘大桥上游500m | K40+727 | K43+736 | 3.009 | 可采区 |
| 6 | 坝塘大桥下游1000mm至金滩温泉大桥上游500m | K45+270 | K49+504 | 4.234 | 可采区 |
| 7 | 金滩温泉大桥下游1000m至小清河口 | K51+000 | K53+569 | 2.569 | 可采区 |
| 8 | 蒋家沟至新田坝 | K64+437 | K67+885 | 3.448 | 可采区 |
| 9 | 朱家梁子沟至老村子沟 | K70+555 | K73+192 | 2.637 | 可采区 |
| 10 | 排子田至格勒 | K80+965 | K91+671 | 10.706 | 可采区 |
| 合计 | \ | \ | \ | 38.049 | \ |

表6.2-2 支流冲积扇可采河段分段表

| 序号 | 支流 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶家小河 | 0.741 | 可采区 |
| 2 | 小白泥沟 | 0.966 | 可采区 |
| 3 | 大白泥沟 | 1.267 | 可采区 |
| 4 | 黄水箐 | 0.983 | 可采区 |
| 合计 | \ | 3.957 | \ |

（2）可采区规划范围

可采区年度控制开采范围为规划可采区范围的一部分，是采砂年度实施的实际开采范围。各可采区年度控制开采范围根据可采区附近多年河势的变化、可采区砂石储量、泥沙补给量等因素综合确定，因此其开采范围即为可采区规划范围。

在河段内划定的可采区范围基础上，根据2021年数字影像图进行规划河道可采区布置，经对可采区所处规划河段的具体情况、平面形态、河床地形、水流流向、年度控制采砂量等分析，拟定可采区范围大小并以平面控制点坐标确定，可采区分区边界控制点见本报告附图《东川区河道采砂分区平面布置图》。

（3）控制开采高程和控制开采量

可采区采砂控制高程指各可采区允许采砂的最低高程。采砂控制高程的拟定，考虑避免超深采砂给河势稳定和防洪安全等带来较大不利影响、结合现状地形，兼顾可采区所处河床上下游、左右岸的顺岸、凹岸等综合因素，拟定各可采区控制开制开采高程。本次采砂规划采砂控制高程以已建河堤基础顶高程为控制高程，在无河堤地方根据上下游河道控制高程及本采砂区段河道水深及岸坡稳定等确定，避免出现采挖深坑，影响上下游河道河势稳定。

可采区划定以后，如果在可采区内过度开采，河床可能形成局部深坑，或引起河势动荡，或威胁到堤防安全。为避免不合理和过度开采对河势、防洪等各方面带来不利影响，保证砂石资源的可持续开发利用，必须对各可采区年度采砂量和开采高程进行控制。其中可采区的控制开采高程为可采区内允许的最低开采高程，当可采区内某一区域河床高程低于可采区控制开采高程时，该区域不得作为年度实施范围进行许可开采。

控制开采量：小江开采的砂石主要以历史储量为主，以采砂控制高程为开挖底界，结合河段砂砾石蕴藏情况分别确定，且要注意开采后视河势影响情况随时作出相应调整。同时单个采砂场的年度开采量考虑补给条件差异，每年按照10%采区处于休整期。因此各采区年度控制开采量之和应略大于流域的控制开采量。

（4）采砂机具类型和数量

可采区的采砂机具类型和数量以及作业方式不仅影响采砂量，而且也会对水体污染和水生态产生不同的影响。综合考虑年度控制采砂量、生产时间等因素，并根据小江采砂现状设备功率使用情况、采砂作业方式，按河段不同情况进行计算，并充分考虑采砂机具类型、数量及相应的采砂能力，综合确定采砂机具数量和采砂能力控制。对单个可采区每天作业时间最多不得超过6～8小时，要求各可采区夜间停止采砂作业，各地根据采砂管理情况，应作出具体采砂作业时间限制和管理办法，当采砂能力达到年度控制开采量时，该采区即刻停止采砂，严禁超采。

开采方式一般为机械旱采，机械开采（旱采）方案，即以1.6m³挖掘机或50t装载机开挖，8t自卸汽车运至河道外侧砂厂。开采方法采用分幅式开采，即从河岸侧开始，以50m～80m宽为一幅，纵向开采，开采后马上进行弃料回填，回填完毕再进行下一幅开采。机械开采的优点是开采、筛分异地进行，工效高，运输方便。

（5）可采期与禁采期

禁采期：每年3月、4月为小江河道枯水期，采砂对水生态环境影响较大，东川区政府规定为禁采期，禁采期内禁止一切采砂作业，采砂机械必须停止作业。

根据小江流域内的新村、汤丹、落雪气象站的实测暴雨资料分析，流域暴雨开始于5月，结束于10月。年最大暴雨主要出现在6、7、8三个月，少数年份出现在9月，个别年份出现在5月或10月，且泥石流也处于多发期，在汛期采砂作业具有一定的危险性，但根据流域的特征、河道的堆积特征，小江河段的泥沙补给主要在汛期，故考虑在保证行洪和防洪安全情况下5月～10月可划分为可采期。本规划推荐可采期为5月1日～次年2月28日。

- 6.2.3规划控制采砂总量

（1）历史储量

小江东川区采砂大部分以开采历史储量为主。主要用途为建筑，公路填筑等。根据河段内地质调查成果，小江东川区河段河床的砂砾石平均厚度在18.0～24.0m左右。可利用储量结合河道涉河建筑物安全，以及沿河防洪工程的基础考虑，可开采的历史储量砂石厚度约为1.5～4.5m。小江干流共规划了10个可采河段，支流冲积扇4个可采河段。历史可采储量388.33万m³。分区采砂区分区储量见表6.2-3。

表6.2-3 小江干流采砂区分区储量计算表

| 序号 | 干流可采区分段 | 分段起点桩号 | 分段末点桩号 | 长度（km） | 采砂区 | 平面面积（m2） | 平均开采深度(m) | 历史自然方量（万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿旺大桥下游1000m至墓碑大桥上游500m | K19+699 | K21+758 | 2.059 | 1#采砂区 | 70757 | 2.5 | 17.69 |
| 2 | 功东高速大桥下游2000m至木树朗大桥上游500m | K25+977 | K34+226 | 8.249 | 2#采砂区 | 8023 | 2 | 1.60 |
|  |  |  |  |  | 3#采砂区 | 8812 | 2 | 1.76 |
|  |  |  |  |  | 4#采砂区 | 54153 | 2 | 10.83 |
|  |  |  |  |  | 5#采砂区 | 113928 | 2 | 22.79 |
|  |  |  |  |  | 6#采砂区 | 26609 | 2 | 5.32 |
|  |  |  |  |  | 7#采砂区 | 59641 | 2 | 11.93 |
| 3 | 木树朗大桥下游2000m至乌龙新大桥上游500m | K36+322 | K37+158 | 0.836 | 8#采砂区 | 16153 | 2 | 3.23 |
| 4 | 乌龙新大桥下游1000m至乌龙新大桥上游500m | K38+927 | K39+229 | 0.302 | 9#采砂区 | 7909 | 2 | 1.58 |
| 5 | 乌龙老大桥下游1000m至坝塘大桥上游500m | K40+727 | K43+736 | 3.009 | 10#采砂区 | 25822 | 2 | 5.16 |
|  |  |  |  |  | 11#采砂区 | 101380 | 2 | 20.28 |
| 6 | 坝塘大桥下游1000mm至金滩温泉大桥上游500m | K45+270 | K49+504 | 4.234 | 12#采砂区 | 22064 | 2 | 4.41 |
|  |  |  |  |  | 13#采砂区 | 38745 | 2 | 7.75 |
|  |  |  |  |  | 14#采砂区 | 19754 | 2 | 3.95 |
|  |  |  |  |  | 15#采砂区 | 19074 | 2 | 3.81 |
| 7 | 金滩温泉大桥下游1000m至小清河口 | K51+000 | K53+569 | 2.569 | 16#采砂区 | 28754 | 3 | 8.63 |
| 8 | 蒋家沟至新田坝 | K64+437 | K67+885 | 3.448 | 17#采砂区 | 131710 | 3 | 39.51 |
| 9 | 朱家梁子沟至老村子沟 | K70+555 | K73+192 | 2.637 | 18#采砂区 | 64084 | 3 | 19.23 |
| 10 | 排子田至格勒 | K80+965 | K91+671 | 10.706 | 19#采砂区 | 183484 | 3 | 55.05 |
|  |  |  |  |  | 20#采砂区 | 200219 | 3 | 60.07 |
| 合计 | \ | \ | \ | 38.049 | \ | 1201075 | \ | 304.58 |

表6.2-4 支流冲积扇采砂区分区储量计算表

| 序号 | 支流 | 采砂区 | 平面面积（m2） | 平均开采深度(m) | 历史自然方量（万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶家小河 | 21#采砂区 | 36409 | 3 | 10.92 |
| 2 | 小白泥沟 | 22#采砂区 | 31156 | 3 | 9.35 |
|  |  | 23#采砂区 | 23371 | 3 | 7.01 |
| 3 | 大白泥沟 | 24#采砂区 | 68224 | 3.5 | 23.88 |
|  |  | 25#采砂区 | 71439 | 3.5 | 25.00 |
| 4 | 黄水箐 | 26#采砂区 | 18974 | 4 | 7.59 |
| 合计 | \ | \ | 159160 | \ | 83.75 |

- 年均泥沙补给量

小江流域产砂总量为4267.72万t，其中悬移质3282.86万t，推移质 984.86 万 t。 据研究，小江悬移质泥沙主要集中于粒径介于0.005~0.1mm 之间的粉沙段，其次为粒径＜0.005mm 的黏粒，两者加起来达到 90%左右。根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ50-2006）》，混凝土用砂粒径在 0.16~5.0mm 之间，碎石或卵石的粒径范围在5~40mm之间，因此小江泥沙可利用部分主要为推移质部分。即小江流域可利用泥沙年补给量为984.86万t，其中干流488.26万t，支流 496.60万t。按面积比例折算，规划可采区年均泥沙补给量约为125.98万t，合78.74万m³，其中干流41.69万m³、支流37.05万m³。

（3）总量控制及分配规划

总量控制及分配规划通过分析小江河道演变特性、可采区储量、来水来砂特性、下游河道冲淤变化，采砂河段采砂后泥沙补给量、采砂的可能影响及用砂需求等各方面因素确定。根据《昆明市东川区预拌商品混凝土搅拌站、混凝土砖厂兼河砂制砂场布点专项规划（2019-2025）》，东川区砂石量需求量最大额435万t，年开采约合217.3万m³。

本次采砂规划可采区河段第四系泥石流物质堆积厚度较大，主要构成为淤泥、粉砂土、粘土、砂层、角砾、圆砾、砂卵砾石层，河道内砂砾石层淤积厚度平均超过20m，历史总储量超过2400万m³。

本次采砂规划干流历史可采储量304.58万m³，可采区河段总长38.048km，支流冲积扇历史可采储量83.75万m³，合计历史可采储量388.33万m³，采砂管理规划期内（2022~2026 年）小江年度可开采历史储量为77.66万 m³，年泥沙补给总量78.74万 m³，规划期内年度控制开采量为年度可开采历史储量、年均泥沙补给量之和，即156.40万m³，其规划控制总量782.03万m³。采砂企业在获得采砂许可后，应根据《东川区河道采砂管理办法（暂行）》之规定，严格按照总量控制、规范开采、确保安全、综合利用的原则，根据东川区市场砂石量需求、砂厂加工处理能力及砂厂堆存能力制定年度分配计划，报区水务局批准后实施。年度采砂计划应当包括可采区基本情况、许可方式、期限；采砂控制量、开采期限、范围(含具体地点、关键坐标、最低控制开采高程等)；采砂作业方式或挖掘机械数量；河道清理、修复方案。

- 6.2.4采砂机具

采砂采用顺流开挖方式，带水开挖或岸上开挖，厚层土方采用1.0 m³反铲挖机直接挖装20t自卸车运输至指定砂场，薄层土方采用1.0m³反铲挖机集土， 2.0m³装载机装20t自卸车运至砂场。砂砾石为天然砂颗粒近乎球形或类球形，采用立轴冲击式破碎机制砂效率较低，建议采用圆锥式破碎机（GP 系列或 HP4）进行制砂。

- 6.2.5砂厂设置及弃料处理

（1）砂场设置要求

在河道内大量堆砂或弃料的任意堆放，将侵占河道过流断面，可能给河道行洪带来影响；可能形成挑流阻流，给河势稳定带来影响；可能因堆放位置不适当，给涉河工程正常运行和环境景观带来影响。本次采砂规划根据职能部门做好选址、合法取得建设用地手续的指导和引导工作，确保项目建设选址符合东川城市总体规划、城市控制性详细规划、土地利用总体规划、河道保护红线等要求。

因此提出砂厂设置要求如下：

堆砂场应统一设置，必须经区级以上地方人民政府水行政主管部门批准。依照法律、法规的规定，需要其他部门审批的，还应当依法办理审批手续。

符合江河流域综合规划和国土空间规划，对规划实施无不利影响。

符合防洪标准和有关技术要求，不会妨碍行洪、降低河道泄洪能力，对堤防、护岸和其它水工程安全无不利影响，并远离地质灾害易发生区.

应选择在交通相对便利，又不影响城市主要交通且接近原材料的地方。运输路线短，节约成本。

尽量布置在工业集中区或工业园区，避开人流密集和重要建筑物，避开具有易燃爆炸、危险的基础设施场地.

厂址选择要距离水库、饮用水源地、河流应保持相应的距离，宜位于城镇和居民区的全年最小频率风向的下风侧。

（2）堆砂场设置

根据《昆明市东川区预拌商品混凝土搅拌站、混凝土砖厂兼河砂制砂场布点专项规划（2019-2025）》之规定：“建筑用砂石、免烧砖、预拌混凝土生产厂站必须与采砂场和采石场分开设置，并采取半封闭或全封闭生产，避免造成污染环境，采砂、采石场的要求按水务和自然资源部门的规定执行。”。根据东政办发〔2020〕42号，昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区进一步规范河砂资源综合利用促进建筑产业健康发展的实施意见中，河砂资源综合利用厂站建设用地选址原则，本次共规划了陶家小河砂厂、小白泥沟砂厂、姑海砂厂、大白泥沟砂厂、小李庄砂厂、三江口砂厂、坝塘砂厂、补味砂厂、豆腐沟砂厂、格勒砂厂、固本沙厂11个砂厂。各砂场占地面积见表6.2-6。

表6.2-6 采砂规划砂厂占地面积统计表

| 砂厂名称 | 规划占地面积（亩） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 陶家小河砂厂 | 22.9 | 陶家小河左岸、河口上游约300m |
| 小白泥沟砂厂 | 35.2 | 小白泥沟右岸龙东格公路桥上游 |
| 姑海砂场 | 12.8 | 黑水河河口右岸 |
| 大白泥沟砂厂 | 56.5 | 大白泥沟右岸龙东格公路桥上游 |
| 小李庄砂厂 | 26.6 | 小李庄 |
| 三江口砂厂 | 75.6 | 乌龙河口右岸 |
| 坝塘砂厂 | 23.0 | 板河口处 |
| 补味砂厂 | 20.2 | 补味村南边 |
| 豆腐沟砂厂 | 20.2 | 豆腐沟右岸、大树脚村东边 |
| 格勒砂厂 | 25.0 | 格勒收费站 |
| 固本沙厂 | 35.0 | 乌龙河口右岸 |

- 采砂弃料处理

本次规划执行河道采砂和砂石料加工分离政策，采砂企业在河道内采砂后运至指定砂厂加工处理，在河道内采砂不产生弃渣。砂厂对采砂原料经筛选、洗砂后的弃渣由河砂加工企业统一处理。本次规划对小江河道河砂的颗粒组成进行了分析，平均5mm以上砾石颗粒占到75%，大于0.1mm小于5mm的砂颗粒占到16%，小于0.1mm的颗粒为9%，其中小于0.1mm 的料为弃料。初步测算规划期内河砂加工将产生70万m³的弃渣，弃渣量比较大。在砂厂规划用地时，应考虑在砂厂附近规划相应的弃渣场，一并纳入砂厂规划用地审批。弃渣运至相应弃渣场堆存，并做好相应的水保措施，防止被雨水冲入河道造成二次污染。同时严禁采砂企业将弃料弃于河道内，或随意弃置。

由于弃渣均为细粒组分，可用作砂地改良、城镇绿化覆土，新建河堤墙背填土、弃渣场水土保持绿化表层覆土、采砂施工临时道路植被恢复覆土等。地方镇政府应加大政策引导，协助砂厂企业和有填、覆土需求的单位或建设工程对接，对弃渣加以利用，以减少弃渣场堆渣量，达到废物利用、良性循环目的。

- 6.3保留区规划

保留区是指在河道管理范围内采砂具有不确定性，需要对采砂可行性进行进一步论证的区域。保留区是指在河道管理范围内采砂具有不确定性，需要对采砂可行性进行进一步论证的区域。

- 6.3.1保留区规划原则

（1）保留区的划定应尽量体现作为禁采区和可采区之间缓冲区的特点。

（2）保留区的划定应考虑方案实施期内河势变化、经济发展基础建设对砂石料需求的不确定性，并与当前研究工作深度相适应。

- 6.3.2保留区划分方法

（1）对河势稳定、防洪安全、水生态与环境保护等影响程度不确定的水域，划为保留区。

（2）在一些管理困难、矛盾突出的河段（界河），可根据河道保护及管理要求来划定保留区。

（3）考虑到东川区城市建设和经济发展对砂石料需求的不确定性，为留有余地，可将现阶段开采要求不迫切的河段划为保留区，留待以后视经济发展和砂石需求情况，再科学论证确定是否开采。

- 6.3.3保留区范围

本次规划将小江干流新田坝至朱家梁子沟K67+885-K70+555（2.670km）、老村子沟至排子田K73+192-K80+965（7.773km），本段为东川区和会泽县界河，存在管理困难，此次规划将此段划为保留区河段。保留区分段长度见表6.3-1。

表6.3-1 保留区分段表

| 序号 | 干流保留区分段 | 分段起点桩号 | 分段末点桩号 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新田坝至朱家梁子沟 | K67+885 | K70+555 | 2.67 | 保留区 |
| 2 | 老村子沟至排子田 | K73+192 | K80+965 | 7.773 | 保留区 |
| 合计 | \ | \ | \ | 10.443 | \ |

- 6.3.4保留区转化的原则和条件

由于保留区内采砂具有不确定性，若转化为可采区，则需要对采砂可行性进行进一步的论证，然后启用；另外，保留区也可以转化为禁采区。

（1）保留区转化原则

1）保留区转化要满足小江防洪安全、生态安全、供水安全要求。保留区是为采砂具有不确定性而设置的，其目的是为了在方案实施期内进行必要的采砂留有余地。因此，保留区的启用要在满足河势稳定、防洪安全、水生态与环境保护要求的前提下，进行充分论证，以促进砂石的合理、可持续利用。

2）保留区的使用用途一旦确定，不得更改。保留区是可采区的替补区，应慎重研究其启用的必要性和各项管理要求，采取较可采区管理更为严格的管理措施。

3）当保留区所处的环境发生改变，符合禁采区的条件时，保留区可转化为禁采区。如保留区在方案实施期内若遇大洪水，河势发生较大的变化，保留区可转化为禁采区。另外，方案实施期内若界河发生严重水事纠纷，保留区可转化为禁采区。

（2）保留区转化条件

1）启用保留区要具有充分的必要性，因经济社会发展需要确需在保留区内采砂的，要阐明采砂与建设项目之间的关系，并对采砂必要性进行论证。

2）启用的保留区具有无可替代性。对于砂料需求量大、开采时间具有偶然性（如基础建设）的项目，如确需在保留区内采砂，必须在河段附近无其他砂源区或砂量不足，经综合论证无替代方案的情况下，才能启用保留区。

3）启用的保留区要按照采砂可行性论证的有关要求进行充分的专项论证，并按照一事一议的审批许可要求实施开采。

4）启用的保留区若用于对砂质要求较高的建筑材料，应严格控制其开采量。

- 6.4禁采期

每年3月、4月为小江河道枯水期，采砂对水生态环境影响较大，东川区政府规定为禁采期，禁采期内禁止一切采砂作业，采砂机械必须停止作业。

根据小江流域内的新村、汤丹、落雪气象站的实测暴雨资料分析，流域暴雨开始于5月，结束于10月。年最大暴雨主要出现在6、7、8三个月，少数年份出现在9月，个别年份出现在5月或10月，且泥石流也处于多发期，在汛期采砂作业具有一定的危险性，但根据流域的特征、河道的堆积特征，小江河段的泥沙补给主要在汛期，故考虑在保证行洪和防洪安全情况下5月～10月可划分为可采期。本规划推荐可采期为5月1日～次年2月28日。

- 7采砂影响分析价

- 7.1概况

小江为金沙江右岸一级支流，发源于云南寻甸县清水海，由南向北走向流经寻甸功山进入东川区境内，经过阿旺镇、新村镇、东川区、汤丹镇等乡镇后，于格勒村小河口汇入金沙江。流域面积3086km²，小江总长140km，平均坡降1.28%。其中属东川区境内的河道长97.511km，流域面积1462km²，占流域总面积的48%。流域内植被差，地质风化严重，塌方、滑坡发育频繁。

本次采砂规划在小江干流上一共划定14个采砂区，其中小江干流有10个采砂区，支流冲积扇有4个采砂区，开挖方式主要为旱采，可采区采砂总量782.03万m³。本次规划共规划了11个砂厂。本次采砂采区采挖和加工分离的措施，采挖后河砂及时运走，在河道采砂区内不产生弃渣，河砂加工后的弃料由采砂企业处理，二次利用或拉至专门弃渣场填埋。

- 7.2采砂对防洪安全的影响分析价

本规划中，对在可采区河床中作业时，对于堤防岸边提出了禁止开采宽度限制要求，以外开采区要求其控制开采深度要浅一些，而对于河心洲坝、滩地等的控制开采深度相对要深一些，并且规定砂石开采时废石尾料不得随意弃置于河道内。总的来说，本采砂规划方案不会对河势稳定带来十分明显的影响，但会引起部分河床下切，河床变宽，对行洪、输水是有利的。

- 7.3 采砂对河势稳定的影响分析价

小江河谷谷底宽15～50m，两岸悬崖陡峭，相对高差1000～2000m，水流落差909m。由于江两岸岩层结构松散，加之河谷两岸植被稀疏，再加上深切割的沟谷十分发育，因而极容易形成规模巨大的泥石流。只要一到洪水季节，泥石流来势凶猛，达到每秒钟1000多m³的流量，大大小小的石头被淤泥夹带着，伴随着粗粗细细的残枝断根而形成了一条巨大的泥和石的“河流”。

受泥石流和滑坡等灾害的影响，年复一年的泥沙堆积，淹埋了堰堤、道路和桥梁等工程设施，高差缩小以及悬河形成，河床的纵向比降增大，横向变形表现为大幅度的平面摆动及改道。

近年来，通过流域综合治理，流域造林、山坡林绿化工程及相关的工程措施，减少地表侵蚀、减少新的崩塌发生、控制崩塌范围扩大，来砂量相比于治理前减少了72%，河床堆积泥沙量为治理前的66%。根据河床演变的计算结果，即便实施了流域水土保持治理，也难以完全控制河床抬升，今后仍然每年以20cm左右的速度持续抬升。

在制定砂石开采规划时，充分考虑了砂石开采后对河势稳定的影响，规定了开采范围，开采深度、开采应留出的稳定边坡，规定了废弃尾料的堆置和运移，对河床抬升有一定的抑制作用，从而保证了稳定河宽，以保证河势的相对稳定。

- 7.4 采砂对通航安全的影响分析价

小江无通航要求，故采砂规划对通航安全无影响。

- 7.5采砂对涉水工程正常运用的影响分析价

在方案中，根据采砂区的地理分布特点，着重考虑了优化河床断面，增加河道行洪、输水能力。

对涉水工程有重大影响的地段禁止采砂，对有砂量补充或过水面积较小的地段结合河道治理适当多采，起到维持和优化河势的作用。为了保证河道附近已有的道路及桥梁的安全，本次规定在涉河桥长100m以下的铁路桥梁上游500m、下游1000m范围内禁止一切采砂行为；在公路大中型桥梁上下游各1000米的河床内，禁止采砂；同时为了确保已建堤防的安全，本次实施方案确定堤防基础齿墙外10～15m范围内为禁止采砂区。采砂工程完成后，将增加河道行洪输水能力，对已建和规划堤防是有利的。

- 7.6采砂对环境保护的影响分析

- 7.6.1对大气环境影响

采砂施工对大气的影响主要包括粉尘、异味、工程车辆尾气等。施工过程中需进土方开挖及运输，涉及土石方数量大、范围广，在风力的作用下，将向当地空气环境中排入一定量的悬浮颗粒污染物。项目区冬干夏湿，若施工过程中环保措施不到位，很容易造成城镇及沿途村庄内空气的粉尘污染。

- 7.6.2对声环境影响

项目的主要噪声来自施工机械，运输车辆，由于其数量、使用地点、使用频次等的随机性，导致了作业噪声、振动产生的随机性和无规律性，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。

- 7.6.3对水环境的影响

1）对水质的影响

采砂活动对水质的影响主要来自于采砂过程中的砂石料、生产废水及生活污水进入水体，短时间内对区域水环境质量带来影响，引起水环境质量下降。

挖采砂石过程中，会有少量的砂砾石料流入水中，导致采砂河段及下游一定范围内水体的悬移质含量升高，对该段各取水口的取水造成一定的影响。

采砂机具检修用水中含有油类物质，有些未经处理就直接排入水体，则会污染水体，造成水质恶化，若直接排入附近农田则会破坏土壤结构。

生活污水主要是各采场工作人员排放，若不加处理直接排放，会对近岸河段水质造成一定的污染。

2）对取水口水质及取排水设施的影响

对位于城镇江段的实施采砂区，应注意其采砂活动对城镇取水口水质的不利影响，以及对城镇取水设施和排污口设施的影响和采砂后水文情势改变对排污口污水排放的影响。采砂区的采砂作业时间较短，采砂作业产生的不利影响基本上是短期可恢复性影响，对环保水质检测控制点附近的水质定期检测、加强管理，这种影响整体上不大。

- 7.6.4对水生态的影响

1）采砂对水生生境的影响

采砂后，由于短时间内得不到补给，造成采砂范围附近水流和河床底质发生变化，这些变化将会对水生生物栖息地产生一定的不利影响，从而对水生生物的生存和繁衍造成一定的不利影响。但这些影响将会在河床地质稳定后得到消除。

2）采砂对鱼类资源的影响

采砂对鱼类资源的影响主要是因为鱼类的产卵繁殖受到影响而导致鱼类资源量的下降。由于江砂集聚的地方一般为河道弯曲、水流变化较大的地方，而这些位置通常也是产漂流性卵鱼类的产卵场。采砂作业将破坏经长期形成的鱼类产卵环境，造成鱼类产卵场破坏或产卵规模萎缩，如果多数采砂江段同时在繁殖期采砂，则会严重影响鱼类产卵活动，影响鱼类资源的补充。因此，对鱼类产卵场的主要分布区应控制采砂范围和采砂时段。

- 7.6.5固体废弃物污染影响

采砂规划采砂量共计1103.45万m³(自然方)，采挖后即运至砂厂处理，在采挖区河道内不产生弃渣。砂厂对河砂进行筛分、冲洗后经沉淀池沉淀后的泥浆运至专门的弃渣场填埋或二次利用，对环境影响较小。生活垃圾的任意丢弃将对工程区环境造成影响，对施工人员人群健康造成危害，在采砂临时生产生活区设置垃圾桶，生活垃圾收集后运至专门垃圾厂处理，能有效避免生活垃圾对环境的影响。

- 7.7环境保护对策措施

采砂作业产生的不利影响基本上是短期可恢复性影响，因此只要在带水开挖河段设立临时围堰、沉淀池，对环保水质检测控制点附近的水质定期检测、加强管理，这种影响整体上不大。

临时围堰：在带水开挖河段，为防止扰动土直接进入水域，引发水质变差，设置临时围堰；

临时拦挡：施工过程中对生产生活区临时堆放渣料周边设置浆砌石临时挡渣墙；

临时苫盖：施工过程中对生产生活区临时堆放渣料表明采用纤维布苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀；

临时排水：在施工临时设施场地周围设置临时排水渠，在排水渠出口处接简易沉淀池；

洒水：施工期间，为防尘降尘，对松散物质面采取临时洒水措施。

- 8规划实施与管理

- 8.1规划实施

本规划实施应遵照《中华人民共和国河道管理条例》的规定执行。小江河道采砂管理规划一经批准，应作为有关水行政主管部门管理辖区内河道采砂规划管理的依据，并应严格遵守。应当依照河道管理实施办法的规定，切实落实禁采区、可采区和保留区实施过程中的各项管理措施，做好对采砂规划实施情况的监督检查工作，维护采砂规划的严肃性，确保采砂规划的顺利实施。行政主管部门根据采砂规划，制定辖区内实施方案。

（1）实施河道采砂规划，加强采砂作业监督检查，确保按照经审批的采砂规划进行科学、有序地采砂活动，形成一套完整的管理制度。

（2）河砂开采一定要在批准的作业区内，开采过程中应加强采区水下地形监测，确保河砂开采科学、有序，确保开采是按采砂规划限定的开采量进行。水行政主管部门为了解各采砂河段的河床变化，必须对河道水下地形变化情况进行监测。

（3）制定合理的采砂规划期限，期限满后，应根据河道来砂量及砂源变化情况，重新编制新新的河道采砂规划。

- 8.1.1法规建设

东川区水务局要依法制定《采砂场监管制度》、《采砂管理责任制》、《采砂实施方案编制审批制度》、《采砂规费征收使用管理制度》、《采砂违规行为报告处置制度》、《采砂许可受理审批制度》、《汛期度汛方案》及《突发事件应急处理预案》等。规章制度的建立，使采砂管理各环节的工作都可做到有章可循，并为采砂监管提供依据。

- 8.1.2能力建设目标

采砂管理能力建设是采砂管理规划有序实施的重要保障，包括采砂管理机构设置、采砂管理执法队伍建设、执法基地建设、执法装备建设以及采砂动态监控能力建设等内容。参照水利部水政法【2000】254号文和政法监函【2004】第15号函的有关规定，拟定东川区小江流域采砂管理能力建设标准。从满足采砂管理工作的实际需要出发，逐步实现小江采砂管理能力建设的制度化、规范化、标准化。采砂管理规划的编制，为采砂的“依法、科学、有序”管理奠定基础，为各级水行政主管部门履行好职责提供了基本条件和基本保障，为切实维护好小江防洪安全、生态安全、涉水工程安全创造良好条件，确保小江河道采砂始终处于可控状态。

- 8.1.3保障措施

（1）扶持措施。河砂资源综合利用场站中的预拌混凝土企业，建设用地土地按照工业类项目给予扶持，参照《东川区招商引资优惠政策》，土地价格按照工业用地最低标准供地，投资建设企业按照政府招拍挂程序取得土地使用权，土地参照东川工业类项目土地供地优惠政策供给企业。

（2）机制保障。建立部门工作协调机制，明确牵头责任单位，加强部门协作，强化工作指导，依法严厉查处违法违规生产污染破坏环境等违法违规行为，规范市场秩序，统筹做好促生产、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。

- 8.2管理机构与管理设施

- 8.2.1管理机构

根据《水利部、国土资源部、交通运输部关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》（水建管[2015]310号）之规定，非季节性河流的采砂管理由水利部门负责。季节性河流的采砂管理主要由国土资源部门负责。本次采砂规划可采区分布在小江干流，小江干流

（1）采砂管理机构设置

东川区小江流域的采砂，由东川区水务局及所属小江河道管理处负责监督管理。

（2）采砂管理执法队伍建设

执法队伍的建设以现有小江河道管理处为基础，增设采砂管理站1处，小江沿河增设监测站5处。小江流域采砂管理范围较大，采砂管理任务较重，采砂管理执法队伍的人员数量按10人控制。

- 8.2.2管理设施

1）生产生活设施

管理单位生产、生活区（管理站、监测站）建设，应本着有利管理、方便生活、经济实用的原则，按照机构设置、人员编制和当地的建筑环境等因素统筹规划，合理确定设施的平面布置，建筑规模和建筑标准。参考《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水文条例》、《水文站网管理办法》执行。

管理站建设主要包括以下几部分：办公室、职工宿舍及文化、生活福利设施；应急专用仓库；防汛观察哨。管理站用房面积见表8.6-1。

表8.6-1管理站用房面积统计表

| 项目 | 办公室 | 宿舍及文化 | 食堂及厨房 | 卫生间浴室 | 仓库 | 观察哨 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 80 | 100 | 40 | 20 | 80 | 5 | 325 |

监测站建设主要包括以下几部分：办公室、职工宿舍及文化、生活福利设施；实验及监测区，仪器存放仓库，观察哨。单个监测站用房面积见表8.6-2。

表8.6-2监测站用房面积统计表

| 项目 | 办公室 | 宿舍及文化 | 食堂及厨房 | 卫生间浴室 | 仓库 | 观察哨 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 40 | 50 | 20 | 5 | 80 | 5 | 200 |

2）执法装备建设

执法装备配备是采砂执法能力建设的具体体现，根据采砂管理执法工作的实际需要，配备的主要装备包括执法交通工具、监测设备、通讯设备、调查取证设备等。

执法队伍应配备执法监察车5部；拟配执法仪5部；其他执法装备如移动电话、对讲机各7部。

- 8.3监管措施

（1）严格许可审批管理，加强事中事后监管

按照“谁许可、谁监管”的原则，落实好河砂资源项目许可的事中事后监管，各职能部门依据各自职责进行监督核查，并将查处情况予以通报、记入企业信用档案。

1）.不符合建设标准的，不予审批。

2）出现资质违规、原材料控制、生产经营、试验室管理混乱，质量不稳定等情况的，职能部门进对企业法人进行约谈；情况严重的或约谈整改不力的企业，予以为期半年的行业警告，警告期间限制在东川建设工程项目中的投标资格。

3）建筑用砂石、免烧砖、预拌混凝土生产厂站使用产品化原材料和计量器具及标准化生产行为违反相关规定的，由质监部门依据职能进行查处。

4）未通过环境影响评价文件审批擅自开工建设或投产的，由环保部门依法查处。

5）建设、施工单位违法、违规与无资质证书生产厂站企业签订专业承包合同的，将按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》从重处罚。

（2）加强日常监督检查，严厉打击非法生产经营行为坚持明查与暗访相结合，采取不发通知、不打招呼，直达生产管理一线，要加大对规划布点区域外的河段、问题易发区检查力度，对非法河砂资源生产建设企业保持高压严打态势。在河段长的统一领导下，建立定期会商、信息共享、联合检查、联合执法等制度，形成上下统一、区域协调、部门联动的执法监管格局。

- 8.4动态监测管理措施

为确保监管到位，应对采砂作业区实行动态监测管理，并形成一整套的管理制度，严格执行定点、定时、定量、定功率、定机械的采砂规定；

①检查可采区内采、运机械数量、型号是否与审批的一致，采砂时间是否超过审批的采砂期，严格控制区域采、运机械数量；

②设立采砂区标志，特别采砂区已建有河堤的采区，应在稳定河堤上布设标高标尺，明晰采砂高程，建立可采区远程监控系统或现场监管实行24小时旁站式管理制度，实行采砂全过程的监管，严格控制采砂活动，如出现超界、超深采挖，即刻要求采砂企业停止违规采砂活动，确保各项规定落到实处。为维护采砂管理相关法律、法规、规章及相关规范性文件与技术性文件的严肃性，对超越规划采砂区作业的业主实施警告，对非法采砂活动，应积极会同公安等有关部门依法进行严格管理。

- 9结论与建议

- 9.1结论

（1）近年来，随着东川区城镇化水平不断提高，城市建设日新月异，建筑行业对砂石的需求大幅增加。2018年以来，砂石供需失衡，价格大幅上涨，为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进建筑行业健康有序发展，根据国家发展改革委等十五部门联合印发的《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》(发改价格〔2020〕473号)要求，结合东川实际，根据河道近期演变情况、来水来沙变化情况，以及防洪安全、社会经济发展和水生态环境保护等方面要求，以及东川区19年以前无序乱采滥采、以及偷采河道砂石引发的问题，有必要对东川区的采砂进行整体规划和规范管理，实现依法、科学、有序开采。

（2）通过合理制定采砂规划，规范管理，规范采砂，能确保对生态环境的保护，确保河道的正常行洪，同时促进当地经济的发展，做到可持续性发展。

（2）本次河道采砂规划的规划范围为东川区境内小江干流和支流采砂河段，小江干流总长97.511km，禁采区河段10个、总长49.019km。可采区10个、河段长38.049km，保留区河段2个、长10.443km。支流冲积扇4个可采河段，可采区河段长3.957km。

（3）本次采砂规划干流历史可采储量304.58万m³，可采区河段总长38.048km，支流冲积扇历史可采储量83.75万m³，合计历史可采储量388.33万m³，采砂管理规划期内（2022~2026 年）小江年度可开采历史储量为77.66万 m³，年泥沙补给总量78.74万 m³，规划期内年度控制开采量为年度可开采历史储量、年均泥沙补给量之和，即156.40万m³，其规划控制总量782.03万m³。规划开采期为上年5月1日至次年2月28日。

（5）经分析，本次河道采砂规划对河道河势稳定、防洪安全、生态环境及涉河工程的正常运行均不存在不利影响。

- 9.2建议

（1）由于河道处于不断变化的过程中，随着边界条件的变化，河势也会随之调整变化，有些采区实际情况可能会发生相应的变化。因此，在开采过程中应定期进行必要云南省昆明市东川区河道采砂规划的监测和分析工作，在规划期内，若出现重大河势调整，及防洪、涉水工程和设施有新的变化和要求时，应及时对规划进行修订，并按修订后的规划执行。

（2）在进行可采区采砂可行性论证时，要求开展必要的地质勘查和现场测量工作，以便落实可开采总量，并根据采砂的方式、时间和采量等进一步分析论证其采砂对水环境和水生态的影响，并制定相应的环境保护措施。

（3）河道采砂涉及面广，与经济利益密切相关，必须要有一套行之有效的管理措施才能保证采砂管理规划的顺利实施。为此，应大力加强采砂管理能力建设，切实建立采砂管理责任制体系，以满足新时期采砂管理的需要。

（4）建议实行砂石运输登记制度，以控制非法沙源的流动，间接遏制非法采砂。

（5）建议制定采砂企业建筑砂贮存制度，为禁采期切实禁采创造条件。

（6）建议征求环保、交通、国土等其它部门对采砂规划意见。

- 10. 附图

1. 东川区小江河道采砂规划平面示意图

2.涉河建筑物平面布置图(含生态红线）

3.采砂区平面布置图DCXJCSGH-（3-22）

4.采砂区典型横断DCXJCSGH-（23-32）

5.东川区河道演变分析图

6.小江河道形势图

附表：小江河道区样情况明细及分析表