附件7：

拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境项目依据东财整合〔2021〕8号文件，截止2021年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金562.03万元，其中：拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境项目经费562.03万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市东川区拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《拖布卡镇主要职责及内设机构职责》、《拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《拖布卡镇预算内部控制管理制度》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。

拖布卡镇严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，适时进行跟踪监控，加强资金监管力度，及时上报监控情况，提高专项资金使用效率。

2021年昆明市东川区拖布卡镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

截止2021年12月31日，拖布卡镇乡村振兴示范村坝塘村人居环境建设项目已支付507.324万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.雨污分流管网建设。在坝塘移民点生活废水排放无法处理，集中设置化粪池，石头地小组还未实行雨污分流，对村庄内排放的雨污进行管道集中分流处理。生活污水通过d100 U-PVC、d200 U-PVC、d300 U-PVC污水管集中收纳后接入新村低洼处的污水处理设施—人工湿地统一处理。污水管在交接、转折、改变坡度以及跌水的地方均应设置检查井，设计检查井30座，以备检查和通风排气作用。污水管一般布置车行道下，埋深控制在0.7-3.0m，最小坡度3‰，主要靠重力自流收集。

2.垃圾房建设。在板河小组建设15㎡垃圾房一座。

（三）绩效指标完成情况分析。

| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施合格率 | ≥85% | ≥85% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善人居环境 | ≥85% | ≥85% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）虽2021年未偏离绩效目标，但存在的问题如下：

1.2021年项目支出未完全按预算情况执行，不利于项目的建设。

2.拖布卡镇内部控制制度不健全，监督机制不完善，措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

3.相关负责人预算执行意识不够，对于按时完成项目意识不到位。

（二）下一步改进措施

1.昆明市东川区拖布卡镇人民政府应当树立绩效目标意识，参考国家相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，科学、合理地编制项目绩效目标，不断细化绩效目标、规范决策程序。

2.昆明市东川区拖布卡镇人民政府应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制，完善管理制度，加大宣传力度，强化项目绩效评价监督管理，运用好绩效评价结果，努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。

3.建议结合全镇的实际情况进一步完善工作机制，宣传财政政策，培养按规定执行意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于规定时间内应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：拖布卡镇格勒村乡村振兴示点人居环境建设绩效目标自评表