**附表1 东川区纳入国家统计公路里程表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | | 2020年 | 2025（预测） | 增量（公里） | 增长率（%） |
| 公路  公里 | 公路技术等级结构 | | | | |
| 公路总里程 | 2643.765 | 2986.849 | 343.068 | 12.9 |
| 高速公路 | 86.426 | 86.426 | 0 | 0 |
| 一级公路 | 14.598 | 14.598 | 0 | 0 |
| 二级公路 | 99.267 | 133.735 | 34.468 | 34.72 |
| 三级公路 | 13.418 | 322.032 | 308.6 |  |
| 四级公路 | 2232.565 | 2430.058 | 197.494 |  |
| 等外公路 | 197.493 | 0 | -197 | -100 |
| 公路路面类型结构 | | | | |
| 公路总里程 | 2643.765 | 2952.381 | 308.6 | 10.5 |
| 沥青混凝土路面 | 503.946 | 812.587 | 308.6 | 61.2 |
| 水泥混凝土路面 | 560.547 | 1276.69 | 716.14 | 127 |
| 简易铺装路面 | 123.359 | 0 | -123 | -100 |
| 未铺装路面 | 1455.913 | 863.104 | -593 | -41 |

**注：数据来自于《云南省公路统计概况（2020年）》。**

**附表2 东川区国省道公路现状统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线名称 | 路线编号 | 起点 | 止点 | 境内里程（km） | 技术等级 | 备注 |
| 1 | 功巧高速 | S27 | 寻甸功山 | 巧家 | 86.426 | 高速 |  |
| 2 | 龙东格二级公路 | S209线 | 寻甸龙潭 | 东川格勒 | 113.865 | 一、二级 |  |
| 3 | G248线 | G248 | 东川炭棚 | 寻甸县海东村 | 107.703 | 四级 |  |
| 合计 | | | | | 307.992 |  |  |

**附表3 东川区“十四五”一纵、一横高速公路规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 境内里程 | 建设年限 | 估算投资（亿元） | 备注 |
| 1 | 一横 | 会泽-东川 | 30.00 |  |  | 前期工作 |
| 2 | 东川-倘甸 | 62.00 | 2023-2025 | 105.4 |  |
| 3 | 一纵 | 功山-东川 | 42.215 | 建成 |  |  |
| 4 | 东川-巧家 | 48.846 | 建成 |  |  |
| 合计 | | | 183.061 |  | 105.4 |  |

**附表4 东川区“十四五”一纵、一联、四横干线公路规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 里程（KM) | 技术等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 一纵 | 龙东格公路 | 113.865 | 一、二级 |  |  | 建成 |
|  | 一联 | 通用机场联接线 | 12.00 | 二级 |  | 2025-2030 | 投资纳入机场建设 |
| 2 | 四横 | 沿金沙江公路 | 50.03 | 二级 | 37.0682 | 2025-2030 |  |
| 3 | 拖布卡镇新田坝至因民镇田坝公路 | 53.50 | 二级 | 25.2783 | 2025-2030 |  |
|  | G248线碳棚至东川至红土地至草海子 | 78.15 | 二级 | 17.133 | 2024-2026 | 沿用老路25.7公里 |
| 4 | 桥子山至红土地至乌龙至汤甸公路 | 65.46 | 二级 | 15.376 | 2023-2030 | 红土地至乌龙段与G248共线 |
| 合计 | | | 373.005 |  | 94.8555 |  |  |

**注：东川通用机场联接线建设列入机场建设项目。**

**附表5 东川区“十四五”农村公路建设规划汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 里程（km) | 技术等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 一 | 乡镇通三级路建设项目 | 308.614 | 三级 | 12.3445 | 2021-2025 |  |
| 二 | 建制村双车道公路建设项目 | 255.552 | 四级 | 5.11 | 2021-2025 |  |
| 三 | 50户以上自然村公路硬化工程 | 460.591 | 四级 | 3.6847 | 2021-2025 |  |
| 四 | 新建中小桥项目 | 1592.6延米/36座 |  | 1.12 | 2021-2025 |  |
| 五 | 危桥改造项目 | 1014.68延米/7座 |  | 0.56 | 2021-2025 |  |
| 六 | 农村公路安保工程项目 | 904.353 |  | 5.084 | 2021-2025 | 含库外里程153公里 |
| 合计 | | 1469.52 |  | 27.9025 |  |  |

**附表6 东川区“十四五”通乡镇三级路建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇名称 | 技术等级 | 里程（公里） | 估算投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 一 | 铜道街道 | 三级 | 43.16 | 17264 | 2021-2025 |  |
| 二 | 因民镇 | 三级 | 68.065 | 27226 | 2021-2025 |  |
| 三 | 拖布卡镇 | 三级 | 70.866 | 28346.4 | 2021-2025 |  |
| 四 | 舍块乡 | 三级 | 64.47 | 25788 | 2021-2025 |  |
| 五 | 红土地镇 | 三级 | 7.989 | 3195.6 | 2021-2025 |  |
| 六 | 乌龙镇 | 三级 | 54.06 | 21,625.60 | 2021-2025 |  |
| 合计 | | | 308.614 | 123445.00 |  |  |

**附表7 东川区“十四五”建制村双车道公路改造规划明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 建制村 | 里程（公里） | 估算投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 铜都街道 | 岩脚村 | 11.705 | 2341 | 2021-2015 |  |
| 2 | 铜都街道 | 赖石窝村 | 11.593 | 2318.6 | 2021-2015 |  |
| 3 | 铜都街道 | 小牛厂 | 16.737 | 3347.4 | 2021-2015 |  |
| 4 | 铜都街道 | 新村村 | 26.66 | 5332 | 2021-2015 |  |
| 5 | 铜都街道 | 陷塘村 | 9.755 | 1951 | 2021-2015 |  |
| 6 | 碧谷街道 | 紫牛村委会 | 8.767 | 1753.4 | 2021-2015 |  |
| 7 | 碧谷街道 | 鲁嘎箐村委会 | 8.082 | 1616.4 | 2021-2015 |  |
| 8 | 因民镇 | 桃树坪村 | 27.006 | 5401.2 | 2021-2015 |  |
| 9 | 因民镇 | 联盟村 | 12.458 | 2491.6 | 2021-2015 |  |
| 10 | 阿旺镇 | 鲁纳村 | 0.961 | 192.2 | 2021-2015 |  |
| 11 | 阿旺镇 | 小营村 | 6.211 | 1242.2 | 2021-2015 |  |
| 12 | 阿旺镇 | 木多村 | 12.5 | 2500 | 2021-2015 |  |
| 13 | 阿旺镇 | 拖落村 | 2.612 | 522.4 | 2021-2015 |  |
| 14 | 阿旺镇 | 关中村 | 4.092 | 818.4 | 2021-2015 |  |
| 15 | 汤丹镇 | 达朵村委会 | 18.161 | 3632.2 | 2021-2015 | 拟升为县道 |
| 16 | 汤丹镇 | 中山村委会 | 2.408 | 481.6 | 2021-2015 |  |
| 17 | 汤丹镇 | 望厂村委会 | 5.632 | 1126.4 | 2021-2015 |  |
| 18 | 汤丹镇 | 海子村委会 | 6.179 | 1235.8 | 2021-2015 |  |
| 19 | 汤丹镇 | 黄草坪村委会 | 1.565 | 313 | 2021-2015 |  |
| 20 | 汤丹镇 | 姑庄村委会 | 2.279 | 455.8 | 2021-2015 |  |
| 21 | 汤丹镇 | 中河村委会 | 8.774 | 1754.8 | 2021-2015 | 县道 |
| 22 | 汤丹镇 | 田坝村委会 | 12.172 | 2434.4 | 2021-2015 |  |
| 23 | 拖布卡镇 | 松坪村委会 | 3.449 | 689.8 | 2021-2015 |  |
| 24 | 拖布卡镇 | 坡头村委会 | 5.301 | 1060.2 | 2021-2015 |  |
| 25 | 拖布卡镇 | 松坪村委会 | 3.449 | 689.8 | 2021-2015 |  |
| 26 | 乌龙镇 | 园子村 | 11.101 | 2220.2 | 2021-2015 |  |
| 27 | 乌龙镇 | 土城村 | 10.105 | 2021 | 2021-2015 |  |
| 28 | 红土地镇 | 仓房村委会 | 5.838 | 1167.6 | 2021-2015 |  |
| 合计 | |  | 255.552 | 51110.4 |  |  |

**附表8 东川区“十四五”50户以上自然村通硬化路建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 里程（公里） | 技术标准 | 估算投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 铜都街道 | 85.57 | 四级 | 6845.6 | 2021-2025 |  |
| 2 | 汤丹镇 | 82.964 | 四级 | 6637.12 | 2021-2025 |  |
| 3 | 因民镇 | 4.316 | 四级 | 345.28 | 2021-2025 |  |
| 4 | 阿旺镇 | 83.409 | 四级 | 6672.72 | 2021-2025 |  |
| 5 | 乌龙镇 | 48.864 | 四级 | 3909.12 | 2021-2025 |  |
| 6 | 拖布卡镇 | 59.284 | 四级 | 4742.72 | 2021-2025 |  |
| 7 | 红土地镇 | 96.184 | 四级 | 7694.72 | 2021-2025 |  |
|  |  | 460.591 |  | 36847.28 |  |  |

**附表9 东川区“十四五”农村公路新建桥梁（中小桥）规划明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁长度（延米） | 建设类型 | 估算投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 犀牛山小桥 | 67 | 中桥 | 500 | 2021-2025 |  |
| 2 | 弯达路1号桥 | 85 | 中桥 | 595 | 2021-2025 |  |
| 3 | 弯达路2号桥 | 97 | 中桥 | 679 | 2021-2025 |  |
| 4 | 乌龙镇坝塘石头地小桥 | 8 | 小桥 | 56 | 2021-2025 |  |
| 5 | 乌龙镇谷场小桥 | 40 | 中桥 | 280 | 2021-2025 |  |
| 6 | 杉达路小桥 | 35 | 中桥 | 245 | 2021-2025 |  |
| 7 | 老炭房小桥 | 10 | 小桥 | 70 | 2021-2025 |  |
| 8 | 三丘田小桥 | 25 | 小桥 | 175 | 2021-2025 |  |
| 9 | 秤杆1号桥 | 67 | 中桥 | 469 | 2021-2025 |  |
| 10 | 牛棚子1号桥 | 77 | 中桥 | 539 | 2021-2025 |  |
| 11 | 乌龙镇水坪子小桥 | 8 | 小桥 | 56 | 2021-2025 |  |
| 12 | 上岔河小桥 | 30 | 小桥 | 210 | 2021-2025 |  |
| 13 | 大红地小桥 | 20 | 小桥 | 140 | 2021-2025 |  |
| 15 | 大脑山小桥 | 48 | 中桥 | 336 | 2021-2025 |  |
| 16 | 秤杆2号桥 | 42 | 中桥 | 294 | 2021-2025 |  |
| 17 | 二坪子桥 | 43 | 中桥 | 301 | 2021-2025 |  |
| 18 | 小菜园桥 | 100 | 中桥 | 700 | 2021-2025 |  |
| 19 | 月亮田桥 | 86 | 中桥 | 602 | 2021-2025 |  |
| 20 | 箐口桥 | 100 | 中桥 | 700 | 2021-2025 |  |
| 21 | 乌龙镇小麻地桥 | 95 | 中桥 | 665 | 2021-2025 |  |
| 22 | 双嘎桥 | 90 | 中桥 | 630 | 2021-2025 |  |
| 23 | 新建村小桥 | 42 | 中桥 | 294 | 2021-2025 |  |
| 24 | 红卫山小桥 | 42 | 中桥 | 294 | 2021-2025 |  |
| 25 | 岩子脚小桥 | 30 | 小桥 | 210 | 2021-2025 |  |
| 26 | 元宝山小桥 | 20 | 小桥 | 140 | 2021-2025 |  |
| 27 | 麻栗湾小桥 | 30 | 小桥 | 210 | 2021-2025 |  |
| 28 | 鲁家田小桥 | 25 | 小桥 | 175 | 2021-2025 |  |
| 29 | 张家村小桥 | 27 | 小桥 | 189 | 2021-2025 |  |
| 30 | 木多小桥 | 30 | 小桥 | 210 | 2021-2025 |  |
| 31 | 大田坝小桥 | 28 | 小桥 | 196 | 2021-2025 |  |
| 32 | 基多河小桥 | 25.6 | 小桥 | 179.2 | 2021-2025 |  |
| 33 | 炉房小桥 | 20 | 小桥 | 140 | 2021-2025 |  |
| 34 | 老乌龙桥 | 100 | 中桥 | 700 | 2021-2025 |  |
| 合计 | | 1592.6 |  | 11179.2 |  |  |

**附表10 东川区“十四五”农村公路危桥改造规划明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁长度（延米） | 估算投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 一 | 国道 | 596 | 3180 |  |  |
| 1 | 块河大桥 | 440 | 2400 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 2 | 大白河桥 | 156 | 780 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 二 | 县乡道 | 406.68 | 2349.48 |  |  |
| 1 | 坝塘大白河桥 | 216.08 | 1296.48 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 2 | 乌龙桥 | 112.6 | 563 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 3 | 青龙桥 | 58 | 290 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 4 | 希望桥 | 20 | 200 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 三 | 村道 | 12 | 90 |  |  |
| 1 | 下岔河桥 | 12 | 90 | 2021-2025 | 拆除重建 |
| 合计 | | 1014.68 | 5619.48 |  |  |

**附表11 东川区“十四五”农村公路安全生命防护工程建设规划汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 隐患里程（公里） | 估算总投资（万元） | 建设年限 | 备注 |
| 一 | 国道公路 | 0.54 | 203.4 | 2021-2025 |  |
| 二 | 县乡道公路 | 485.026 | 26240.02 | 2021-2025 |  |
| 三 | 村道公路 | 265.54 | 15696.81 | 2021-2025 |  |
| 四 | 库外公路 | 153.247 | 8695.23 | 2021-2025 |  |
| 合计 | | 904.353 | 50835.46 |  |  |

**附表12 东川区“十四五”农村公路养护规划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 里程（km) | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 农村公路养护工程 |  | 0.13 | 2021-2025 |  |
| 2 | 农村公路大中修工程 | 170 | 0.45 | 2021-2025 |  |
| 3 | 四好农村公路建设 |  | 0.08 | 2021-2025 |  |
| 4 | 农村公路应急保障 |  | 0.05 | 2021-2025 |  |
| 5 | 农村公路绿化工程 |  | 0.03 | 2021-2025 |  |
| 合计 | |  | 0.74 |  |  |

**附表13 东川区“十四五”小巧铁路建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 里程（km) | 技术等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 一、 | 小新街至巧家铁路 | 198.226 | 国铁Ⅰ级 | 209.0352 | 2025-2030 | 含疏解线 |
| 1 | 昆明市境内 | 106.617 | 114.2172 |  |  |
| 2 | 曲靖市境内 | 52.8 | 54.7467 |  |  |
| 3 | 昭通市境内 | 38.809 | 40.0713 |  | 含疏解线 |

**附表14 东川区“十四五”水路建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 一 | 乌东德至白鹤滩航道 | 公里 | 200 | 三级 |  | 2021-2030 |  |
| 二 | 东川港 |  |  |  | 35.52 |  |  |
| 1 | 格勒中心作业区货运泊位 | 个 | 6 | 1000T |  | 2021-2025 |  |
| 2 | 格勒客运旅游中心泊位 | 个 | 5 |  |  | 2021-2025 | 1000客座2个、400客座3个 |
| 3 | 海事及港口支持保障系统泊位 | 个 | 1 |  |  | 2021-2025 |  |
| 4 | 奚家坪、树桔、龙潭湾游船码头 | 个 | 3 |  |  | 2023-2025 |  |
| 5 | 东川港格勒中心锚地 | 个 | 1 |  |  | 2021-2025 |  |
| 6 | 进港航道 | 公里 | 9.6 | Ⅲ级 |  | 2021-2025 |  |
| 7 | 东川港港口调度中心 | 个 | 1 |  |  | 2021-2025 |  |
| 8 | 东川港航运物流中心 | 平方米 | 50000 |  |  | 2023-2025 |  |
| 9 | 东川港修造船厂 | 个 | 1 |  |  | 2023-2025 |  |
| 三 | 其他水运项目 |  |  |  | 0.35 |  |  |
| 1 | 舍块至革勒金沙江航道前期 |  |  |  | 0.1 | 2021-2025 |  |
| 2 | 小江回水段航道前期 |  |  |  | 0.05 | 2021-2025 |  |
| 3 | 水上交通保障设施建设 |  |  |  | 0.2 | 2021-2025 |  |
| 合计 | | |  |  | 35.87 |  |  |

**附表15 东川区“十四五”通用机场建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 机场跑道 | 条 | 1 | A1 |  | 2025-2030 | 1800\*30米 |
| 2 | 垂直联络道 | 条 | 1 | A1 |  | 2025-2030 | 147.5\*11米 |
| 3 | 停机位 | 个 | 13 | B类 |  | 2025-2030 | 4个直升机位4个 |
| 4 | 航站综合楼 | 个 | 3 |  |  | 2025-2030 |  |
| 5 | 机库 | 个 | 1 |  |  | 2025-2030 |  |
| 6 | 停车场 | 公里 | 9.6 | Ⅲ级 |  | 2025-2030 |  |
| 合计 | | |  |  | 19.98 |  |  |

**附表16 东川区“十四五”物流中心建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 物流中心名称 | 功能 | 占地（亩） | 建筑面积（平方米） | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 铜都街道 | 东川物流中心 | 综合性物流园 |  |  | 1.05 | 2025-2030 |  |
| 2 | 格勒 | 东川港物流中心 | 综合性物流园 |  | 50000 |  | 2021-2025 |  |
| 合计 | | |  |  | 50000 | 1.05 |  |  |

**附表17 东川区“十四五”枢纽客运站建设规划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客运站名 | 所在乡镇 | 规划等级 | 估算投资（亿元） | 建设年限 | 备注 |
| 1 | 铜都客运站 | 铜都街道 | 二级 | 0.100 | 2025-2030 |  |
| 2 | 乌龙客运站 | 乌龙镇 | 三级 | 0.025 | 2021-2025 |  |
| 3 | 阿旺客运站 | 阿旺镇 | 四级 |  |  | 达标 |
| 4 | 红土地客运站 | 红土地镇 | 四级 |  |  | 达标 |
| 5 | 汤丹客运站 | 汤丹镇 | 四级 |  |  | 达标 |
| 6 | 因民客运站 | 因民镇 | 四级 |  |  | 达标 |
| 7 | 托布卡客运站 | 托布卡镇 | 四级 |  |  | 达标 |
| 8 | 格勒客运站 | 托布卡镇 | 三级 | 0.025 | 2021-2025 |  |
| 9 | 舍块客运站 | 舍块乡 | 四级 |  |  | 达标 |
| 合计 | |  |  | 0.150 |  |  |

**附表18 东川区“十四五”路网建设项目投资估算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设里程(km) | 估算投资  (亿元） | 预计“十四五”  完成投资比例 |
| 一、 | 高速公路 | 62.00 | 105.4 |  |
| 1 | 东川-倘甸高速 | 62.00 | 105.4 | 完成50% |
| 二、 | 干线公路 | 373.055 | 94.8555 |  |
| 1 | 沿金沙江公路 | 50.03 | 37.0682 | 无完成 |
| 2 | 拖布卡镇新田坝至因民镇田坝 | 53.50 | 25.2783 | 无完成 |
| 3 | G248线会泽至东川至红土地至草海子 | 78.15 | 17.133 | 完成30% |
| 4 | 桥子山至红土地至乌龙至倘甸公路 | 65.64 | 15.376 | 完成乌龙至倘甸段（占48%） |
| 三、 | 农村公路 |  | 28.6425 |  |
| （一） | 农村公路建设 |  | 27.9025 |  |
| 1 | 乡镇通三级路建设项目 | 308.614 | 12.3445 | 完成100% |
| 2 | 建制村双车道公路建设项目 | 255.552 | 5.11 | 完成100% |
| 3 | 30户以上自然村公路硬化工程 | 460.591 | 3.69 | 完成100% |
| 4 | 新建中小桥项目 | 1592.6延米/36座 | 1.12 | 完成100% |
| 5 | 危桥改造项目 | 1014.68延米/7座 | 0.56 | 完成100% |
| 6 | 农村公路安保工程项目 | 905.353 | 5.084 | 完成100% |
| （二） | 农村公路养护 |  | 0.74 |  |
| 1 | 农村公路养护工程 |  | 0.13 | 完成100% |
| 2 | 农村公路大中修工程 |  | 0.45 | 完成100% |
| 3 | 四好农村公路建设 |  | 0.08 | 完成100% |
| 4 | 农村公绿应急保障 |  | 0.05 | 完成100% |
| 5 | 农村公路绿化 |  | 0.03 | 完成100% |
| 合计 | |  | 228.898 |  |

**附表19 东川区“十四五”综合交通建设项目投资估算汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 估算投资（亿元） | 十四五预计完成投资（亿元） |
| 一 | 路网建设 | 222.898 | 93.8615 |
| 1 | 高速公路建设 | 105.4 | 52.7 |
| 2 | 干线公路建设 | 94.8555 | 12.519 |
| 3 | 农村公路建设 | 27.9025 | 27.9025 |
| 4 | 农村公路养护 | 0.74 | 0.74 |
| 二 | 铁路建设项目 | 114.2172 |  |
| 三 | 水运建设项目 | 35.87 | 35.87 |
| 四 | 民航建设项目 | 19.98 |  |
| 五 | 客运站建设项目 | 0.15 | 0.05 |
| 六 | 物流园建设项目 | 1.05 |  |
| 合计 | | 394.1652 | 129.7815 |

**附表20 东川区“十四五”末公路人口、国土面积密度指标对照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 2020年 | 2025 年 |
| 人口密度(公里/万人) | 82.21 | 90.05 |
| 国土面积密度(公里/百平方公里) | 142.29 | 158.88 |

**附表21 东川区“十四五”公路规划指标与经济社会发展适应性对照表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 2020年 | 2025年 | 增长率（%） | 备注 |
| 1 | 公路总里程 | 2643.765 | 2986.847 | 12.9 |  |
| 2 | 高等级公路里程 | 200.291 | 234.750 | 17.1 |  |
| 3 | 人口（人） | 32.1564 | 32.7834 | 0.39 |  |
| 4 | 国内生产总值（亿元） | 120.5733 | 156.1313 | 8.00 |  |
| 5 | 机动车保有量（辆） | 120970 | 181455 | 10.10 |  |
| 6 | 公路客运量（万人•次） | 105.40 | 115.94 | 10.0 |  |
| 7 | 公路货运周转量（万吨•公里） | 13818.56 | 20727.84 | 10.0 |  |

**附表22 东川区“十四五”综合交通主要发展指标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划类别 | | 具体指标 | 2020年 | 2025年 | 属性 |
| 基础设施 | 公路 | 公路总里程（公里） | 2643.765 | 2984.849 | 预期性 |
| 高速公路在建及通车里程（公里） | 86.426 | 148.426 | 预期性 |
| 普通国省道二级及以上比例（%） | 40.41 | 52 | 预期性 |
| 乡镇通三级及以上公路比例（%） | 45 | 100 | 约束性 |
| 30户以上人口自然村硬化率（%） | 90% | 100 | 约束性 |
| 铁路 | 铁路总里程 | 96.7 | 96.7 | 约束性 |
| 水运 | 内河航运码头数 | 0 | 1 | 约束性 |
| 民航 | 通用机场个数 | 0 | 0 | 预期性 |
| 运输服务 | 公路养护 | 高速公路优等路率（%） | 90 | 95 | 预期性 |
| 普通国省道优等路率（%） | 75% | 80 | 预期性 |
| 县道公路优良率（%） | 75 | 80 | 预期性 |
| 乡道公路优良率（%） | 70 | 75 | 预期性 |
| 村道公路优良中路率（%） | 75% | 80 | 预期性 |
| 智慧交通 | 高速公路运行实时监测覆盖率（%） | / | 95 | 约束性 |
| 重点路段高清视频覆盖率（%） | / | 100 | 约束性 |
| 普通国省道重要路段运行实时监测覆盖率（%） | / | 100 | 约束性 |
| 普通国省道高精度二维电子地图覆盖率（%） | / | 100 | 预期性 |
| 高速公路ETC车道覆盖率（%） | 100% | 100 | 约束性 |
| 安全应急 | 农村危桥处治率（%） | / | 100 | 预期性 |
| 县道公路安全隐患路段处治率（%） | / | 100 | 预期性 |
| “两客一危”和重载货车北斗导航系统安装率（%） | / | 100 | 预期性 |
| 高速公路重点路段、普通国省道重要节点运行实时监控数据接入率（%） | / | 90 | 预期性 |
| 一般灾害情况下公路应急救援到达时间(小时） | / | <1.5 | 约束性 |
| 一般灾害情况下公路抢通平均时间（小时） | / | <12小时 | 约束性 |