东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）

文本

昆明市东川区自然资源局

二〇二五年十二月

证书编号：土地规划532010094B、

城乡规划[云]城规编（222018）

证书等级：土地规划乙级、城乡规划乙级

项目名称：东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）委托单位：东川区自然资源局

编制单位：昆明市土地开发整理中心

| 项目负责人：邢 | 昕 | 城 | 市 | 规 | 划 | 工 | 程 | 师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目组成员：符 | 蕊 | 国土空间规划 |  |  |  | 工 | 程 | 师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张国富 |  | 国土空间规划 |  |  |  | 工 | 程 | 师 |
| 许 | 琦 | 测 | 绘 | 工 | 程 | 工 | 程 | 师 |
| 张贵华 |  | 规 | 划 |  |  | 工 | 程 | 师 |
| 项目审定：杨 | 琳 | 城 | 乡 | 规 | 划 | 高级工程师 |  |  |
| 项目审核：庄晓平 |  | 国土空间规划 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |
| 项目校核：杨若男 |  | 注册城乡规划师 |  |  |  | 高级工程师 |  |  |

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

目录

前言..............................................................................................................1

第一章生态现状与面临形势...................................................................3

第一节形势与要求...........................................................................3

第二节自然地理和生态现状...........................................................5

第三节生态保护修复成效...............................................................8

第四节主要生态问题.....................................................................10

第五节机遇与挑战.........................................................................12

第二章总体要求与规划目标.................................................................16

第一节指导思想.............................................................................16

第二节基本原则.............................................................................16

第三节规划目标与指标.................................................................17

第三章总体布局.....................................................................................21

第一节总体格局.............................................................................21

第二节修复分区.............................................................................21

第三节重点区域.............................................................................26

第四章主要任务.....................................................................................33

第一节生态空间主要任务.............................................................33

第二节农业空间主要任务.............................................................36

第三节城镇空间主要任务.............................................................38

第四节重要生态廊道和生态网络构建.........................................39

第五章项目部署.....................................................................................40

1

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

第一节生态空间生态修复重点工程项目.....................................40

第二节农业空间生态修复重点工程项目.....................................42

第三节城镇空间生态修复重点工程项目.....................................45

第四节支撑体系建设.....................................................................45

第五节重点项目资金需求分析.....................................................46

第六章效益分析.....................................................................................48

第一节生态效益.............................................................................48

第二节社会效益.............................................................................48

第三节经济效益.............................................................................49

第八章保障机制.....................................................................................51

第一节加强组织保障.....................................................................51

第二节落实规划传导.....................................................................51

第三节负面清单管理.....................................................................52

第四节建立制度保障.....................................................................54

第五节强化资金保障.....................................................................54

第六节严格技术保障.....................................................................56

第七节鼓励公众参与.....................................................................56

附表............................................................................................................58

附表1土地利用现状统计表...................................................................58

附表2国土空间生态修复分区表...........................................................67

附表3国土空间生态修复重点区域.......................................................70

附表4重点项目安排表...........................................................................72

2

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

前言

为贯彻落实党中央治国新理念，深入践行习近平生态文明思想，切实筑牢长江上游重要生态屏障，建设昆明市的“绿美生态高地”。《云南省自然资源厅关于扎实推进市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》明确各州（市）、县要结合国土空间规划编制，同步开展辖区内国土空间生态修复规划的编制。因此东川区自然资源局牵头组织编制《东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

东川区委、区政府长期以来始终坚守以生态为本的原则，积极推动生态文明的发展，开展编制国土空间生态修复规划。《规划》不仅深入贯彻了“绿水青山就是金山银山”的发展理念，协同推进“五位一体”发展战略，同时也是缓解东川区生态保护与经济增长矛盾冲突的关键手段，是塑造区域生态安全结构的重要路径。

《规划》作为东川区国土空间总体规划的重要专项规划，衔接省、市级国土空间生态修复规划、东川区国土空间总体规划及相关规划等内容，基于东川区国土空间的自然条件和区域特色，综合分析地理位置、资源环境、人口经济和土地使用等多方面因素，识别区域内国土空间生态问题所在，专注于生态、农业、城镇等功能空间，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续

3

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

性，提出到2025年和2035年东川生态保护和修复工作的总体布局、目标任务、重点项目和保障措施，不断提升东川区生态地位，谱写美丽东川新篇章。

《规划》范围为东川区行政辖区全部国土空间，总面积1866.20平方公里。规划年限为2021-2035年，规划基期年为2020年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年。

4

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第一章 | 生态现状与面临形势 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一节 | 形势与要求 |

一、形势

（一）国家推进生态文明建设进入关键期

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的二十大报告提出，全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走，从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化，从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，率先建设生态文明，实现人与自然和谐共生的现代化。国土空间生态修复规划必须立足更广大的宏观角度、更长远的时间跨度、更综合的系统维度，提前谋划，主动作为。

（二）加快绿美云南建设筑牢西南生态安全屏障

2015年1月，习近平总书记考察云南，提出了“努力成为我国生态文明建设排头兵”的战略定位。2020年1月，习近平总书记再次考察云南，进一步要求云南“努力在建设我国生态文明建设排头兵上不断取得新进展”。省委、省人民政府根据党中央决策部署，确立“生态立省、环境优先”的

5

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

战略思想，全面加强生态保护修复工作，积极探索山水林田湖草沙一体化保护和修复，推进“湖泊革命”，实施“绿美云南”建设，不断筑牢西南生态安全屏障，保护治理力度之大、监管执法尺度之严、生态质量改善速度之快前所未有，全省生态系统基本进入良性循环。

（三）东川区发展方式绿色转型进入窗口期

东川区目前正处于产业升级、经济转型的关键时期，实施国土空间生态修复，在守住东川区自然资源要素数量，提升全市生态系统质量和稳定性的同时，为推进东川区生态产业化筑牢基础，对实现东川地区经济可持续发展具有重大的现实意义，为建设东川区资源枯竭城市可持续发展示范区、循环经济示范区、长江上游生态修复示范区、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范区、川滇水陆联运综合交通枢纽提供强有力的生态本底支撑。

二、要求

东川区近几年内经济实力稳步增强，经济结构不断优化，投资总量不断增加，建设用地需求随之不断扩大，非农业建设得到迅猛扩张，农村劳动力不断向城镇转移，带来城镇居民住宅增加，基础设施建设扩大，公用建筑增多，建设用地需求增大，用地规模扩张势必挤占非建设空间。随着城镇化进程的加快和社会经济的发展，土地利用与生态环境建设之间的矛盾日益突出，由此带来的诸如土地质量下

6

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

降、生态用地蚕食、人居环境恶化等系列问题一定程度制约着经济社会的高质量发展。

随着经济社会发展进入新阶段，人们的需求内容日益多元化、需求层次逐渐提高，要以东川区国土空间生态修复为契机，综合治理目前所存在的生态环境问题。一方面，需要着力解决推进城镇化、工业化和农业现代化进程中，面临的资源相对不足、环境容量有限、局部国土承载能力不高等突出矛盾；另一方面，随着社会发展，广大人民群众对宜居安康国土的追求越来越高，需要着力解决损害群众健康、危及人身和财产安全的突出问题和关键矛盾，逐步补上长期积累的历史欠账，不断改善人们生存与发展的国土质量。

第二节	自然地理和生态现状

一、生态区位重要性

东川区位于云南省、昆明市东北部，地处金沙江下游与小江流域核心区，是长江经济带生态安全格局中不可或缺的组成部分。东川区作为国家级重点生态功能区，位于云南省“金沙江为主的干热河谷带”，在昆明市“一带两湖四脉多点”的生态安全战略格局中，处于“金沙江干热河谷生态示范带”、“小江水土流失治理与水土保持带”、“水土流失综合治理示范区”、“历史遗留矿山修复示范区”，生态区位极为重要。

7

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

二、生态本底状况

（一）地形地貌奇险

东川区地处金沙江与小江的交汇处，最高海拔4344.1米（昆明市最高）、最低海拔695米（昆明市最低），高差3649.1米；以从南向北贯穿全域的小江为界，东侧为乌蒙山系、西侧为硔王山系，山地面积占全域的97.3%，河谷盆地仅占2.7%，全区山高谷深，地势陡峻。

（二）河流水系发达

东川区以金沙江干流为主动脉，小江为主脉络，串联12条主要支流及107条泥石流沟渠，年径流量16.69亿立方米，承担昆明市东北部及下游沿江供水安全。与气候的干湿季相对应，河流水量的季节变化大，丰、枯季明显。多数山间河流，流量小，变幅大，流程短，纵坡大，侵蚀能力强。

（三）水质状况稳定

集中式饮用水水源地大菜园水源地、野牛水库水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，达标率均为100%；2020年国家、省、市控小江断面水环境质量稳定达标，国考小江四级站断面水质类别III类、省考小江姑海断面水质类别II类、市控小江入金沙江口断

8

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

面水质类别III类。

（四）物种丰富多样

东川区地处滇东北干热河谷与乌蒙山系交错地带，立体气候特征显著，孕育了独特的生物多样性资源。境内国家二级保护的鸟兽类野生动物有近20种，兽类有30多种，鸟类有100余种，昆虫147科1083种，金沙江流域特有的鱼类如长薄鳅、岩原鲤等种群稳定。

（五）矿产资源丰富

东川区矿产资源丰富，分布较广，总体开发利用强度较大，地质勘查工作程度较高。优势和重要矿产为：铜矿、铁矿、铅锌矿、磷矿、金矿、建筑石料用灰岩。其中区内铜矿开发已有2100多年的历史，素有“天南铜都”之称，为全国六大产铜基地之一。截止2020年底，全区纳入储量统计库管理的主要矿产查明资源量为：煤炭5884.14千吨、铁矿45202千吨、铜1635913吨、金26405千克、磷矿199332.62千吨、铅385669吨、锌254818吨、银366.74吨、锗128吨、镓795吨、镉476吨、铟38吨、水泥用灰岩27813千吨、水泥配料用黄土450千吨。未纳入矿产资源储量统计库管理的主要矿产保有量：建筑石料用灰岩2405.03万立方米、建筑用砂31.51万立方米、砖瓦用页岩64.65万立方米。

9

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第三节 | 生态保护修复成效 |
| --- | --- |

一、森林覆盖率显著提高，荒山造林成果突出

东川区大力开展营造林、退耕还林等重点生态工程建设，森林资源总量实现快速增长，生态环境持续改善。2015至2020年，累计完成荒山造林30万亩，造林成活率从30%提升至90%，森林覆盖率由2005年20.77%上升至23.21%。

通过实施新增造林行动，森林生态系统的到有效保护。

二、水土流失及泥石流治理成效显著

“十三五”期间东川区水土流失治理面积达223.51平方公里，拦蓄泥沙3.7亿立方米，同步开展28条重点泥石流冲沟实施工程治理，有效改善区域生态环境和农业生产生活条件，水土保持效益明显。通过土地综合整治，将小江河谷10万余亩泥石流荒滩转化为高效农业区，惠及农户超万人。

三、区域环境质量得到全面改善

近年来东川区集中式饮用水水源地水质标准达标率均为100%，2020年国家、省、市控小江断面水环境质量稳定达标，河湖生态环境逐步向好。依法查处环境违法案件19件，关停违法采矿、采砂、采石点115个，完成49家矿山企业治理方案编制及27个采矿权土地复垦方案编制评审。同时东川区积极开展重金属土壤修复试点工作，开展尾矿回

10

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

填采空区试点，对尾矿库进行闭库工程建设，依法关停违法采矿、采砂、采石点，积极开展土壤污染治理和第二次全国污染源普查工作，金属污染治理卓见成效。

四、流域综合整治持续推进，水环境质量持续优良

“十三五”期间，全区开展河道综合整治，完成金沙江、小江东川区河段等河湖管理范围划定，编制小江等8条主要河段“一河一策”方案，完成6个入河排污口设置审批，全区集中饮用水源地水质达标率100%，小江水质稳定达标。

五、矿山生态修复与绿色转型取得新进展

东川区坚持和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实推进历史遗留矿山的生态修复工作，积极解决历史遗留矿山地质环境问题，修复和提升土地资源利用价值。东川区已完成修复治理矿区14个，修复治理面积达120.98公顷。矿山地质环境和生态环境得到明显改善，矿区生态功能逐步恢复，有效遏制水土流失，提升水源涵养能力，改善矿山生态状态，优化生态系统结构，增强生态系统稳定性。

六、生态环保大格局构建取得新进展

东川区委、区政府扎实推进中央、省级生态环境保护督察问题整改，开展突出环境问题整改、长江经济带生态环境问题排查整治；《昆明市东川区长江经济带绿色发展规划》、《东川区重金属污染防治实施方案》等多项规划及实施方案

11

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

编制工作，使东川区环境治理体系和治理能力建设取得新进展，生态环保格局日趋完善。

第四节	主要生态问题

一、自然生态系统服务功能不强，质量亟需提高

1、森林资源质量整体不高、后备不足
	东川区人工林占比达60.62%，其中，中幼龄林占比约61.56%，质量等级多为三等以上。林地整体存在质量总体偏低、林分结构不合理，林下生物多样性贫乏，生态产品供给能力较低，抵御森林火灾、有害生物入侵风险能力不高的问题。2020年森林覆盖率仅为23.21%，且森林分布不均，金沙江及主要支流区域森林覆盖率较低，干热河谷森林覆盖率极低，且森林质量总体不高，生态环境比较脆弱。

东川区经过多年的大规模造林绿化，全区可用于造林的宜林地资源越来越少，剩下的无林地主要为造林困难的地块，集中在干热河谷、石漠化区、高寒山区，且东川区特殊的地质地貌条件导致水土流失严重，宜林荒山荒地较少，造林难度大，森林资源增长压力进一步加大。

2、水土流失、沙化、石漠化问题突出，治理难度大	受小江深大断裂带、山高坡陡地势地貌影响，加之雨季集中、降雨强度大，及人为过量不合理生产活动等致使生态环境恶化。东川区中度以上水土流失面积占全域国土面积

12

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

31.91%，沙化面积占全域国土面积15.13%，其治理具有长期性和艰巨性，成果巩固压力大。东川区小江流域及舍块乡西北侧普渡河流域矿区居多，多年开矿的采空区，导致多地易产生塌陷、滑坡和泥石流等地质灾害。

二、历史遗留矿山生态环境问题未全面解决

东川区大部分矿山地质环境问题积累时间长，正在治理或尚未治理面积达191.88公顷。历史遗留矿山存在矿渣无序堆放、地面下沉破损面大、滑坡、崩塌、地形地貌景观破坏、水土环境污染、土地资源占用损毁、含水层结构破坏、矿山地质灾害隐患等地质环境破坏问题。历史遗留矿山欠账多，新账旧账交织在一起，资金投入高、修复周期长、治理难度大，投资渠道较为单一，市场化投入机制、生态保护补偿机制仍不够完善，缺乏激励社会资本投入生态保护修复的有效政策和措施，生态产品价值实现缺乏有效途径，社会资本进入意愿不强等因素，使得历史遗留矿山修复效果难以快速显现。

三、耕地后备资源有限，耕地质量低碎片化明显

东川区坡耕地较多，25°以上耕地占耕地总面积的33.77%，坡耕地保水保土能力较差，在缺少保水固土工程维护下，较易引起水土流失。受农田灌溉设施不足影响，旱地占比达89.63%，耕地平均质量等为10.73等，中等地占

13

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

93.72%，集中连片75亩以下仅占12.15%，耕地质量不高且耕地碎片化严重。

四、城区后山灾害治理难度大，城市公共绿地分布不均衡

受地形影响，东川城镇内涝风险较小，但东川城区内七条冲沟虽已开展治理工程，但施工仍受周边建筑密集的限制，植被措施管护困难，城区后山泥石流灾害治理工程实施效果不明显。东川区中心城区人均绿地与开敞空间用地面积4.03平方米，公园绿地、广场5分钟覆盖率62.91%，且集中分布于中心城区湿地公园周边，生态保护绿地或山体保护绿地少且分布不均。

第五节	机遇与挑战

一、重大机遇

（一）多方协作强化长江流域环境治理动力

《中华人民共和国长江保护法》的实施，为生态恢复指引了清晰路径。位于长江上游的东川区，不仅是生态敏感带，同时也是国家级重点生态功能区。在这一战略指导下，东川区被赋予了守护长江生态、维系区域生态平衡的双重职责，《中华人民共和国长江保护法》的出台为东川区环境保护及生态修复工作提供了法律支持和发展方向。

（二）云南省重大战略引领生态修复发展新路线

14

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

落实云南省“3815”战略及美丽云南建设战略部署，东川区属于云南省生态安全格局中“金沙江干热河谷带”的核心治理区，文件中明确要求加强该区域水土流失治理和生态修复，强化岸线生态环境管控等内容。同步明确以长江（金沙江）流域为重点开展生态保护补偿，完善森林生态效益补偿制度，同步配套专项债、PPP项目绿色通道等措施，强化政策资金保障，为东川区积极推进国土空间生态修复提供了强大的政策支持和外部动力。

（三）技术创新与绿色产业落地撬动社会资本参与修复

为打通生态建设瓶颈，东川区委、区政府将生态建设工作纳入全区经济社会发展总体布局，研发专利技术破解干热河谷造林难题，通过尾矿库改造无土栽培蓝莓基地、林下中药材种植复核经济带建设、林业生态修复项目等，撬动社会资本参与修复，共同推动了东川区生态建设与城市绿色化发展。

二、面临挑战

（一）自然本底制约生态修复

东川区地质构造复杂，气候条件极端，加之千年矿业开采历史遗留问题，使得生态系统自然修复困难。全区国土面

15

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

积的40%属生态系统恢复力低区域，35.6%属于生态极脆弱区，生态系统复原能力不足。全域地形垂直分异突出，难以开展部分区域生态修复技术治理工作，同时使得生态修复成本剧增。

（二）生态系统压力不断加大

东川区是长江上游的关键生态恢复地带，但是由于局部地区的空间结构失衡，导致了生态系统稳定性的降低和生态服务功能的退化。近年来气候变化导致干旱、暴雨等极端气候频发，加剧水资源分布不均衡，加重水土流失和石漠化。随着重大基础设施的建设和城镇化的快速推进，虽促进了区域经济和社会的发展，但也带来了资源的过度消耗和环境污染问题，特别是在生态脆弱区域，生态系统可能面临失衡的危险。

（三）生态恢复的政策激励机制仍未成熟

干热河谷地带生态恢复项目需要大量的资金投入，周期长，效果慢，经济回报低，甚至无法产生经济收益，这些问题不仅加大了项目的执行难度，且导致生态恢复成果的稳定性和可持续性降低，引起生态系统进一步的退化。尤其是针对农业空间、城镇空间生态修复工作尚处于探索阶段，尚未建立生态修复激励机制，致使生态修复工作进展缓慢。

16

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第二章 | 总体要求与规划目标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一节 | 指导思想 |

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持新发展理念，坚持人与自然和谐共生。以全面提高东川区的生态安全防线，促进生态系统的健康循环和可持续使用为主导，依托东川区国土空间规划的生态、农业、城镇空间功能布局，科学策划并执行关键的生态系统保护和恢复工程。统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复工作，优先保障生态安全，重视生态功能的提升，并兼顾生态景观提升。致力于保护自然生态系统的原始性和完整性，增强生态多样性、稳定性和连续性，提升生态系统固碳能力，从而优化国土空间结构，服务于生态文明建设和高品质发展，为构建人类与自然和谐共存的现代化提供坚实的生态基础。

第二节	基本原则

坚持系统修复。遵循整体保护、系统修复、综合治理，坚持系统观念，统筹山水林田湖草沙各要素，全方位问题诊断，整体规划，突出综合效益。

坚持因地制宜。遵循保护优先、自然恢复为主的方针，

17

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

立足区域自然地理格局、生态系统状况和主体功能定位，确定生态参照系，因地制宜提出适宜的生态修复途径和措施。

坚持突出重点。坚持问题导向、目标导向、结果导向，明确需要解决的重大问题和重点任务，谋划生态修复重点项目，突出地域特点、文化特色、时代特征。

坚持统筹衔接。服从同级国土空间规划和上位国土空间生态修复规划，落实规划对空间的布局和安排，衔接各部门生态保护修复相关规划，强化规划的统领性和空间落地性。

坚持量力而行。国土空间生态修复是一项宏大的系统工程，涉及面广、投资巨大，要综合考虑财力支撑能力，先急后缓，远近结合，量力而行，避免过度工程化和过度景观化。

坚持多方参与。坚持行政逻辑与技术逻辑相结合，广泛征求专家学者、企事业单位、社团组织、社会公众等意见，在规划编制的各阶段充分论证，确保规划科学合理。

第三节	规划目标与指标

一、规划目标

充分衔接《云南省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》、《云南省生态修复和国土综合整治研究专题（2021-2035年）》、《昆明市国土空间生态修复规划（2021-2035）年》、《东川区国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关规划。依据上位规划赋予的修复使命及战略角

18

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

色，立足于东川区自然资源的现状与面临的关键问题，延续国土空间治理的高质量、生态系统的健康有序发展以及人与自然的和谐共生等重要维度，明确生态保护与修复的目标，科学构建生态修复指标体系。

二、总体目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，切实筑牢长江上游重要生态屏障，锚固“两脉、两带、多点”生态安全格局，增强生态系统服务功能，扩大生态产品供给，建立可持续的生态产品价值实现机制，统筹提升山水林田湖草系统治理现代化水平，创建省内一流的生态保护修复示范区，塑造安全高效的生产空间、舒适宜居的生活空间、碧水蓝天的生态空间，夯实美丽宜宾生态基础。

三、阶段目标

至2025年，基本构建东川区绿色发展的空间布局，东川区生态环境建设迈出新步伐，突出的生态环境问题得到有效解决；森林覆盖率达到26%以上，历史遗留矿山地质环境恢复治理率达45%以上，历史遗留损毁土地复垦率达65%以上，空气质量优良率达100%，长江上游生态修复示范区水平提升。

至2035年，东川区生态环境得到根本的解决，长江上游生态屏障坚实稳固，“两脉、两带、多点”生态格局全面

19

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

建立，生态系统实现良性循环，昆明市“绿美生态高地”全面建成。水土保持率、森林覆盖率持续提高，历史遗留损毁土地复垦率达100%，按照绿色矿山要求规范管理全区绿色矿山格局基本形成。

四、构建生态修复目标指标表

为体现国土空间生态修复规划的目标管控，对不同生态系统或生态要素，从生态质量和修复治理两方面提出了空间性管控要求，东川区生态修复主要指标共8个指标项均为预期性指标。

规划指标体系表

| 序 号 | 类 别 | 指标名称 | 单位 | 2020 年 | 2025年 | 2035年 | 指标属 性 | 主要责任部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 态 质 量 类 | 森林覆盖率 | % | 23.21% | ≥24.5% | ≥28% | 预期性 | 东川区林业 和草原局 |
| 2 |  | 森林蓄积量 | 万立 方米 | 253 | ≥270 | ≥310 | 预期性 | 东川区林业 和草原局 |
| 3 |  | 以国家公园为主体的自然保护地面积占全区国土面积比例 | % | 11.33 | ≥11.33 | ≥11.33 | 预期性 | 东川区林业 和草原局 |
| 4 |  | 水土保持率 | % | 41.85 | ≥44.09 | ＞48.91 | 预期性 | 东川区水务 局 |
| 5 |  | 省级以上绿色矿山占中大型生产矿山个数的比例 | % | 15.38 | 30.77 | ≥30.77 | 预期性 | 东川区自然 资源局 |
| 6 | 修 复 治 理 类 | 水土流失治理面积 | 万公 顷 | —— | 15.0414 | 15.2459 | 预期性 | 东川区水务 局 |
| 7 |  | 石漠化治理面积 | 万公 顷 | —— | 0.6808 | 1.0669 | 预期性 | 东川区林业 和草原局 |
| 8 |  | 历史遗留矿山生态修 复面积 | 公顷 | 27.29 | 116.62 | 完成修复 | 预期性 | 东川区自然 资源局 |

备注：1、序号1、3的指标设定主要为落实《东川区国土空间总体规划（2021-2035

20

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

年）》生态修复类规划指标，其余指标设定是参照并落实《昆明市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》的规划指标和下达任务。

2、森林覆盖率的现状数据来源于《昆明市东川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；森林蓄积量的现状数据来源于《2020昆明市森林资源监测》；自然保护地占国土面积比例的现状数据是来源于《东川区国土空间总体规划（2021-2035年）》；水土保持率的现状数据来源于《云南省水土保持公报》；历史遗留矿山治理面积的现状数据来源于《昆明市历史遗留矿山底数清单》。

21

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第三章 第一节 | 总体布局 总体格局 |
| --- | --- |

筑牢东川区生态安全屏障，构建东川区“两脉、两带、多点”生态空间总体格局。

两脉。乌蒙山脉和硔王山脉形成全域生态屏障，以生态保护修复和矿山综合治理，提升山区水源涵养、水土保持、生物多样性保护等复合生态功能。

两带。金沙江流域生态保护带和小江流域生态保护带，围绕金沙江、小江开展流域治理，建设滨水生态保护带，推进山水林田湖草沙生态保护及整治修复。

多点：以自然保护地为核心，生态廊道为补充，重点区域为基础的生态修复总体格局，共同构建生态修复的整体框架。

第二节	修复分区

一、一级生态修复分区

基于“两脉、两带、多点”生态修复总体格局，落实市级国土空间生态修复规划确定的“金沙江干热河谷复合功能修复分区、小江流域水土保持与灾害防治分区”两分区，作为东川区一级生态修复区。

（一）金沙江干热河谷复合功能修复分区

22

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

金沙江干热河谷复合功能修复区位于东川区西北部，包括舍块乡、因民镇，面积为312.90平方公里，占东川区总面积的16.77%。

东川区生态修复的主攻方向为：通过生物措施，遵循“土壤保水、水源滋养林木、植被固定土壤”的良性循环，采用树木、灌木和草本植物构成的立体生态篱模式来复原地表植被；结合工程技术，进行封山育林、草地建设，强化坡面生态篱的拦截与积水功能。在沟谷出口的陡坡区域，构建拦泥坝和溢流堰，以预防滑坡、泥石流和洪水灾害。

（二）小江流域水土保持与灾害防治分区

小江流域水土保持与灾害防治区主要位于铜都街道、碧谷街道、汤丹镇、阿旺镇、乌龙镇、拖布卡镇、红土地镇，面积为1553.30平方公里，约占东川区总面积的83.23%。

东川区生态修复的主攻方向为：以生物措施为主要防护措施，通过植树造林增加植被的覆盖率，同时开展坡耕地水土流失综合治理、高标准旱作梯田建设工程、农田防护林建设工程，全面提升生态系统碳汇能力，增加碳汇增量；建立山地灾害监测预警机制，生物措施和工程措施治理并重，加强群测群防体系建设。

二、二级生态修复分区

基于一级生态修复分区的基础，依据全域生态、农业和

23

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

城镇三大空间自然本底和生态问题差异，综合考虑自然资源类型、生态系统受损退化程度的差异及生态保护修复目标，按照流域、山脉进一步在行政村级层面细化为六个生态修复区域。

（一）金沙江流域土地退化与水环境综合整治修复分区

金沙江流域土地退化与水环境综合整治修复分区主要位于东川区金沙江南侧，涉及因民镇、舍块乡北侧33个行政村。总面积299.2482平方公里，占东川区总面积的16.04%。

该区域受地理位置、地形因素的影响，且区域内历史遗留矿山分布较广，对耕地和林地破坏较大，使之成为水土流失、石漠化、沙化多发区域。金沙江流域内的水土流失状况、环境保护状况的好坏直接影响长江流域的生态水平，生态治理任务使命重大。

该区域主攻方向：通过人工造林、封山育林来控制河流土壤沙化、降低水土流失，达到治理土地退化的目的，同时加强金沙江流域保护，持续开展河流水系综合治理，促进区域协作治理。

（二）硔王山脉自然生态系统修复分区

硔王山脉自然生态系统修复分区主要位于舍块乡南侧、红土地镇北侧，涉及11个村民委员会。总面积299.1818平方公里，占东川区总面积的16.04%。

24

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

该区域为东川区集中连片面积最大的生态极重要区，受地质影响，树种结构单一，中、幼龄林居多，生态系统稳定性差，且多年来由采矿造成的人为生态环境破坏，虽已逐步开展修复工作，但历史欠账较多，生态治理任重道远。

该区域主攻方向：结合轿子雪山自然保护区建设，开展林草生态修复、野生动植物物种群保护恢复等，以自然修复为主辅以生物工程措施，恢复地表植被，防治水土流失等生态问题，综合提升生态系统功能。

（三）硔王山脉土地整治与土地退化治理修复分区

硔王山脉土地整治与土地退化治理修复分区主要位于红土地镇南侧，涉及14个村民委员会。总面积184.1072平方公里，占东川区总面积的9.87%。

该分区内沿农用地富余，分区内中部和南部坡耕地广布、但中等耕地面积相对较大，耕地破碎化较为严重，耕地质量亟待提升。

该区域主攻方向：该区域以优化农业空间布局为基础，以行政村为单位，开展耕地“非农化”整治，逐步恢复种粮属性，同时实施耕地质量提升、土地综合整治，促进耕地保护和土地集约节约利用。

（四）小江流域土地退化与水环境综合整治修复分区

小江流域土地退化与水环境综合整治修复分区主要位

25

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

于小江流域左岸，涉及阿旺镇、汤丹镇、拖布卡镇、乌龙镇、铜都街道、碧谷街道，总面积568.2211平方公里，占东川区总面积的30.45%。

该分区受小江及其支流侵蚀切割的影响，水土流失较为严重，局部石漠化、沙化问题突出，且地质灾害易发，威胁金沙江上游保持生态功能。

该区域主攻方向：以小江流域为重点，加强林地生态系统、草地生态系统的保护修复。大力推进水土流失、石漠化、沙化、土壤污染综合治理。持续提升水环境生态功能和历史遗留矿山治理工作，提高生态系统质量和稳定性。

（五）小江流域水环境综合治理及林草生态修复分区

小江流域水环境综合治理及林草生态修复区主要位于小江流域右岸，涉及阿旺镇、铜都街道、碧谷街道三个镇（街道），29个行政村，总面积307.8661平方公里，占东川区总面积的16.50%。

该区域水质生境条件较差，水生植物覆盖度低，种群结构单一，水域生态环境脆弱。

该区域主攻方向：小江上游（东川段）保护治理，重点开展水环境综合整治，加强水域管护与恢复工作，推动林草生态修复，增强区域水土保持功能。

（六）乌蒙山脉土地整治与土地退化修复分区

26

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

乌蒙山脉土地整治与土地退化修复分区主要位于铜都街道、碧谷街道两街道，26个行政村，总面积207.5678平方公里，占东川区总面积的11.12%。

该区域具有较强的水源涵养功能，受地貌影响，石漠化点多面广，导致农田生态功能破坏。

该区域主攻方向：加大石漠化、沙化治理力度，因地制宜适度调整优化种植结构，开展农田整治，通过生态修复措施，提升农田生态功能。

第三节	重点区域

生态修复重点区域是规划实施的优先区、为保护修复任务落地和重点工程布局提供重要依据。结合昆明市生态修复规划确定的重点区域，以东川区国土空间规划“三区三线”和生态修复分区为基础，分析综合评价生态阻力面、障碍点等结果，结合云南省生态安全各项重大战略，确定生态修复分区下的重点区域。东川区生态修复重点区域主要包括林草生态修复重点区域、土地退化修复重点区域、水环境综合整治重点区域、历史遗留矿山治理重点区域、国土综合整治重点区域、城市生态环境整治重点区域，共7个重点区域。

一、生态空间修复重点区域

27

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

（一）林草生态修复重点区域

东川区林草生态修复重点区域包含林地低效林治理和草原生态修复，主要集中分布在舍块乡、汤丹镇、阿旺镇、红土地镇、乌龙镇，涉及11个行政村。

该区主要生态胁迫问题为森林部分区域乱掘开采，陡壁林立，土石裸漏，水土流失严重，水源涵养功能退化，生态功能脆弱，森林保土、蓄水能力不足；森林生物多样性减弱，植被结构单一，病虫害问题突出；森林覆盖率低、疏林地、灌木林地林分质量差。过度放牧或为了发展农业大量开垦草原，导致草原面积缩减，草原植被退化，加之东川区特殊的地质环境，水土流失严重，土壤污染严重，草原生态系统受到破坏。

该区生态修复重点开展林草生态修复治理，重点实施低效林森林质量提升工程、草原生态修复治理工程。加强流域内水土流失整治和绿化造林工作恢复建设。强化森林资源保护管理，精准提升森林质量，实施植被恢复，科学开展植被恢复。通过人工种草，使受损的草原生态系统得到恢复和改善，有效提高植被覆盖率，减少水土流失，改善土壤质量。

（二）土地退化修复重点区域

土地退化修复重点区域包含水土流失、土地沙化、石漠化治理，主要分布在小江流域、普渡河、块河、乌龙河两侧、

28

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

乌蒙山系、硔王山系，分布在全区各乡镇街道，共涉及51个行政村。

该区主要生态胁迫问题为小江深大断裂带由北向南贯穿东川全境，小江断裂带自形成以来，一直处于活跃状态，岩层在长期的构造运动中，致使不断破碎和变质、节理发育、风化不断，为土地退化提供了基础的物源条件。由于历史上大规摸的开矿和伐薪烧炭炼铜，以致森林植被破坏严重，水土流失严重，致使生态环境恶化。自然因素和人为因素对土地资源的过度索取，破坏了土地的自然平衡，加速了土地沙化的过程。特殊的地质地貌条件，使得东川区面临着艰巨的水土流失防治和石漠化治理任务，多年来的治理工作虽然取得了一定的成效，但是治理工作仍然十分艰巨。

该区域生态修复重点在于加强金沙江面山造林绿化和岸线生态修复，持续推进干热河谷、高寒山地生态治理，综合开展退化林修复、封山育林、人工造林、森林抚育。实施退耕还林还草、退牧还草、退化草原生态修复、水土流失治理、石漠化综合治理、水土保持、国土综合整治等措施。禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象。增加区域植被盖度，增强森林生态系统稳定性和水源涵养、水土保持等服务功能。

29

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

（三）水环境综合整治重点区域

东川区水环境综合整治重点区域包含河道治理、小江综合治理、饮用水水源地环境保护整治，主要分布在金沙江流域、小江流域河流沿岸。

该区主要生态胁迫问题在于区域人类活动强度高，污染物排放量大；雨污合流导致雨季污水溢流，流经城区的河流受到城区不同程度的污染，河流生态系统功能受损，且自净能力差，导致河流水质差，河流生态系统功能面临受损风险。

该区域生态修复重点在于严格按照流域资源环境承载能力谋划经济社会发展，依据国土空间总体规划，有效规范空间开发秩序，并结合城市人居环境治理工程，做好中心城区河道及支流沟渠小流域综合整治工作。严格控制开发建设活动及主要污染物总量，治理严重污染河流（断面），强化断面流域内城镇生活污染和工业污染治理，恢复水体使用功能。

（四）历史遗留矿山治理重点区域

东川区历史遗留矿山治理重点区域主要分布在因民镇、汤丹镇、阿旺镇，共涉及3个行政村。

该区主要生态胁迫问题在于东川区处地质灾害高发、易发区，区内活动断裂发育，岩体风化破碎，露天开采形成的高陡边坡，存在潜在失稳风险，边坡表面破碎岩体存在零星

30

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

掉块及崩滑风险，对矿山及周边居民、道路等构成威胁。

该区域生态修复重点为全面落实上级相关规划及指导文件对东川区的生态修复定位和修复方向指引，系统推进东川区长江经济带、金沙江支流小江流域（东川片区）历史遗留矿山生态修复，积极解决历史遗留矿山地质环境问题，推进矿山生态修复，修复和提升土地资源利用价值。着重加强硔王山系、乌蒙山系、金沙江、小江、大白河、块河沿岸生态屏障区生态修复。

二、农业空间生态修复重点区域

（一）国土综合整治重点区域

国土综合整治重点区主要位于拖布卡镇、汤丹镇、铜都街道、红土地镇、乌龙镇、阿旺镇等区域，共涉及25个行政村。该区域也是东川区永久基本农田主要分布区，也是高标准农田建设、耕地提质改造的重点区域。

该区主要生态胁迫问题在于该区是东川区耕地集中连片性最高、农业开发潜力值最高的区域，但耕地破碎化程度高，不利于农业连片性发展，且区域内农田基础设施不够完善，部分优质耕地未纳入永久基本农田，耕地总体质量不高。

该区域生态修复重点在于落实耕地保护和国家粮食安全要求，严守耕地保护底线，坚决制止东川区各类耕地“非农化、非粮化”。根据农田耕作、灌溉与排水的需要进行土

31

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

地平整，提高田块归并程度，实现耕作田块相对集中，减缓田面坡度，提高防御暴雨冲刷能力，保持耕作层肥力。对现有劣质、等级低的耕地，通过改善土壤、排灌等农业生产条件，提高耕地质量。整体推进农用地整理，同时加强农业面源污染防治，包括化肥农药减量控害、畜禽养殖污染防治、灌溉水水质管理和农业废弃物回收利用等。

（二）人居环境提升重点区域

人居环境提升区主要为东川区村庄建设用地范围内。

该区主要生态胁迫问题为畜禽养殖治理设施匮乏，排水系统不完善，农作物秸杆处理利用率低，农村环境基础设施薄弱，人居环境亟待提升。

该区域生态修复重点为优化土地利用格局，加快推进农村建设用地整治，整治潜力较大的零星、散乱农村建设用地，促进土地集约节约；持续推进农村人居环境整治，通过建设生活污水处理设施、农村生活垃圾处理系统、厕改等方式，建设美丽宜居乡村。

三、城镇空间修复重点区域

城市生态环境整治重点区域，主要位于铜都街道和碧谷街道，总面积1454.35公顷。

该区主要生态胁迫问题为受冲沟影响，城区安全受到威胁，且城区内公园与绿地面积不足，广场空间有限，城镇空

32

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

间治理工作任务重。

该区生态修复重点以积极推进城乡环境的综合整治为核心，注重城市绿地空间的构建，实现以绿色网络为纽带的城市发展模式，同步开展后山生态治理，提升冲沟泄流能力。

33

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第四章 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一节 | 生态空间主要任务 |  |

一、开展国土绿化，提升森林质量，有序推进森林生态系统修复

森林作为陆地生态系统的主体，保护好现有的森林资源，并根据区域特征推进差别化的生态建设。实施国土绿化，以森林抚育、低效林改造、低产林修复、国家储备林建设等项目为抓手，开展生态绿化,健全常态化森林资源保护管理机制，提升全区森林质量。开展硔王山、乌蒙山等区域的生态保育和生态修复，提升水源涵养和水土保持等重要生态功能。开展金沙江、小江干热河谷地区受损生态系统修复，加强森林、草地的管护和恢复。严格开展流域面山植被恢复和治理，实施面山植被修复和现有林地补植补造工程，增强森林生态系统稳定性和水源涵养、水土保持等服务功能。不同林地引入不同树种，改善群落结构，提高防护功能和效益。加强森林防火、林业有害生物防灾减灾体系建设。

全面加强生态公益林和天然林保护，综合开展退化林修复、封山育林、人工造林、森林抚育等工程。持续推进低质低效林改造，增强森林的水源涵养和水土保持功能，发挥涵养长江水源和调节气候的功能。到2035年，东川区的森林覆盖率不低于26%，森林蓄积量不低于310万立方米，草原

34

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

综合植被盖度完成上级下达任务，且在规划期内一直保持稳步增长。

二、持续推进水土流失综合治理，增强自然灾害应对能力

加大力度实施北部高山河谷生态区和东南岩溶山原生态区的水土保持工程治理措施，稳步有序开展封山育林、退化林修复等工作，大力种植水土保持林、经济林及水源涵养林，加强水土流失监测预警措施。重点加强金沙江干热河谷地带的植被恢复，严格控制流域矿产资源的开发，强化轿子雪山等山体的封山育林工作，并加大对中华鬣羚、云南红豆杉等珍稀动植物的保护。

持续加大岩溶地区石漠化综合治理力度，实施以恢复林草植被为核心，坡改梯、修建排水沟渠等生物措施与工程措施相结合的综合治理模式，推进森林生态环境建设，针对石质化地、难造林地等区域，加强森林抚育和低效林改造。重点加强退耕还林还草、植被培育等综合整治工作，设立生态监测站，加强石漠化监测体系建设。

切实推进地质灾害防治。针对性采取坡耕地整治、荒山造林等措施，继续开展滑坡、泥石流工程防治。以工程治理、局部搬迁、生态修复相结合的形式，逐步改善区域生态、地质环境条件。

三、持续开展河流水系综合治理

35

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

尊重小江、块河、乌龙河、陶家小河等沿线自然发展规律，结合自然演化特点，严守生态保护红线，统筹进行上下游、左右岸、由河底至河岸的多层次立体修复，推进河流水源涵养与水生态修复。加强小江流域、金沙江流域的水源涵养、生态修复以及水土保持工程，重点保护大菜园、野牛水库、水井山等水源保护区水质。实施以控制单元为核心的流域分区精细化管理体系，建设河道水量监测平台，因河施策，加大河道治理力度，强化控源减排、水资源保障、水生态保护修复、水环境风险防控，提升河道水质，扩大河道生态补偿，全方位进行流域生态环境保护和治理。以小江流域干流及主要支流为重点，开展河流岸带生态修复，提升流域生态屏障功能。恢复自然岸线、岸带植被、动物栖息地，推进生态补水、截污、景观绿化等建设工作的落实，综合提升岸带生态功能。

四、统筹开展矿山生态修复，推进绿色矿山建设

聚焦历史遗留废弃矿山生态问题，开展矿山生态修复，改善矿山生态状态，优化生态系统结构，提高矿区生态系统质量和稳定性。建立健全持证矿山生态修复管理制度，强化持证矿山生态修复方案实施，重视在建生产矿山生态修复，构建在建生产矿山生态修复监管体系，实现“边开采，边修复”目标。同步推进大中型绿色矿山建设，确保新建矿山全部达到绿色矿山要求。

36

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第二节 | 农业空间主要任务 |
| --- | --- |

一、积极开展土地综合整治，提高农用地效益

加大高标准农田建设，提高农业用地效益。坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地红线，持续开展基本农田整理、中低产田改造、撂荒地复垦，通过填土型调整、增厚土层、土壤改良、地力培肥、地边围栏等措施，加快高产稳产基本农田建设，提高农业用地综合效益。

保护优质耕地，建设优质耕地集中连片区，提高农田使用效率。加强铜都街道、拖布卡镇、红土地镇等地区的高标准农田建设，配套完善农田灌溉、排涝、排洪沟渠，新建、改造提灌设施、小型集雨蓄水设施，提升农田灌排能力，完善田间生产道路及其配套设施，与通乡、通村道路形成田间路网，提高农田综合生产能力、农田灌排能力和农机作业能力。实施耕地休耕轮作，提高耕地质量和生态效益。

发展绿色农业，保护农田生态系统。加大微生物和有机肥推广力度，有效减少化肥施用量。加快推广应用功能性有机肥、水肥一体化配套设备、矿物源土壤调理剂，大力推广果园生草技术，推广绿色农业种植模式，坚持推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化利用技术，提高秸秆综合利用率。加强农业废弃物回收和资源化利用，开展退化农田改良修复，提高耕地质量。强化农田生态保育，注重农田与周边生态系统协同保护，探索农林牧渔融合循环发展模式，恢复

37

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

田间生物群落和生态链，丰富农田生物多样性，维持农田生态系统稳定性。

二、推进农村建设用地整治，促进土地集约节约

深入开展农村全域土地综合整治，整体推进农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复，提升农村土地使用效率和节约、集约化水平，促进乡村国土空间格局优化。以行政村为单元编制“多规合一”实用性村庄规划和镇乡级国土空间规划，重点对农村建设用地整治潜力较大的零星、散乱农村建设用地进行改造，按照建设用地增减挂钩的要求，合理安排建新区用地。推进农村违规建筑物拆除治理，全面完成农民自住危房和涉及公共安全的危房治理改造，推进拆后土地综合利用，改善乡村空间“无序化”及“空心化”的现象。

三、持续推进农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村

重点推进农村社区环境基础设施建设，扶持和鼓励村民因地制宜建设有效的生活污水处理设施，对汤丹镇、铜都街道、阿旺镇、乌龙镇、红土地镇等乡镇的农村生活污水进行治理，建立农村生活垃圾收集处理系统，清理农村公共场所周边及公路沿线等散落垃圾，健全农村生活垃圾收运处置体系。加快农村粪便沼泽化利用步伐，大力推广沼气和秸秆综合利用技术，全面扭转农社区生活环境持续恶化的局面，修建化粪池、沼气池等农村污水处理设施，将净化处理达标后

38

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

的污水用于农田灌溉。推进农村户用厕所改造，因地制宜推动厕所粪污就地就近还田消纳利用，推进农村公共厕所建设。引导农民树立健康文明的生活方式，提高生活质量，助力生态宜居乡村建设。

第三节	城镇空间主要任务

一、塑造蓝绿开敞空间，缓解城市泥石流危险

与“海绵城市”建设相结合，遏制由于城镇开发建设扩张导致的城市生态系统超载、半自然生境减少、生态空间挤占的趋势。对城区内大白河、深沟河、小清河等城市重要河道管理范围实施蓝线控制，同步对城区内七条冲沟进行植被固坡、河道清淤等防治措施，缓解城市东部地质灾害危险。依托已有山水脉络，合理布局绿地水系生态空间，串联丰富多样的绿地体系，打通城市内部水系、绿地和城市外围河湖、森林、耕地，形成蓝绿交织、亲近自然的城市生态网格，建成生态型、功能型城镇生态系统，恢复城市生态系统的自我调节功能。

二、加快城市绿化建设步伐，构建蓝绿生态网络体系

构建以城区冲沟为脉络的特色公园，同步建设生态公园及具有休憩功能的街头绿地，新建城市南门户、东门户和北部新城城市公园广场，形成蓝绿生态网络相融合的城市生态空间；加强林荫庭院小区建设，采取“见缝植树”、“拆墙

39

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

透绿、建绿”的措施，把庭院绿化与道路绿化融为一体，实现绿色共享。到2035年，中心城区人均绿地与开敞空间用地面积达12平方米以上。

第四节	重要生态廊道和生态网络构建

同步建设河道生态保护廊道、交通绿色廊道。构建金沙江、小江、块河、小清河、乌龙河等河流生态绿廊的河流湖泊绿色廊道，强化河流岸线生态保护和修复（含东川港绿色发展示范带）；在高速公路、铁路两侧建设绿化带和生态缓冲带，构建道路交通绿色廊道，对交通沿线两侧及可视范围内第一重面山区域开展生态修复和森林质量提升。

40

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第五章 | 项目部署 |
| --- | --- |

为落实云南省和昆明市对东川区生态修复工作的重大部署安排，并在构建东川区生态安全格局的目标下，基于生态修复重点区域的资源环境特点及生态系统特征，围绕主要的生态环境问题，共设4项生态修复重大工程，3项农业修复重大工程和1项城镇修复重大工程。规划期内各生态修复重点区域内开展的重大工程项目具体如下。

共设定8项生态修复重点工程、144项生态修复重点项目，规划期内各生态修复重点区域内开展的重大工程项目具体如下。

第一节	生态空间生态修复重点工程项目

为解决东川区生态空间生态修复重点区域的生态问题，完成区域生态修复任务，结合《昆明市国土空间生态修复规划文本（报批稿）》、《昆明市东川区国土空间总体规划》、《东川区“十四五”生态环境保护规划》及东川区各委办局提供的相关基础数据，共设定4项生态修复重点工程、61个重点项目。

专栏一 生态空间生态修复重点工程项目

林草生态修复重点工程 林业生态修复类 近期项目：板河口苗圃基地、东川区2023年低效林项目、云南省东川区2025中央造林补贴森林质量提升低效林改造项目、东川区因民镇长地至棉纱湾段林草生态修复及治理项目。 远期项目：因民镇生物多样性保护生态走廊建设项目、因民镇森

41

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

专栏一 生态空间生态修复重点工程项目

林补植补造项目、乌龙河生态廊道建设工程、金沙江沿岸生物多样性保护生态廊道项目、铜都街道团结渠生态廊道建设项目（腊利段）、铜都街道黑马山片区生态造林项目。

草原生态修复类 近期项目：2022年草原生态修复治理项目、2023年草原生态修复治理项目。 远期项目：东川区草原生态修复治理项目、铜都街道野牛草山生态修复。 土地退化修复重点工程 土地沙化治理类 远期项目：阿旺镇西南部沙化整治项目、阿旺镇东部沙化整治项目、红土地镇南部沙化整治项目、铜都街道东部沙化整治项目。 水土流失治理类 近期项目：金沙江干热河谷林地修复与石漠化治理重大工程（近期）、乌蒙山生态保护林地修复重大工程（近期）、小江干热河谷区水土流失修复重大工程、东川区大白泥沟小流域水土保持泥石流综合治理工程、东川区阿旺镇大白泥沟、小白泥沟泥石流地质环境保护及生态修复项目、东川区因民镇落雪沟、卷槽沟泥石流地质环境保护及生态修复项目、乌龙镇小江沿岸水土流失治理规划项目、拖布卡镇小江沿岸水土流失治理规划项目一、拖布卡镇小江沿岸水土流失治理规划项目二、汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目一、汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目二、汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目三、舍块乡普渡河沿岸水土流失治理规划项目。 远期项目：乌蒙山生态保护林地修复重大工程（远期）、铜都街道块河沿岸水土流失治理规划项目、铜都街道华新水泥锅底塘石灰岩附近矿水土流失治理规划项目、汤丹铜矿水土流失治理规划项目、汤丹石庄铅锌矿附近水土流失治理规划项目、阿旺镇白龙潭磷矿附近水土流失治理规划项目、金沙江流域水土流失与石漠化综合治理工程项目。 石漠化治理类 近期项目：轿子山片区石漠化整治项目、因民镇金沙江边石漠化整治项目、小白河石漠化整治项目一、大白河石漠化整治项目二。 远期项目：铜都街道道嘎村石漠化整治项目、牯牛山片区石漠化

42

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

专栏一 生态空间生态修复重点工程项目

整治项目、铜都街道陷塘村南部石漠化整治项目、铜都街道陷塘村东北部石漠化整治项目。 水环境综合整治重点工程 水生态修复类 近期项目：昆明市东川区阿旺镇流域生态修复项目。 远期项目：腊利河小流域治理项目、东川区铜都街道农村水源地保护工程、云南省小江流域水生态保护修复工程。 河道保护治理类 近期项目：小江东川下段河道治理工程、东川区小清河出口段治理工程、东川区块河龙洞段治理工程、昆明市东川区小江综合治理（林家渡公路桥～825回水位）工程。 水污染治理类 近期项目：云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目。 远期项目：普渡河至东川金沙江、小江一带水污染防治项目。 矿山生态修复重点工程 历史遗留矿山修复类 近期项目：昆明市东川区历史遗留矿山生态修复项目、金沙江支流小江流（东川片区）矿山生态修复工程（第一批）、金沙江支流小江流（东川片区）矿山生态修复工程（第二批）。 远期项目：汤丹铜矿2#尾砂充填环境综合治理项目、李子沟矿山生态修复项目。

第二节	农业空间生态修复重点工程项目

为解决东川区生态修复重点区域的生态问题，完成区域生态修复任务，东川区农业空间生态修复共有2个重点工程，分别为国土综合整治重点工程、人居环境提升重点工程。国土综合整治重点工程共79个重点项目，其中提质改造建设项目53个，增减挂钩项目26个；人居环境提升重点工程共

43

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

1个重点项目，人居环境整治项目1个。近期建设项目33个，

远期建设项目47个。

专栏二 农业空间生态修复重点工程项目

（一）国土综合整治重点工程 1．农用地整治类 近期项目：昆明市东川区碧谷街道绿茂村老龙树国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区红土地镇大坪子国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区汤丹镇等2个镇达朵等3个村国土综合整治（提质改造）项目、阿旺镇安乐村提质改造项目一、铜都街道大寨村提质改造项目、铜都街道河里湾村提质改造项目、铜都街道块河提质改造项目、拖布卡镇大树脚村提质改造项目、拖布卡镇新店房村提质改造项目、乌龙镇跑马社区、坪子村提质改造项目、2023年昆明市东川区碧谷街道绿茂村小水沟国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道绿茂村贾家湾国土综合整治（提质改造）项目。 远期项目：阿旺储备项目、昆明市东川区碧谷街道龙潭村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区拖布卡树桔村委会国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区拖布卡奚家坪村委国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区拖布卡镇大盐坝村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区阿旺镇大石头村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区阿旺镇角家村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区阿旺镇新碧嘎村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区阿旺镇岩头等7个村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道小江农场国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道紫牛新厂村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区红土地镇花沟村冬瓜湾国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区红土地镇花沟村土地综合整治试验项目、昆明市东川区红土地镇松毛棚村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区汤丹镇洒海、河理湾等2个村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区铜都街道、阿旺镇等2个镇国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区铜都街道大寨村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区铜都街道姑海村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道老村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道绿茂社区白沙井国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川

44

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

专栏二 农业空间生态修复重点工程项目

区碧谷街道梅子村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道营盘社区湾子国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区碧谷街道营盘社区玉碑地国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区拖布卡镇祝家村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区拖布卡镇新店房村国土综合整治（提质改造）项目、昆明市东川区乌龙镇坝塘村国土综合整治（提质改造）项目、阿旺镇阿旺村、双龙村2个村提质改造项目、阿旺镇安乐村和双龙村2个村提质改造项目、阿旺镇安乐村提质改造项目二、红土地镇仓房村、法者村2个村提质改造项目二、红土地镇仓房村、法者村2个村提质改造项目一、红土地镇蚂蝗箐村提质改造项目、红土地镇炭房村提质改造项目、红土地镇炭房村提质改造项目二、红土地镇新乐村提质改造项目二、红土地镇新乐村提质改造项目一、红土地镇银水箐村提质改造项目、红土地镇银水箐村提质改造项目二、铜都街道龙洞、梨坪和块河三个村提质改造项目、昆明市东川区乌龙镇半坡村土地整治(提质改造)项目、昆明市东川区铜都街道姑海村国土综合整治（提质改造）项目。

2．建设用地整治类 近期项目：东川区红土地镇银水箐等7个村城乡建设用地增减挂钩项目、东川区舍块等3个乡镇云坪等6个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区阿旺镇大石头等5个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区红土地镇新田等8个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区舍块乡舍块村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹镇大地坡等4个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹镇海子等4个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹镇杉木等2个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹镇新塘村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹镇新寨等8个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区铜都等2个街道小牛厂等3个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区铜都街道嘎德等3个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区铜都街道赖石窝等5个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区铜都街道箐口等8个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区拖布卡镇、汤丹镇苦桃树等12个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区因民镇、舍块乡2个乡(镇)云坪村等9个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区因民镇大箐等8个村城乡建设用地增减挂钩

45

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

专栏二 农业空间生态修复重点工程项目

项目、昆明市东川区因民镇炉灯村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区因民镇天生塘等6个村城乡建设用地增减挂钩项目、昆明市东川区因民镇小水井等8个村城乡建设用地增减挂钩项目。 远期项目：昆明东川区舍块等3个乡镇云坪等4个村增减挂钩项目、昆明市东川区碧谷等2个街道（镇）绿茂等2个村城乡建设用地增减挂钩项目（未实施）、昆明市东川区汤丹镇石庄等4个村城乡建设用地增减挂钩项目（后备项目）、昆明市东川区铜都等3个乡镇(街道)龙洞等9个村增减挂钩项目、昆明市东川区因民等3个乡镇红山等4个村增减挂钩项目、昆明市东川区汤丹等2个镇（街道）洒海等5个村城乡建设用地增减挂钩项目。 （二）人居环境提升重点工程 1．人居环境整治类 近期项目：东川区农村人居环境整治示范村建设项目。

第三节	城镇空间生态修复重点工程项目

城镇系统生态空间以构建蓝绿生态网络体系为落脚点，完善绿地系统规划，推进城市公园绿地建设，结合城市自然条件和城市组团布局，建设改造社区公园、口袋公园等小微绿地。共规划共1类3个重点项目，均为远期项目。

专栏三 城镇空间生态修复重点工程

（一）城市绿色开敞空间建设重点工程 1．公园绿地建设项目：保留人民公园、湿地公园、石头园3处公园，构建以特色冲沟为脉络，将老干沟、祝国寺沟、深沟、石羊沟、腊利沟打造为特色公园。 2．防护绿地建设项目：建设满足隔离和安全需求的绿化用地。主要位于东川支线铁路和泥石流冲沟两侧空间。 3．广场用地建设项目：以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地。主要位于城市南门户、东门户和北部新城。

46

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第四节 | 支撑体系建设 |
| --- | --- |

生态修复科技支撑能力建设是实现可持续发展的关键，借助先进技术，促进生态系统恢复，提升生态环境质量。同时，加强科研创新，推动绿色发展，实现生态经济与社会协调发展。在生态修复科技支撑能力建设中，科技创新即可以提升生态系统恢复效率，也能为生态环境质量提供更多可能性。此外，生态修复科技的不断发展也为生态产业的兴起提供了新的契机，促进了生态经济的健康发展。通过科技支撑，更好地平衡经济增长与生态环境保护之间的关系，实现可持续发展目标。

监测技术方面，加强对高分辨率遥感数据和先进的生物多样性监测技术的应用，以实现对生态环境变化的精准监测。同时，监管体系建设要注重跨部门合作和信息共享，确保监测数据的及时准确性。此外，应加强公众参与，提高社会对生物多样性保护的认知和支持，促进生态文明建设和可持续发展目标的实现。

在生态资源保护能力建设中，政府、企业和公众都起着至关重要的作用。政府需要颁布更加严格的环保法律法规，加大对环境犯罪的打击力度；企业应该积极履行社会责任，采取绿色生产方式，减少对环境的负面影响；而公众也要提高环保意识，养成节约资源、保护环境的良好习惯。

47

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第五节 | 重点项目资金需求分析 |
| --- | --- |

依据行业标准、相关部门的工作定额及测算依据等，针对全域国土空间生态保护修复重点工程、重点项目主要任务，综合运用系数法、加总法、单位面积投资估算法等，估算总投资。东川区国土空间生态修复规划共部署144个重点项目，初步测算，规划期间拟投资68.4807亿元。其中近期建设项目66个，拟投资23.3479亿元。

根据《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》要求，县（市、区）域国土空间生态保护修复重点工程投资，由中央、省级与地方共同承担支出责任，通过中央预算内投资、中央财政资金、省级财政资金、地方政府性资金和社会资本出资统筹解决。

中央财政投资围绕国家生态屏障和重点生态功能区建设，按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》工程布局和主要任务，确保自然保护地建设、生态保护和修复支撑体系建设等重大工程建设规划项目落地实施。

省级财政投资围绕国土空间生态安全和生态文明建设，统筹跨流域、跨区域、跨市州的山水林田湖草沙系统治理目标任务，确保长江上游生态网络建设等重点工程项目落地实施。

地方财政资金重点解决区域性突出生态问题。鼓励社会

48

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

资本全方位投入国土空间生态修复，积极争取国有银行和商业银行以及各地通过特许经营等模式推动生态保护修复，激励和规范农村集体经济组织、社会组织、工商资本、金融资本等投资或参与生态修复项目建设和管理，拓展多元化资金筹措途径。

49

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第六章 第一节 | 效益分析 生态效益 |
| --- | --- |

一、系统性提升生态系统服务功能

本规划有效减少区域水土流失面积，提高东川区森林生态系统面积和质量，形成良好的绿色基础设施网络格局，提升生物多样性维护、水源涵养、水土保持和水质净化等生态系统服务功能，增强洪涝灾害抗御能力，增强长江上游生态屏障功能。

二、构建韧性森林草原生态系统功能

本规划实施将进一步提高东川区林地、草地植被覆盖率，增强对大气二氧化碳固持能力，从而为如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和提供重要的生态支撑。

三、提升东川区生态系统安全保障

本规划的实施将进一步巩固东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的生态战略地位，为创建国家生态文明建设示范县提供强有力的生物多样性支撑，筑牢长江上游生态安全屏障。

第二节	社会效益

一、生态治理工程落位助力农民增收

通过小流域综合整治，提高了耕地质量，提高土地产出

50

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

率，减轻水土流失对局部土地的严重破坏。同时促进农村各业的可持续发展，有效改善城乡人居环境质量，提高当地的环境容量和承载能力，推进人与自然的和谐发展。

二、提高土地利用效率助力乡村振兴

通过东川区国土空间生态保护修复项目，提升国土生态质量与底色，在全域旅游中发挥更加有效的支撑作用，农旅融合更加紧密，群众从生态环境上得到的收益明显增加，对生态文明战略实施的获得感和幸福感更加强烈。

第三节	经济效益

一、助力区域生态经济增长

同时，国土空间生态修复工程能有效促进农业产业结构的优化调整，有助于缩小城乡二元差距，促进新型城镇化建设和旅游业发展，促进林果业、畜牧业、农副产品商贸流通业、旅游业等相关产业的发展，有效拉动内需，促进就业和劳动收入的提高，促进生态与经济“双赢”。

二、推进区域生态经济绿色发展

通过工矿废弃地整理、水土流失治理、草地林地退化治理等措施，大大增加规划区耕地草地面积，提升耕地保灌程度及草地质量效益，促进区域农业产品结构调整及优化，有利于特色农业发展和生态产业化发展，优化区域社会经济发

51

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

展结构，达到改善城乡生产生活条件，提升生产生活品质、

增加人均收入的目的，推动区域生态经济绿色发展。

52

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第八章 第一节 | 保障机制 加强组织保障 |
| --- | --- |

切实加强组织领导，增强大局意识和责任意识，层层落实国土空间生态修复目标任务，编制有关重点工程实施方案、时间表和路线图，明确责任主体和进度要求，全面落实国土空间生态修复规划各项工作任务。建立由自然资源主管部门牵头、各部门协同、上下联动的生态修复工作协调机制，及时协调解决工作中存在的困难和问题，推进工程顺利实施，确保工程建设质量和效果，不断开创国土空间生态修复新局面。

第二节	落实规划传导

一是战略目标传导。寻求国家战略和地方发展条件的平衡，密切结合上位规划，将规划的目标指标层层分解落实，充分衔接市、县（市、区）、镇（街道）总体规划、专项规划、详细规划，深化管控和时限要求，健全规划实施的行政管理体系和技术管理体系。落实各类自然生态系统的保护、修复、整治和利用要求，实现可持续绿色发展。通过详细规划进一步完善城镇蓝绿空间布局和品质提升，深化生态间隔带、绿地和水系等空间的保护与建设要求。细化农田生态保护和修复的实施方案，完善农田缓冲带建设标准，兼顾集约化农业发展与半自然生态环境保护。二是国土空间全域差别化实

53

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

施与管理。贯彻“格局引领—问题诊断—区域统筹”的集成化修复思路，遵循不同分区的修复指引，确定重点区域的生态保护和修复任务，并与国土空间用途管制紧密衔接，逐步落实工程部署和实施。三是部门间相关规划的衔接。加强与市相关职能部门事权协调，加强与各专项规划衔接，以规划所确定的目标任务、布局分区和重大项目为依据，系统治理重大生态保护和修复问题，构建多部门参与的生态保护和修复协作框架，保障规划实施的协调合作，全域统筹保护修复山水林田湖草生态系统。

第三节	负面清单管理

严格落实负面清单管理制度，科学开展生态保护修复，规范生态保护修复行为

一、符合自然地理格局，杜绝生态修复形象工程

禁止以生态修复之名破坏自然山水脉络和生态系统。杜绝华而不实的过度景观化工程，严控截水造景等“伪生态”工程。

二、符合一体化保护修复理念，扭转“单打一”做法

加强部门间协调配合，避免条块分割管理，防止生态修复工程“打包拼凑”、布局“碎片化”、项目“拼盘化”。

54

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

三、符合科学绿化要求，避免过度人工干预

遵循自然规律、经济规律和生态系统内在机理，坚持自然恢复为主，人工修复为辅。禁止违规占用耕地造林绿化或挖湖造景、违背自然规律造林绿化。防止资源浪费，严禁安排技术不完善、条件不成熟、人工干预过多的生态修复工程。严防“大树进城”、“一夜成林”等高成本工程，严控原生河流、坑塘、湿地等自然生境硬化的“三面光”工程。

四、严格执行相关法律法规管控要求

遵循《土地管理法》、《森林法》、《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《水土保持法》、《环境保护法》、《湿地保护法》等法律法规，符合“三区三线”、自然保护地管理、生态公益林管理、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》要求等相关政策。

五、保护生物多样性，防止生境破坏和退化

禁止或者限制在自然保护区域内大面积营造单一纯林、过量施洒农药等人为干扰、威胁野生动物生息繁衍的行为；依法审慎引进外来物种用于生态修复，强化引进前的必要性论证、风险评估和引入后的监督管理，禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种；基础设施应明确生态廊道和生态网络的建设要求，禁止破坏鱼类洄游通道、野生动物栖息地和迁徙通道，防止生态功能退化。

55

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

在确立生态修复负面清单基础上，进一步完善监管体系，加强跨部门合作，建立健全的生态环境损害赔偿制度。同时，借助现代科技手段，如大数据、人工智能等，实现对生态修复项目的实时监控和评估，确保其符合生态保护的原则和标准。此外，要加强对公众的生态教育，提高社会各界对生态修复的重视和参与度，形成全社会共同维护生态环境的良好氛围。

第四节	建立制度保障

积极出台国土空间生态修复规划实施、工程管理、资金保障、监测建管等相关文件。建立完善市场化、多元化生态保护修复补偿机制，制定激励社会资本投入生态修复的政策措施，建立健全“两山”理论转化政策体系，切实打通“两山”转化通道，稳定政策预期，探索生态修复重点工程市场化建设、运营的管理模式。

第五节	强化资金保障

规划中涉及项目投资由中央与地方共同承担支出。通过中央预算内投资和中央财政资金、地方政府资金和社会资本出资统筹解决。

积极争取中央财政生态保护补助资金。积极争取中央和省财政生态修复相关资金，进一步加大对生态环境治理修复与保护专项资金整合力度。积极对接生态修复和国土空间绿

56

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

化、绿色清洁能源等领域国家绿色发展基金。如金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，将获中央财政资金支持3亿元。同步向省财政厅、财政部积极推荐其他生态修复项目，最大限度争取国家绿色发展基金支持。

地方政府专项资金投入。通过预算安排、专项投入、整合资金和对上争取等方式，统筹安排好各类资金，专项用于重要生态系统保护和修复重点工程建设。

积极引导社会资本进入，拓展多元化投资渠道。鼓励和支持社会资本采取自主投资、公益参与等模式积极参与全县生态保护与修复。充分落实规划管控、产权激励、土地指标流转使用、资源利用、生态资源权益交易、财税支持、金融扶持等方面的支持政策，以自然生态、农田生态、矿山生态等为重点领域，逐步构建“谁修复、谁受益”的生态保护修复投入机制，营造公平、公正、公开的投资环境。

制订《东川区生态保护专项资金管理办法》。统筹专项资金使用，细化专项资金项目，将专项资金基金主要用于国土空间生态修复的重点工程和示范创建体系，保证资金的利用效率。根据“谁诱发、谁治理，谁受益、谁参与治理”的原则，因工程建设等人为活动引发的地质灾害，由责任单位承担治理责任；地质灾害治理后的受益单位，应承担相应的治理责任和费用；由自然因素造成的地质灾害防治经费，列入各级人民政府年度财政预算，专款专用。

57

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 第六节 | 严格技术保障 |
| --- | --- |

强化生态修复规划管控，综合运用全市自然资源“一张图”、国土空间基础信息平台、生态修复信息系统平台等，实施全过程动态监管。加强规划执行情况监督和检查，定期公布重点工程项目进展情况和规划目标完成情况，开展生态修复规划实施情况全面评估，包括中期评估和终期评估。加强规划实施的监督问责，对违反已批复规划和执行不力造成严重损失或重大影响的，一经发现，坚决查处，依法依规追究责任。

第七节	鼓励公众参与

加强全区国土空间生态修复工程的宣传，提高公众对国土空间生态修复工程的理解与认识，加快建立国土空间生态修复民间组织，强化公众参与国土空间生态修复的组织保障，推进国土空间生态修复公众参与法制建设。畅通民众参与国土空间生态修复渠道，搭建国土空间生态修复民众参与平台。保障公众对修复工程的知情权、参与权、表达权、监督权，满足公众对良好生态环境的期待和参与环境保护事务的热情。

积极研究制定环境保护公众参与办法，使公众参与规范化、制度化、理性化；健全举报制度，为公众提供参与环境保护的渠道。国土空间生态修复工作不仅是偿还生态破坏历

58

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

史欠账的有力举措，还是一项惠民亲民的工程，需要全民参与到生态修复规划设计、施工建设、验收评价、后期管护等环节。

59

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

附表

附表1土地利用现状统计表

单位：公顷，%

| 规划分类名称 | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
| 耕地 | 耕地 | 水田 |  | 2348.3743 | 1.26% |
|  |  | 水浇地 |  | 560.2753 | 0.30% |
|  |  | 旱地 |  | 25136.7901 | 13.47% |
|  |  | 小计 |  | 28045.4397 | 15.03% |
| 园地 | 园地 | 果园 |  | 2053.6549 | 1.10% |
|  |  | 茶园 |  | 0.0885 | 0.00% |
|  |  | 其他园地 |  | 395.3690 | 0.21% |
|  |  | 小计 |  | 2449.1123 | 1.31% |
| 林地 | 林地 | 乔木林地 |  | 60658.1254 | 32.50% |
|  |  | 竹林地 |  | 56.5057 | 0.03% |
|  |  | 灌木林地 |  | 25872.4913 | 13.86% |
|  |  | 其他林地 |  | 1569.1218 | 0.84% |
|  |  | 小计 |  | 88156.2443 | 47.24% |
| 草地 | 草地 | 人工牧草地 |  | 0.0838 | 0.00% |
|  |  | 其他草地 |  | 44446.2182 | 23.82% |
|  |  | 小计 |  | 44446.3019 | 23.82% |

60

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
| 湿地 |  | 湿地 | 内陆滩涂 |  | 1106.3297 | 0.59% |
|  |  |  | 小计 |  | 1106.3297 | 0.59% |
| 农业设施建设用地 |  | 农业设施建设用地 | 农村道路 | 村道用地 | 1425.3773 | 0.76% |
|  |  |  | 设施农用地 | 种植设施建设用地 | 121.6716 | 0.07% |
|  |  |  |  | 畜禽养殖设施建设用地 | 118.2700 | 0.06% |
|  |  |  |  | 水产养殖设施建设用地 | 5.6578 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 1670.9767 | 0.90% |
| 城乡建设用地 | 城镇用地 (201.202) | 居住用地 | 城镇住宅用地 | 一类城镇住宅用地 | 113.9195 | 0.06% |
|  |  |  |  | 二类城镇住宅用地 | 302.7961 | 0.16% |
|  |  |  |  | 三类城镇住宅用地 | 0.9214 | 0.00% |
|  |  |  | 城镇社区服务设施用地 |  | 0.6214 | 0.00% |
|  |  |  | 农村宅基地 | 一类农村宅基地 | 0.5655 | 0.00% |
|  |  |  |  | 二类农村宅基地 | 148.1297 | 0.08% |
|  |  |  | 农村社区服务设施用地 |  | 0.3651 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 567.3187 | 0.30% |
|  |  | 公共管理与公共服务 用地 | 机关团体用地 |  | 38.0328 | 0.02% |
|  |  |  | 科研用地 |  | 2.7472 | 0.00% |
|  |  |  | 文化用地 | 文化活动用地 | 0.4696 | 0.00% |
|  |  |  | 教育用地 | 中等职业教育用地 | 9.7865 | 0.01% |
|  |  |  |  | 中小学用地 | 64.7245 | 0.03% |

61

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  |  |  | 幼儿园用地 | 1.3792 | 0.00% |
|  |  |  | 体育用地 | 体育场馆用地 | 3.0133 | 0.00% |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 医院用地 | 11.4353 | 0.01% |
|  |  |  |  | 基层医疗卫生设施用地 | 3.0152 | 0.00% |
|  |  |  |  | 公共卫生用地 | 0.4776 | 0.00% |
|  |  |  | 社会福利用地 | 老年人社会福利用地 | 1.6366 | 0.00% |
|  |  |  |  | 其他社会福利用地 | 1.4373 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 138.1551 | 0.07% |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 零售商业用地 | 48.4579 | 0.03% |
|  |  |  |  | 批发市场用地 | 0.3871 | 0.00% |
|  |  |  |  | 餐饮用地 | 6.9797 | 0.00% |
|  |  |  |  | 旅馆用地 | 6.5158 | 0.00% |
|  |  |  |  | 公用设施营业网点用地 | 1.3215 | 0.00% |
|  |  |  | 商务金融用地 |  | 10.4396 | 0.01% |
|  |  |  | 娱乐康体用地 | 娱乐用地 | 1.3087 | 0.00% |
|  |  |  |  | 康体用地 | 0.3424 | 0.00% |
|  |  |  | 其他商业服务业用地 |  | 14.5055 | 0.01% |
|  |  |  | 小计 |  | 90.2582 | 0.05% |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 一类工业用地 | 23.9989 | 0.01% |
|  |  |  |  | 二类工业用地 | 13.1068 | 0.01% |
|  |  |  |  | 三类工业用地 | 15.4488 | 0.01% |
|  |  |  | 小计 |  | 52.5544 | 0.03% |

62

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  | 仓储用地 | 物流仓储用地 | 一类物流仓储用地 | 8.4399 | 0.00% |
|  |  |  |  | 二类物流仓储用地 | 0.9235 | 0.00% |
|  |  |  | 储备库用地 |  | 3.6794 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 13.0428 | 0.01% |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇村道路用地 |  | 99.9616 | 0.05% |
|  |  |  | 交通场站用地 | 对外交通场站用地 | 1.6253 | 0.00% |
|  |  |  |  | 公共交通场站用地 | 0.5800 | 0.00% |
|  |  |  |  | 社会停车场用地 | 12.9603 | 0.01% |
|  |  |  | 其他交通设施用地 |  | 2.0206 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 117.1477 | 0.06% |
|  |  | 公用设施用地 | 供水用地 |  | 0.6820 | 0.00% |
|  |  |  | 排水用地 |  | 2.7119 | 0.00% |
|  |  |  | 供电用地 |  | 0.9813 | 0.00% |
|  |  |  | 邮政用地 |  | 0.1444 | 0.00% |
|  |  |  | 环卫用地 |  | 0.3044 | 0.00% |
|  |  |  | 其他公用设施用地 |  | 0.2024 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 5.0263 | 0.00% |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 公园绿地 |  | 60.0411 | 0.03% |
|  |  |  | 防护绿地 |  | 2.5208 | 0.00% |
|  |  |  | 广场用地 |  | 1.8854 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 64.4473 | 0.03% |
|  |  | 其他土地 | 空闲地 |  | 0.1348 | 0.00% |

63

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  |  | 小计 |  | 0.1348 | 0.00% |
|  |  | 城市、建制镇范围 （201、202）内的其 他用地 |  |  | 62.6792 | 0.03% |
|  |  |  | 小计 |  | 62.6792 | 0.03% |
|  |  | 合计 |  |  | 1110.7645 | 0.60% |
|  | 村庄用地 (203) | 居住用地 | 城镇住宅用地 | 一类城镇住宅用地 | 12.5907 | 0.01% |
|  |  |  |  | 二类城镇住宅用地 | 1.0663 | 0.00% |
|  |  |  |  | 三类城镇住宅用地 | 0.0225 | 0.00% |
|  |  |  | 城镇社区服务设施用地 |  | 1.4110 | 0.00% |
|  |  |  | 农村宅基地 | 一类农村宅基地 | 116.6991 | 0.06% |
|  |  |  |  | 二类农村宅基地 | 2827.9605 | 1.52% |
|  |  |  | 农村社区服务设施用地 |  | 4.9956 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 2964.7456 | 1.59% |
|  |  | 公共管理与公共服务 用地 | 机关团体用地 |  | 37.2795 | 0.02% |
|  |  |  | 科研用地 |  | 0.2522 | 0.00% |
|  |  |  | 文化用地 | 文化活动用地 | 18.5936 | 0.01% |
|  |  |  | 教育用地 | 高等教育用地 | 0.9039 | 0.00% |
|  |  |  |  | 中等职业教育用地 | 1.8707 | 0.00% |
|  |  |  |  | 中小学用地 | 46.9647 | 0.03% |
|  |  |  |  | 幼儿园用地 | 0.4365 | 0.00% |

64

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  |  |  | 其他教育用地 | 0.2350 | 0.00% |
|  |  |  | 体育用地 | 体育场馆用地 | 2.9889 | 0.00% |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 医院用地 | 9.1029 | 0.00% |
|  |  |  |  | 基层医疗卫生设施用地 | 0.3980 | 0.00% |
|  |  |  | 社会福利用地 | 老年人社会福利用地 | 0.0761 | 0.00% |
|  |  |  |  | 其他社会福利用地 | 0.1689 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 119.2710 | 0.06% |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 零售商业用地 | 26.4664 | 0.01% |
|  |  |  |  | 批发市场用地 | 0.4645 | 0.00% |
|  |  |  |  | 餐饮用地 | 16.5886 | 0.01% |
|  |  |  |  | 旅馆用地 | 6.3306 | 0.00% |
|  |  |  |  | 公用设施营业网点用地 | 3.9285 | 0.00% |
|  |  |  | 商务金融用地 |  | 2.4553 | 0.00% |
|  |  |  | 娱乐康体用地 | 娱乐用地 | 12.0393 | 0.01% |
|  |  |  | 其他商业服务业用地 |  | 19.7276 | 0.01% |
|  |  |  | 小计 |  | 88.0007 | 0.05% |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 一类工业用地 | 57.4395 | 0.03% |
|  |  |  |  | 二类工业用地 | 141.5796 | 0.08% |
|  |  |  |  | 三类工业用地 | 201.7915 | 0.11% |
|  |  |  | 小计 |  | 400.8106 | 0.21% |
|  |  | 仓储用地 | 物流仓储用地 | 一类物流仓储用地 | 7.6399 | 0.00% |
|  |  |  |  | 二类物流仓储用地 | 3.4035 | 0.00% |

65

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  |  |  | 三类物流仓储用地 | 2.8616 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 13.9050 | 0.01% |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇村道路用地 |  | 44.2276 | 0.02% |
|  |  |  | 交通场站用地 | 对外交通场站用地 | 0.5203 | 0.00% |
|  |  |  |  | 社会停车场用地 | 11.4911 | 0.01% |
|  |  |  | 其他交通设施用地 |  | 11.1089 | 0.01% |
|  |  |  | 小计 |  | 67.3479 | 0.04% |
|  |  | 公用设施用地 | 供水用地 |  | 13.4068 | 0.01% |
|  |  |  | 排水用地 |  | 2.4038 | 0.00% |
|  |  |  | 供电用地 |  | 12.3533 | 0.01% |
|  |  |  | 通信用地 |  | 0.0484 | 0.00% |
|  |  |  | 环卫用地 |  | 8.9074 | 0.00% |
|  |  |  | 消防用地 |  | 0.0849 | 0.00% |
|  |  |  | 其他公用设施用地 |  | 3.3395 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 40.5442 | 0.02% |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 公园绿地 |  | 3.2707 | 0.00% |
|  |  |  | 广场用地 |  | 0.0722 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 3.3429 | 0.00% |
|  |  | 村庄范围（203）内的 其他用地 |  |  | 1267.0619 | 0.68% |
|  |  |  | 小计 |  | 1267.0619 | 0.68% |
|  |  | 合计 |  |  | 4965.0297 | 2.66% |

66

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 |  | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  | 合计 |  |  |  | 6075.7943 | 3.26% |
| 区域基础设施用地 |  | 交通运输用地 | 铁路用地 |  | 24.9044 | 0.01% |
|  |  |  | 公路用地 |  | 1466.7150 | 0.79% |
|  |  |  | 港口码头用地 |  | 0.1290 | 0.00% |
|  |  |  | 管道运输用地 |  | 1.1221 | 0.00% |
|  |  |  | 小计 |  | 1492.8705 | 0.80% |
|  |  | 公用设施用地 | 水工设施用地 |  | 48.8158 | 0.03% |
|  |  |  | 小计 |  | 48.8158 | 0.03% |
| 其他建设用地 |  | 特殊用地 | 宗教用地 |  | 19.8588 | 0.01% |
|  |  |  | 文物古迹用地 |  | 0.0390 | 0.00% |
|  |  |  | 殡葬用地 |  | 30.8710 | 0.02% |
|  |  |  | 其他特殊用地 |  | 13.7030 | 0.01% |
|  |  |  | 小计 |  | 64.4718 | 0.03% |
|  |  | 工矿用地 | 采矿用地 |  | 1166.1379 | 0.62% |
|  |  |  | 小计 |  | 1166.1379 | 0.62% |
| 陆地水域 |  | 陆地水域 | 河流水面 |  | 1466.3944 | 0.79% |
|  |  |  | 水库水面 |  | 148.0480 | 0.08% |
|  |  |  | 坑塘水面 |  | 239.3701 | 0.13% |
|  |  |  | 沟渠 |  | 45.8573 | 0.02% |
|  |  |  | 小计 |  | 1899.6699 | 1.02% |
| 其他土地 |  | 其他土地 | 田坎 |  | 7090.6895 | 3.80% |

67

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 规划分类名称 | 用地名称 |  |  | 规划基期年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 面积 | 比重 |
|  |  | 裸土地 |  | 290.1809 | 0.16% |
|  |  | 裸岩石砾地 |  | 2616.7607 | 1.40% |
|  |  | 小计 |  | 9997.6310 | 5.36% |
| 合计 |  |  |  | 186619.7958 | 100.00% |

68

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

附表2国土空间生态修复分区表

| 序号 | 分区名称 | 面积（平方公里） | 涉及乡镇 | 涉及行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金沙江流域土地退化与水环境综合整治修 复分区 | 299.2482 | 拖布卡镇、因民镇、 舍块乡 | 舍块乡白鹤村、舍块乡茂麓村、舍块乡舍块村、舍块乡团结村、舍块乡新和村、舍块乡新山村、拖布卡镇布卡村、拖布卡镇苦桃树村、拖布卡镇上水坪村、拖布卡镇上水坪村与松坪村争议、拖布卡镇树桔村、拖布卡镇树桔村与西瓜地村争议、拖布卡镇桃园村、拖布卡镇西瓜地村、拖布卡镇奚家坪村、拖布卡镇象鼻村、拖布卡镇象鼻村与苦桃树村争议、拖布卡镇小陷塘村、因民镇槽子街村、因民镇大箐村、因民镇二二二林场、因民镇红山村、因民镇火麻箐村、因民镇联盟村、因民镇炉灯村、因民镇牛厂坪社区居民委员会、因民镇青龙山村、因民镇桃树坪村、因民镇天生塘村、因民镇田坝社区居民委员会、因民镇瓦岗寨村、因民镇小水井村、因民镇因民社区居民委员会、 |
| 2 | 硔王山脉自然生态系 统修复分区 | 299.1818 | 红土地镇、舍块乡、 汤丹镇 | 红土地镇炭房村、红土地镇新乐村、红土地镇银水箐村、舍块乡九龙村、舍块乡云坪村、汤丹镇大地坡村、汤丹镇风景村、汤丹镇石庄村、汤丹镇石庄村与小河村争议、汤丹镇石庄村与新桥村争议、汤丹镇新桥村、 |
| 3 | 硔王山脉土地整治与土地退化治理修复分 区 | 184.1072 | 红土地镇、 | 红土地镇蚌德村、红土地镇仓房村、红土地镇大坪子村、红土地镇大坪子村与二坪子村争议、红土地镇二坪子村、红土地镇法者村、红土地镇法者林场、红土地镇花沟村、红土地镇龙树村、红土地镇蚂蟥箐村、红土地镇茅坝子村、红土地镇石羊厩村、红土地镇松毛棚村、红土地镇新田村、 |

69

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 分区名称 | 面积（平方公里） | 涉及乡镇 | 涉及行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 小江流域土地退化与水环境综合整治修复 分区 | 568.2211 | 阿旺镇、汤丹镇、拖布卡镇、乌龙镇、铜都街道、碧谷街道 | 阿旺镇海科村、阿旺镇鲁纳村、阿旺镇拖落村、阿旺镇新碧嘎村、阿旺镇新碧嘎村与鲁纳村争议、汤丹镇达朵村、汤丹镇二二二林场、汤丹镇姑庄村、汤丹镇姑庄村与三家村争议、汤丹镇海子村、汤丹镇黄草坪村、汤丹镇黄草坪村与海子村争议、汤丹镇江西村、汤丹镇梨坪村、汤丹镇洒海村、汤丹镇洒海村与望厂村争议、汤丹镇洒海村与元宝村争议、汤丹镇三家村村、汤丹镇杉木村、汤丹镇田坝村、汤丹镇田坝村与中河村争议、汤丹镇同心村、汤丹镇同心村与姑庄村争议、汤丹镇弯腰树村、汤丹镇望厂村、汤丹镇小河村、汤丹镇新发村、汤丹镇新发村与田坝村争议、汤丹镇新塘村、汤丹镇新寨村、汤丹镇兴隆村、汤丹镇元宝村、汤丹镇中河村、汤丹镇中山村、汤丹镇竹山坪村、铜都街道块河村、铜都街道梨坪村、铜都街道龙洞村、拖布卡镇安乐箐村、拖布卡镇播卡村、拖布卡镇大荒地村、拖布卡镇大树脚村、拖布卡镇格勒村、拖布卡镇坡头村、拖布卡镇松坪村、拖布卡镇新店房村、拖布卡镇新街村、乌龙镇坝塘村、乌龙镇半坡村、乌龙镇包包村、乌龙镇碑棋社区居民委员会、乌龙镇大村子村、乌龙镇大水井村、乌龙镇店房社区居民委员会、乌龙镇马店村、乌龙镇跑马社区居民委员会、乌龙镇坪子村、乌龙镇水井村、乌龙镇土城村、乌龙镇瓦房村、乌龙镇新村林场、乌龙镇园子村、 |
| 5 | 小江流域水环境综合治理及林草生态修复 分区 | 307.8661 | 阿旺镇、铜都街道、 碧谷街道 | 阿旺镇阿旺村、阿旺镇安乐村、阿旺镇大石头村、阿旺镇发罗村、阿旺镇关中村、阿旺镇木多村、阿旺镇石门村、阿旺镇双龙村、阿旺镇向阳社区村、阿旺镇小营村、阿旺镇岩头村、阿旺镇岩头村与芋头塘村争议、阿旺镇芋头塘村、阿旺镇长岭子村、铜都街道达贝社区居民委员会、铜都街道达德村、铜都街道姑海村、铜都街道河里湾村、铜都街道集义社区居民委员会、铜都街道老村村、铜都街道龙潭社区居民委员会、铜都街道绿茂村、铜都街道木树朗村、铜都街道起嘎社区居民委员会、铜都街道石羊社区居民委员会、铜都街道小新街村、铜都街道炎山社区居民委员会、铜都街道营盘社区居民委员会、铜都街道紫牛村、 |

70

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 分区名称 | 面积（平方公里） | 涉及乡镇 | 涉及行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 乌蒙山脉土地整治与 土地退化修复分区 | 207.5678 | 铜都街道、碧谷街道 | 铜都街道奔多村、铜都街道大寨村、铜都街道嘎德村、铜都街道嘎德村与梅子村争议、铜都街道腊利社区居民委员会、铜都街道赖石窝村、铜都街道李子沟村、铜都街道李子沟村与岩脚村争议、铜都街道鲁嘎箐村、铜都街道鲁嘎箐村与嘎德村争议、铜都街道梅子村、铜都街道磨盘山村、铜都街道尼拉姑社区居民委员会、铜都街道糯谷田社区居民委员会、铜都街道箐口村、铜都街道深沟社区居民委员会、铜都街道洗尾嘎社区居民委员会、铜都街道陷塘村、铜都街道小牛厂村、铜都街道新村村、铜都街道新村村与野牛村争议、铜都街道岩脚村、铜都街道野牛村、铜都街道中殿村、铜都街道中殿村与糯谷田村争议、铜都街道中殿村与岩脚村争议、 |

71

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

附表3国土空间生态修复重点区域

| 序 号 | 重点区域名称 | 面积 （平方公里） | 涉及乡镇 | 重点任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林草生态修复重 点区域 | 318.8731 | 舍块乡、汤丹镇、阿旺镇、 红土地镇、乌龙镇 | 重点开展林草生态修复治理，重点实施低效林森林质量提升工程、草原生态修复治理工程。加强流域内水土流失整治和绿化造林工作恢复建设。强化森林资源保护管理，精准提升森林质量，实施植被恢复，科学开展植被恢复。通过人工种草，使受损的草原生态系统得到恢复和改善，有效提高植被覆盖率，减少水土流失，改善土壤质量。 |
| 2 | 土地退化修复重 点区域 | 566.564 | 拖布卡镇、汤丹镇、红土地镇、乌龙镇、铜都街道、阿 旺镇 | 重点在于加强金沙江面山造林绿化和岸线生态修复，持续推进干热河谷、高寒山地生态治理，综合开展退化林修复、封山育林、人工造林、森林抚育。实施退耕还林还草、退牧还草、退化草原生态修复、水土流失治理、石漠化综合治理、水土保持、国土综合整治等措施。禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象。增加区域植被盖度，增强森林生态系统稳定性和水源涵养、水土保持等服务功能。 |
| 3 | 水环境综合整治 重点区域 | 226.9793 | 金沙江流域、小江流域河流 沿岸 | 重点在于严格按照流域资源环境承载能力谋划经济社会发展，依据国土空间总体规划，有效规范空间开发秩序，并结合城市人居环境治理工程，做好中心城区河道及支流沟渠小流域综合整治工作。严格控制开发建设活动及主要污染物总量，治理严重污染河流（断面），强化断面流域内城镇生活污染和工业污染治理，恢复水体使用功能。 |
| 4 | 历史遗留矿山治 理重点区域 | 40.377 | 小江流域、普渡河、块河、 乌龙河两侧 | 重点为全面落实上级相关规划及指导文件对东川区的生态修复定位和修复方向指引，系统推进东川区长江经济带、金沙江支流小江流域（东川片区）历史遗留矿山生态修复，积极解决历史遗留矿山地质环境问题，推进矿山生态修复，修复和提升土地资源利用价值。着重加强硔王山系、乌蒙山系、金沙江、小江、大白河、块河沿岸生态屏障区生态修复。 |
| 5 | 国土综合整治重 点区域 | 253.3892 | 因民镇、汤丹镇、铜都街道、 乌龙镇、红土地镇、阿旺镇 | 重点为根据农田耕作、灌溉与排水的需要进行土地平整，提高田块归并程度，实现耕作田块相对集中，减缓田面坡度，提高防御暴雨冲刷能力，保持耕作层肥力。对现有劣质、等级低的耕地，通过改善土壤、排灌等农业生产条件，提高耕地质量。加强村 |

72

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

|  |  |  |  | 庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境综合整治。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 人居环境提升重 点区域 | —— | 东川区 | 完善乡村功能，提高土地利用效率，优化土地利用格局，改善乡村生态环境，提升居 民生活品质，建成集约高效、闲事宜居的生活空间。 |
| 7 | 城镇空间修复重 点区域 | 18.0283 | 铜都街道腊利社区、尼拉姑社区、深沟社区、糯谷田社区居民委员会 | 极推进城乡环境的综合整治，注重城市绿地空间的构建，实现以绿色网络为纽带的城 市发展模式。 |

73

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

附表4重点项目安排表

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态空间修 复重点项目 | 林业生态 修复 | 板河口苗圃基 地 | 铜都街道 | 9.7492 | 通过培育各种绿化植物来增加城市的 绿地面积。 | 林业和 草原局 | 43.87 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 2 | 生态空间修 复重点项目 | 林业生态 修复 | 东川区2023年 低效林项目 | 乌龙镇、红土 地镇 | 335.9944 | 清除林地上的枯死木、病木、倒木以及非目标树种，营造一个健康、整洁的林地环境；其次通过树木修剪、土壤改良、补植、病虫害防治等措施对低效林进行 修复。 | 林业和 草原局 | 1511.97 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 3 | 生态空间修 复重点项目 | 林业生态 修复 | 云南省东川区2025中央造林补贴森林质量提升低效林改造项目 | 拖布卡镇、因民镇、汤丹镇、二二二林场、红土地镇、乌龙镇、碧谷街 道、阿旺镇 | 1666.6667 | 清除林地上的枯死木、病木、倒木以及非目标树种，营造一个健康、整洁的林地环境；其次通过树木修剪、土壤改良、补植、病虫害防治等措施对低效林进行 修复。 | 林业和 草原局 | 7500.00 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 4 | 生态空间修 复重点项目 | 林业生态 修复 | 东川区因民镇长地至棉纱湾段林草生态修复及治理项目 | 因民镇长地至 棉纱湾 | 苗木培育1.33公顷，营造林工程37.33公顷 | 全面恢复并优化该区域林草生态系统，增强生物多样性，提升生态服务功能，同时构建高效节水灌溉体系，保障林木健康生长，促进当地生态环境与经济社 会的可持续发展。 | 东川区因民镇人民政府 | 1265.67 | 2021-2025 年 | 近期 |

74

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 林业生态 修复 | 因民镇生物多样性保护生态走廊建设项目 | 因民镇 | 37.3333 | 苗圃建设20亩，营造林工程560亩(芒果：椰枣：凤凰木=1:1:2），500m蓄水池2座，取水池1座，培土工程，引水管道（DN200镀锌钢管）7780米，引水管道（DN200镀锌钢管）7780米，PE给水管道（聚乙烯塑料管， De110*0.8Mpa)2580米，PE给水管道（聚乙烯塑料管，De63*0.8Mpa)4350米，LDPE灌溉软管（DE16mm，外径 1.2mm)86900米，辅材1套（含三通，直接，弯头，喷头等）。 | 林业和 草原局 | 1265.67 | 2025-2035 | 远期 |
| 6 |  | 林业生态 修复 | 因民镇森林补 植补造项目 | 因民镇 | 775.32 | 分三年对因民镇（含舍块）的11629.8 亩的未成林地实施补植补造。 | 林业和 草原局 | 697.79 | 2025-2035 | 远期 |
| 7 |  | 林业生态 修复 | 乌龙河生态廊 道建设工程 | 乌龙镇 | —— | 该项目旨在沿乌龙镇主要河道两岸构筑宽度不低于X米的生态廊道，涵盖湿地修复、景观绿化及休闲步道等多元要素，全面优化河道生态环境。 | 水务局 | 2000 | 2025-2035 | 远期 |
| 8 |  | 林业生态 修复 | 金沙江沿岸生物多样性保护生态廊道项目 | 拖布卡镇 | —— | 划定保护区核心区100亩，重点修复沙质崖壁筑巢地10处（总面积50亩），通过人工加固崖壁、清理杂草灌木、模拟自然沙质环境，满足栗喉蜂虎筑巢需 | 生态环 境部门 | 896.35 | 2025-2035 | 远期 |

75

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 求；沿保护区核心区边界设置生态围栏1500米，采用低碳钢丝网材质（高度2.0米，孔径5cm×5cm），配套双开生态门4扇（便于管护）；安装高清监控设备10套，覆盖筑巢地、觅食地关键区域；建设观鸟监测点（每处配备观鸟棚20㎡及监测设备），搭建物种动态监测平台。对金沙江沿岸2000亩退化林地、荒坡进行植被恢复， |  |  |  |  |
| 9 |  | 林业生态 修复 | 铜都街道团结渠生态廊道建设项目（腊利段） | 铜都街道 | —— | 在腊利段团结渠新建生态廊道4000米。 | 生态环 境部门 | 1600 | 2025-2035 | 远期 |
| 10 |  | 林业生态 修复 | 铜都街道黑马山片区生态造林项目 | 铜都街道 | —— | 依托黑马山防火通道的修建，在黑马山片区（达贝社区和木树郎村的城市面山）营造生态景观林带和部分经济林果 带。 | 林业和 草原局 | 1620 | 2025-2035 | 远期 |
| 11 | 生态空间修 复重点项目 | 草原生态 修复 | 2022年草原生态修复治理项目 | 东川区 | 2015.9239 | 通过大规模的人工种草，使受损的草原生态系统得到恢复和改善，有效的提高植被覆盖率，减少水土流失，改善土壤 质量。 | 林业和 草原局 | 1058.36 | 2021-2025 年 | 近期 |

76

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 生态空间修 复重点项目 | 草原生态 修复 | 2023年草原生态修复治理项目 | 东川区 | 1369.2256 | 通过大规模的人工植树造林和草原种植，使受损的草原生态系统得到恢复和改善，有效的提高植被覆盖率，减少水土流失，改善土壤质量。 | 林业和 草原局 | 718.84 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 13 | 生态空间修 复重点项目 | 草原生态 修复 | 东川区草原生态修复治理项目 | 东川区 | 666.6667 | 通过大规模的人工植树造林和草原种植，使受损的草原生态系统得到恢复和改善，有效的提高植被覆盖率，减少水土流失，改善土壤质量。 | 林业和 草原局 | 600.00 | 2025-2035 | 远期 |
| 14 |  | 草原生态 修复 | 铜都街道野牛 草山生态修复 | 铜都街道 | 1000.0000 | 对野牛草山15000亩高山草甸进行生态 修复 | 林业和 草原局 | 750.00 | 2025-2035 | 远期 |
| 15 | 生态空间修 复重点项目 | 沙化治理 | 阿旺镇西南部 沙化整治项目 | 东川区 | 932.3600 | 禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象吞噬 人民生活空间。 | 林业和 草原局 | 489.49 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 16 | 生态空间修 复重点项目 | 沙化治理 | 阿旺镇东部沙 化整治项目 | 东川区 | 1404.7200 | 禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象吞噬 人民生活空间。 | 林业和 草原局 | 737.48 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 17 | 生态空间修 复重点项目 | 沙化治理 | 红土地镇南部 沙化整治项目 | 东川区 | 2021.9100 | 禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象吞噬 人民生活空间。 | 林业和 草原局 | 1061.50 | 2026-2035 年 | 远期 |

77

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 生态空间修 复重点项目 | 沙化治理 | 铜都街道东部 沙化整治项目 | 东川区 | 1671.3600 | 禁止过度开垦荒草地，对沙化土地实施种树种草措施，及时遏制沙化现象吞噬 人民生活空间。 | 林业和 草原局 | 877.46 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 19 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 轿子山片区石 漠化整治项目 | 东川区 | 5442.0500 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 32652.30 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 20 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 铜都街道道嘎村石漠化整治项目 | 东川区 | 983.1900 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 5899.14 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 21 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 因民镇金沙江边石漠化整治项目 | 东川区 | 593.3500 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 3560.10 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 22 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 小白河石漠化 整治项目一 | 东川区 | 330.0500 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 1980.30 | 2021-2025 年 | 近期 |

78

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 大白河石漠化 整治项目二 | 东川区 | 442.6800 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 2656.08 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 24 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 牯牛山片区石 漠化整治项目 | 东川区 | 2267.0200 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 13602.12 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 25 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 铜都街道陷塘村南部石漠化整治项目 | 东川区 | 382.3600 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 2294.16 | 2026-2035 年 | 远期 |

79

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 生态空间修 复重点项目 | 石漠化治 理 | 铜都街道陷塘村东北部石漠化整治项目 | 东川区 | 228.4500 | 通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程，遏制石漠化扩展趋势，改善生态环境。 | 林业和 草原局 | 1370.70 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 27 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 金沙江干热河 谷林地修复与 石漠化治理重 大工程（近期） | 东川区、禄劝 县 | —— | 加强金沙江面山造林绿化和岸线生态修复，持续推进干热河谷、高寒山地生态治理，保护天然林，建设长江防护林，综合开展退化林修复、封山育林、人工造林、森林抚育。实施退耕还林还草还湿、退牧还草、退化草原生态修复、水土流失治理、石漠化综合治理、水土保 持、国土综合整治等措施。 | 林业和 草原局 | 6550 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 28 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 乌蒙山生态保 护林地修复重 大工程（近期） | 东川区、寻甸 县 | —— | 综合开展天然林保护、封山育林育草、人工造林种草、退耕还林还草、草地改良、水土保持和土地综合整治等措施，增加林草植被，增强山地生态系统的稳定性和水源涵养功能。强化重要高原湿地生态修复及综合治理，实施退耕还湿、退化湿地修复，扩大湿地面积。 | 林业和 草原局 | 51520 | 2021-2025 年 | 近期 |

80

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 小江干热河谷区水土流失修复重大工程 | 东川区 | 146200.0000 | 小江水土流失治理措施以水土流失类型区为基础，根据区域水土保持主导基础功能、水土流失情况和区域经济发展需求、治理方向及总体布局，流域综合治理总面积为1462平方公里，工程包括溪沟整治，拦砂坝，小流域标志碑牌，水土保持林，封禁治理区域，保土耕作 区域等。 | 水务局 | 10000 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 30 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 乌蒙山生态保 护林地修复重 大工程（远期） | 东川区、寻甸 县 | —— | 综合开展天然林保护、封山育林育草、人工造林种草、退耕还林还草、草地改良、水土保持和土地综合整治等措施，增加林草植被，增强山地生态系统的稳定性和水源涵养功能。强化重要高原湿地生态修复及综合治理，实施退耕还湿、退化湿地修复，扩大湿地面积。 | 林业和 草原局 | —— | 2026-2035 年 | 远期 |
| 31 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 东川区大白泥沟小流域水土保持泥石流综合治理工程 | 东川区 | 42.0000 | 金沙江下游水土流失重点治理项目 | 水务局 | 21.99 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 32 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 东川区阿旺镇 大白泥沟、小白泥沟泥石流地 质环境保护及 生态修复项目 | 东川区 | —— | 工程拟建5座拦挡坝及副坝、排导槽2500米，生态修复乔木种植面积304公顷,灌木种植面积304公顷，草本种 植面积1060公顷。 | 水务局 | 15000 | 2021-2025 年 | 近期 |

81

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 东川区因民镇 落雪沟、卷槽沟泥石流地质环 境保护及生态 修复项目 | 东川区 | —— | 拟在落雪沟、卷槽沟内布设12座骨干拦挡坝，加固、修复原有的排导槽、新建排导槽850米，生态修复乔木种植面积85公顷,灌木种植面积85公顷，草 本种植面积750公顷。 | 水务局 | 7270 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 34 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 乌龙镇小江沿岸水土流失治理规划项目 | 东川区 | 339.6300 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 177.80 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 35 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 拖布卡镇小江沿岸水土流失治理规划项目一 | 东川区 | 569.1100 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 297.93 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 36 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 拖布卡镇小江沿岸水土流失治理规划项目二 | 东川区 | 643.5800 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 336.91 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 37 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 铜都街道块河沿岸水土流失治理规划项目 | 东川区 | 896.3300 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 469.23 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 38 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 铜都街道华新水泥锅底塘石灰岩附近矿水土流失治理规 | 东川区 | 73.4900 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 38.47 | 2026-2035 年 | 远期 |

82

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目一 | 东川区 | 545.5300 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 285.58 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 40 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目二 | 东川区 | 571.5800 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 299.22 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 41 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 汤丹镇小江沿岸水土流失治理规划项目三 | 东川区 | 261.5900 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 136.94 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 42 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 汤丹铜矿水土流失治理规划项目 | 东川区 | 124.1300 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 64.98 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 43 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 汤丹石庄铅锌矿附近水土流失治理规划项目 | 东川区 | 890.5400 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 466.20 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 44 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 舍块乡普渡河沿岸水土流失治理规划项目 | 东川区 | 1241.3000 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 649.82 | 2021-2025 年 | 近期 |

83

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 生态空间修 复重点项目 | 水土流失 治理 | 阿旺镇白龙潭磷矿附近水土流失治理规划项目 | 东川区 | 60.5700 | 水土流失区域发展林地，对树种选择要因地制宜，兼顾美化要求，形成综合性 保水保土的防护体系。 | 水务局 | 31.71 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 46 |  | 水土流失 治理 | 金沙江流域水土流失与石漠化综合治理工程项目 | 因民镇 | 66.6667 | 新建水土保持林草地1000亩（其中：乔木林400亩，灌木林400亩，草地200亩）；（2）新建太阳能提灌站及其蓄水池、输水管网、滴灌、喷灌设施；（3）新造林地人工巡护、防火管理；（4） 新建标志牌1块、宣传牌2块。 | 林业和 草原局 | 2000 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 47 | 生态空间修 复重点项目 | 河道保护 治理 | 小江东川下段 河道治理工程 | 东川区 | 3040.0000 | 新建堤防长度9.1公里，加固堤防长1.6 公里，护岸1.8公里 | 水务局 | 8350 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 48 | 生态空间修 复重点项目 | 河道保护 治理 | 东川区小清河出口段治理工程 | 东川区 | —— | 治理河道7公里，新建堤防长度14 公里。 | 水务局 | 2800 | 2021-2025 年 | 近期 |

84

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 生态空间修 复重点项目 | 河道保护 治理 | 东川区块河龙 洞段治理工程 | 东川区 | —— | 治理河道3.2公里，新建堤防长度6 公里。 | 水务局 | 1280 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 50 | 生态空间修 复重点项目 | 河道保护 治理 | 昆明市东川区小江综合治理（林家渡公路桥～825回水位）工程 | 东川区 | —— | 河道防洪堤治理，治理长度为21.50公里，新建河堤11.43公里（左岸：新建防洪墙10.22公里、基础护脚0.05公里、混凝土贴坡护坡0.83公里；右岸： 新建防洪墙0.33公里）。 | 水务局 | 20935 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 51 | 生态空间修 复重点项目 | 水生态修 复 | 昆明市东川区阿旺镇流域生态修复项目 | 东川区 | —— | 对流经阿旺镇辖区内的主干河流、河谷（大白河、吊杆河、响水河、陶家小河、杨柳树沟、大小白泥沟等）进行流域修复，实施区域生态环境保护修复系统工 程。 | 水务局 | 4000 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 52 |  | 水生态修 复 | 腊利河小流域 治理项目 | 铜都街道 | —— | 项目建设内容：1、绿色矿山修复建设；2、土地整理300亩；3、河道治理10公里；4、生态系统建设；5、产业发展。 | 发改局 | 36000 | 2025-2035 | 远期 |

85

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | 水生态修 复 | 东川区铜都街道农村水源地保护工程 | 铜都街道 | —— | 项目计划总投资2000.00万元，对农村供水现有水源点实施水源地保护工程，工程包括水源范围的围栏，水源点水量监测，水质定期检测，设施修复及日常 维护等。 | 水务局 | 2000 | 2025-2035 | 远期 |
| 54 |  | 水生态修 复 | 云南省小江流域水生态保护修复工程 | 昆明市-昆明市水利部门-用户名:昆明市水利部门 | —— | 全面修复小江水生态环境，小江、水资源生态修复38.8km，主要支流小清河、 块河、腊利河等支流地貌生态修 23.5km，新建生态护岸20km，改建生态护岸20km，河岸边坡生态化改造10km。新建与团结渠连通通道0.2km，新建生态泄放设施数量1个清淤疏浚80万立 方. | 水务局 | 11000 | 2025-2035 | 远期 |
| 55 | 生态空间修 复重点项目 | 水污染治 理 | 云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目 | 东川区 | —— | 项目主要包括水源地规范化建设工、污水收集系统建设工程、污水处理设施建设工程、入库箐沟生态缓冲带建设、受损区生态区修复建设工程5个工程。涉及红土地镇、汤丹镇、铜都街道、因民 镇4个乡镇。 | 市生态环境局东川分局 | 2000 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 56 |  | 水污染治 理 | 普渡河至东川 金沙江、小江一带水污染防治 项目 | 东川区 | —— | 建设覆盖全区6镇2街道的污水处理系统，新建城市污水处理厂1座，在乌龙镇、因民镇、拖布卡镇、汤丹镇、阿旺镇等重点集镇新建5座污水处理站，建设分散式太阳能净化槽13套，分散式 | 水务局 | 46912 | 2025-2035 | 远期 |

86

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污水发酵设施778套。 |  |  |  |  |
| 57 | 生态空间修 复重点项目 | 矿山生态 修复 | 昆明市东川区历史遗留矿山生态修复项目 | 东川区 | —— | 在城区及乡镇铺设污水收集主管网 17326米，支管网24000米；建设农田排水净化设施，投资1000万元在11个行政村实施农村生活污水治理项目，修复生态缓冲带4.4公里，面积24395平方米；修复陆域缓冲区面积8019平方米。申请2024年中央水污染防治专项资金2200万元，开展饮用水水源地环境保护整治工程。 | 自然资 源局 | 841 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 58 | 生态空间修 复重点项目 | 矿山生态 修复 | 金沙江支流小 江流（东川片 区）矿山生态修复工程（第一 批） | 东川区 | —— | 重点实施采矿废弃堆场治理，消除矿山地质环境破坏问题，恢复植被，减缓水土流失，将废弃矿山修复为林地、灌草地，增强水源涵养能力，改善动植物栖息地与生境，保障人居环境安全，提升 生态系统稳定性。 | 自然资 源局 | 1502.69 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 59 | 生态空间修 复重点项目 | 矿山生态 修复 | 金沙江支流小 江流（东川片 区）矿山生态修复工程（第二 批） | 东川区 | —— | 重点实施采矿废弃堆场治理，消除矿山地质环境破坏问题，恢复植被，减缓水土流失，结合该区域位于高山峡谷与干热河谷区的特点，重点将废弃矿山修复为林地、灌草地，增强水源涵养能力， | 自然资 源局 | 1641.59 | 2021-2025 年 | 近期 |

87

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 改善动植物栖息地与生境，保障人居环境安全，提升生态系统服务功能的持续 性。 |  |  |  |  |
| 60 | 生态空间修 复重点项目 | 矿山生态 修复 | 汤丹铜矿2#尾砂充填环境综合治理项目 | 汤丹镇 | —— | 目对汤丹铜矿2#尾砂充填系统进行建设，建成后处理尾矿量为4369.5t/d。新建53m浓密机底流泵房、深锥浓密机、充填站主泵厂房、水泥仓、1#、2#转运站、胶带通廊、事故池、充填系统管线、坑内充填系统管线、冲洗泵房、充填配变电所、生产、消防新水高位水池、回水加压泵站、充填制备输水管线、厂区给排水管网、总图土建、充填制备站生活污水处理、深锥浓密机、充填系统仪 表安装等。 | 生态环 境部门 | 15569 | 2021-2025 年 | 远期 |
| 61 | 生态空间修 复重点项目 | 矿山生态 修复 | 李子沟矿山生 态修复项目 | 碧谷街道 | —— | 对李子沟村矿山进行生态修复，其中土地整理600亩，DN100灌溉管道3000米 敷设。 | 自然资 源局 | 2027.06 | 2021-2025 年 | 远期 |
| 62 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 阿旺储备项目 | 阿旺镇 | 35.29 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 555.87 | 2026-2035 年 | 远期 |

88

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道龙潭 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 26.6 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 418.92 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 64 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区拖布卡树桔村委会国土综合整治（提质改造）项目 | 拖布卡镇 | 11.94 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 187.99 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 65 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区拖布卡奚家坪村委国土综合整治（提质改造）项目 | 拖布卡镇 | 39.94 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 629.13 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 66 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区拖布卡镇大盐坝村国土综合整治（提质改造）项目 | 拖布卡镇 | 7.33 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 115.43 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 67 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 阿旺镇大石头 村国土综合整 治（提质改造） | 阿旺镇 | 0.32 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 5.1 | 2026-2035 年 | 远期 |

89

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 68 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 阿旺镇角家村 国土综合整治 （提质改造）项目 | 阿旺镇 | 16.47 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 259.33 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 69 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 阿旺镇新碧嘎 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 阿旺镇 | 25.45 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 400.85 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 70 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 阿旺镇岩头等7个村国土综合 整治（提质改 造）项目 | 阿旺镇 | 4.92 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 77.44 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 71 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道绿茂 村老龙树国土 综合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 39.27 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 618.56 | 2021-2025 年 | 近期 |

90

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区碧谷街道小江农场国土综合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 54.76 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 862.46 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 73 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道紫牛 新厂村国土综 合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 22.34 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 351.78 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 74 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 红土地镇大坪 子国土综合整 治（提质改造）项目 | 红土地镇 | 13.41 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 211.21 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 75 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 红土地镇花沟 村冬瓜湾国土 综合整治（提质改造）项目 | 红土地镇 | 28.61 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 450.59 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 76 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区红土地镇花沟村土地综合整治试验项目 | 红土地镇 | 5.29 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 83.25 | 2026-2035 年 | 远期 |

91

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 77 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区红土地镇松毛棚村国土综合整治（提质改造）项目 | 红土地镇 | 24.68 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 388.76 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 78 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇等2个 镇达朵等3个 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 汤丹镇 | 18.71 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 294.74 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 79 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇洒海、河理湾等2个村 国土综合整治 （提质改造）项目 | 汤丹镇 | 22.13 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 348.54 | 2026-2035 年 | 远期 |

92

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 铜都街道、阿旺镇等2个镇国 土综合整治（提质改造）项目 | 阿旺镇 | 6.31 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 99.44 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 81 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 铜都街道大寨 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 铜都街道 | 102.07 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1607.68 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 82 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 铜都街道姑海 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 铜都街道 | 3.04 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 47.94 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 83 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道老村 国土综合整治 （提质改造）项目 | 碧谷街道 | 39.06 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 615.17 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 84 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道绿茂 社区白沙井国 土综合整治（提 | 碧谷街道 | 26.07 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 410.63 | 2026-2035 年 | 远期 |

93

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 质改造）项目 |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 85 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道梅子 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 7.84 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 123.45 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 86 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道营盘 社区湾子国土 综合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 15.86 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 249.8 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 87 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道营盘 社区玉碑地国 土综合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 43.56 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 686 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 88 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 拖布卡镇祝家 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 拖布卡镇 | 17.92 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 282.22 | 2026-2035 年 | 远期 |

94

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区拖布卡镇新店房村国土综合整治（提质改造）项目 | 拖布卡镇 | 7.29 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 114.8 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 90 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 乌龙镇坝塘村 国土综合整治 （提质改造）项目 | 乌龙镇 | 15.9 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 250.46 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 91 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 阿旺镇安乐村提质改造项目一 | 阿旺镇 | 50.71 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 798.72 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 92 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 铜都街道大寨村提质改造项目 | 铜都街道 | 10.8 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 170.05 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 93 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 铜都街道河里湾村提质改造项目 | 铜都街道 | 35.81 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 564 | 2021-2025 年 | 近期 |

95

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 94 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 铜都街道块河 提质改造项目 | 铜都街道 | 69.89 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1100.8 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 95 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 拖布卡镇大树脚村提质改造项目 | 拖布卡镇 | 68.92 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1085.42 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 96 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 拖布卡镇新店房村提质改造项目 | 拖布卡镇 | 17.18 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 270.66 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 97 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 乌龙镇跑马社 区、坪子村提质改造项目 | 乌龙镇 | 253.85 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 3998.17 | 2021-2025 年 | 近期 |

96

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 阿旺镇阿旺村、双龙村2个村 提质改造项目 | 阿旺镇 | 106.46 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1676.75 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 99 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 阿旺镇安乐村和双龙村2个村提质改造项目 | 阿旺镇 | 33.84 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 533.01 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 100 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 阿旺镇安乐村提质改造项目二 | 阿旺镇 | 13.19 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 207.78 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 101 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇仓房 村、法者村2个村提质改造项 目二 | 红土地镇 | 294.37 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 4636.34 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 102 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇仓房 村、法者村2个村提质改造项 目一 | 红土地镇 | 205.36 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 3234.47 | 2026-2030 年 | 远期 |

97

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 103 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇蚂蝗箐村提质改造项目 | 红土地镇 | 27.46 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 432.44 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 104 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇炭房村提质改造项目 | 红土地镇 | 67.09 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1056.6 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 105 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇炭房村提质改造项目二 | 红土地镇 | 166.53 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 2622.84 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 106 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇新乐村提质改造项目二 | 红土地镇 | 138.06 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 2174.51 | 2026-2030 年 | 远期 |

98

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇新乐村提质改造项目一 | 红土地镇 | 21.84 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 344.02 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 108 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇银水箐村提质改造项目 | 红土地镇 | 64.57 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 1017.05 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 109 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 红土地镇银水箐村提质改造项目二 | 红土地镇 | 40.98 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 645.46 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 110 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 铜都街道龙洞、梨坪和块河三 个村提质改造 项目 | 铜都街道 | 613.38 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 9660.76 | 2026-2030 年 | 远期 |
| 111 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区乌龙镇半坡村土地整治(提质改造)项目 | 乌龙镇 | 9.97 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能 | 东川区土地开发整理中心 | 156.96 | 2026-2035 年 | 远期 |

99

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 力，使提质改造整治效益达到最大化。 |  |  |  |  |
| 112 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 2023年昆明市东川区碧谷街 道绿茂村小水 沟国土综合整 治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 16.05 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 252.75 | 2020-2023 年 | 近期 |
| 113 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 铜都街道姑海 村国土综合整 治（提质改造）项目 | 铜都街道 | 16.61 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 261.65 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 114 | 农业空间修 复重点项目 | 提质改造 项目 | 昆明市东川区 碧谷街道绿茂 村贾家湾国土 综合整治（提质改造）项目 | 碧谷街道 | 29.09 | 在集中连片具备一定规模的耕地基础上充分论证周边水源、坡度等区位条件，选取提质改造整治区域，重点提升机械化操作效率，提高现代化运输能力，使提质改造整治效益达到最大化。 | 东川区土地开发整理中心 | 458.25 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 115 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 东川区红土地镇银水箐等7个村城乡建设用地增减挂钩 | 红土地镇 | 16.44 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 443.77 | 2021-2025 年 | 近期 |

100

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 东川区舍块等3个乡镇云坪等6个村城乡建设 用地增减挂钩 项目 | 舍块乡 | 5.86 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 158.1 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 117 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明东川区舍块等3个乡镇云坪等4个村增减挂钩项目 | 舍块乡 | 7.23 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 195.11 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 118 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区阿旺镇大石头等5个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 阿旺镇 | 4.49 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 121.18 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 119 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 碧谷等2个街 道（镇）绿茂等2个村城乡建设用地增减挂钩 项目（未实施） | 碧谷街道 | 38.75 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 1046.18 | 2026-2035 年 | 远期 |

101

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区红土地镇新田等8个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 红土地镇 | 37.63 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 1015.91 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 121 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区舍块乡舍块村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 舍块乡 | 30.89 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 834.09 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 122 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区汤丹镇大地坡等4个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 汤丹镇 | 20.17 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 544.58 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 123 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇海子等4个村城乡建设 用地增减挂钩 项目 | 汤丹镇 | 18.33 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 494.97 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 124 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇杉木等2个村城乡建设 用地增减挂钩 | 汤丹镇 | 23.91 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 645.6 | 2021-2025 年 | 近期 |

102

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇石庄等4个村城乡建设 用地增减挂钩 项目（后备项 目） | 汤丹镇 | 8.81 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 237.84 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 126 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区汤丹镇新塘村城乡建设用地增减挂钩项目 | 汤丹镇 | 15.72 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 424.52 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 127 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 汤丹镇新寨等8个村城乡建设 用地增减挂钩 项目 | 汤丹镇 | 20.31 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 548.45 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 128 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区铜都等2个街道小牛厂等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 铜都街道 | 7.1 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 191.68 | 2021-2025 年 | 近期 |

103

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区铜都等3个乡镇(街道)龙洞等9个村增减挂钩项目 | 铜都街道 | 6.26 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 168.94 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 130 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区铜都街道嘎德等3个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 铜都街道 | 17.81 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 480.91 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 131 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区铜都街道赖石窝等5个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 铜都街道 | 21.23 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 573.33 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 132 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区铜都街道箐口等8个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 铜都街道 | 21.89 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 591.04 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 133 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 拖布卡镇、汤丹镇苦桃树等12个村城乡建设 | 拖布卡镇、汤 丹镇 | 10.87 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 293.47 | 2021-2025 年 | 近期 |

104

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用地增减挂钩 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区因民等3个乡镇红山等4个村增减挂钩项目 | 因民镇、舍块 乡 | 10.33 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 278.78 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 135 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 因民镇、舍块乡2个乡(镇)云坪村等9个村城 乡建设用地增 减挂钩项目 | 因民镇 | 23.13 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 624.38 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 136 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 因民镇大箐等8个村城乡建设 用地增减挂钩 项目 | 因民镇 | 6.33 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 170.88 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 137 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区因民镇炉灯村等4个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 因民镇 | 12.22 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 329.9 | 2021-2025 年 | 近期 |

105

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区因民镇天生塘等6个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 因民镇 | 5.28 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 142.46 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 139 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区因民镇小水井等8个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 因民镇 | 27.18 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 733.84 | 2021-2025 年 | 近期 |
| 140 | 农业空间修 复重点项目 | 增减挂钩 项目 | 昆明市东川区 汤丹等2个镇 （街道）洒海等5个村城乡建设用地增减挂钩 项目 | 铜都街道 | 8.19 | 加强村庄闲置、低效用地盘活结合城乡建设用地增减挂钩政策，深化村庄环境 综合整治。 | 东川区土地开发整理中心 | 221.19 | 2026-2035 年 | 远期 |
| 141 | 农业空间修 复重点项目 | 人居环境 整治 | 东川区农村人居环境整治示范村建设项目 | — | — | 推进农村污水治理8000万元、农村垃 圾治理8000万元、农村“厕所革 命”1440万，村容村貌提升 8000万元。 | 东川区土地开发整理中心 | 25440 | 2020-2025 年 | 近期 |

106

东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）文本

| 序号 | 类型 | 类别 | 项目名称 | 所在地 | 规模（公顷） | 修复内容 | 责任单 位 | 资金需求 | 实施年限 | 分期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 城镇空间修 复重点项目 | 城市绿色开敞空间建设 | 公园绿地建设 项目 | 中心城区 | 134.1 | 保留人民公园、湿地公园、石头园3处公园，构建以特色冲沟为脉络，将老干沟、祝国寺沟、深沟、石羊沟、腊利沟 打造为特色公园。 | 东川区 住房城 乡建设 局、东川区综合 行政执 法局 | 80.46 | 2021-2035 年 | 远期 |
| 143 | 城镇空间修 复重点项目 | 城市绿色开敞空间建设 | 防护绿地建设 项目 | 中心城区 | 60.65 | 建设满足隔离和安全需求的绿化用地。主要位于东川支线铁路和泥石流冲沟 两侧空间。 | 东川区 住房城 乡建设 局、东川区综合 行政执 法局 | 27.2925 | 2021-2035 年 | 远期 |
| 144 | 城镇空间修 复重点项目 | 城市绿色开敞空间建设 | 广场用地建设 项目 | 中心城区 | 11.48 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地。主要位于城市南门户、东门户和北部新城。 | 东川区 住房城 乡建设 局、东川区综合 行政执 法局 | 9.184 | 2021-2035 年 | 近期 |

107